附件1

2016年营造林计划任务分解表

| 县 区 | 绿化造林面积（万亩） | 新建海防林 | 村庄绿化示范村（个） | 山体绿化及林相改造（万亩） | 森林抚育面积 （万亩） | 农田林网控制面积 （万亩） | 四旁植树（万株） | 苗木花卉 （万亩） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合计 | 其中：成片造林 |  |  |  |  |  |  |  |
| 全市合计 | 8 | 4.8 | 1.5 | 42 | 2 | 9 | 30 | 1200 | 1 |
| 东海县 | 2.2 | 1.5 | 0.3 | 7 | 0.15 | 2 | 9 | 300 | 0.2 |
| 灌云县 | 2.0 | 0.6 | 0.5 | 13 | 0.1 | 1.2 | 7 | 420 | 0.15 |
| 灌南县 | 0.7 | 0.5 |  | 4 |  | 1 | 3 | 60 | 0.2 |
| 赣榆区 | 2.0 | 1.5 | 0.4 | 10 | 0.1 | 1.2 | 8.5 | 300 | 0.2 |
| 海州区 | 0.55 | 0.4 | 0.3 | 4 | 0.2 | 0.8 | 2 | 30 | 0.2 |
| 连云区 | 0.10 | 0.05 |  |  | 0.3 | 0.8 |  | 15 | 0.01 |
| 开发区 | 0.10 | 0.05 |  | 2 | 0.4 | 0.7 |  | 15 |  |
| 高新区 | 0.05 | 0.02 |  |  |  | 0.1 |  | 5 |  |
| 徐圩新区 | 0.20 | 0.13 |  | 1 |  | 0.2 | 0.5 | 40 | 0.02 |
| 云台山景区 | 0.10 | 0.05 |  | 1 | 0.75 | 1 |  | 15 | 0.02 |

附件2

2016年1000亩以上造林地块建设目标任务计划表

| 序号 | 建设地点 | 建设内容及规模 | 完成时限 | 计划投资 （万元） | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 东海县桃林镇七埝村 | 新建薄壳山核桃1000亩 | 4月底 | 200 | 东海县政府 |
| 2 | 南岗乡陡沟村 | 新建猕猴桃、葡萄等1100亩 | 6月底 | 600 | 灌云县政府 |
| 3 | 南岗乡东园村 | 新建油牡丹等经济林1200亩 | 6月底 | 500 |  |
| 4 | 南岗乡龙昌村 | 新建油牡丹等经济林1050亩基地 | 6月底 | 500 |  |
| 5 | 龙苴镇杨范村 | 新建油牡丹等经济林1100亩 | 6月底 | 500 |  |
| 6 | 同兴镇轴北村 | 新建油牡丹等经济林1060亩 | 6月底 | 500 |  |
| 7 | 孟兴庄镇大和村 | 新建绿化苗木1534亩 | 6月底 | 1500 | 灌南县政府 |
| 8 | 黑林石沟村后水库北 | 栽植苹果、猕猴桃1100亩 | 5月底 | 350 | 赣榆区政府 |
| 9 | 塔山后岭村北 | 栽植猕猴桃1300亩 | 5月底 | 650 |  |
| 10 | 塔山桑行村西 | 栽植黄桃1200亩 | 5月底 | 240 |  |
| 11 | 浦南镇新湾村 | 新发展绿化苗木2000亩 | 6月底 | 1200 | 海州区政府 |

附件3

2016年300-1000亩造林地块建设目标任务计划表

| 序号 | 建设地点 | 建设内容及规模 | 完成时限 | 计划投资 （万元） | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 东海县桃林镇七埝村 | 栽植薄壳山核桃800亩 | 4月底 | 200 | 东海县政府 |
| 2 | 东海县桃林镇上河村 | 栽植黄梨500亩 | 4月底 | 20 |  |
| 3 | 小伊乡果林场村 | 栽植优质桃500亩 | 5月底 | 150 | 灌云县政府 |
| 4 | 小伊乡张葛村 | 建设苗木基地300亩 | 5月底 | 90 |  |
| 5 | 小伊乡洪河堆 | 栽植成片造林300亩 | 4月底 | 30 |  |
| 6 | 下车镇一帆河堆 | 栽植成片林500亩 | 5月底 | 50 |  |
| 7 | 下车镇官沟河堆 | 栽植成片林300亩 | 5月底 | 50 |  |
| 8 | 同兴镇伊芦山景观林 | 栽植成片林300亩 | 5月底 | 90 |  |
| 9 | 伊山镇大伊山景观林 | 栽植成片林300亩 | 5月底 | 100 |  |
| 10 | 四队镇二队、北六村 | 栽植村庄景观成片林300亩 | 4月底 | 60 |  |
| 11 | 五图河农场五图河堆 | 栽植成片林500亩 | 5月底 | 50 | 灌云县政府 |
| 12 | 五图河农场五灌河堆 | 栽植成片林500亩 | 5月底 | 50 |  |
| 13 | 五图河农场南龙河堆 | 栽植成片林500亩 | 5月底 | 50 |  |
| 14 | 杨集镇东门河堆 | 栽植成片林500亩 | 5月底 | 50 |  |
| 15 | 侍庄乡新沂河北堤 | 栽植山核桃500亩 | 5月底 | 100 | 灌南县政府 |
| 16 | 临港产业区大鹏湖 | 栽植成片林500亩 | 5月底 | 50 |  |
| 17 | 图河乡安福村 | 栽植成片林500亩 | 5月底 | 50 |  |
| 18 | 圩丰镇 | 栽植成片林500亩 | 5月底 | 50 |  |
| 19 | 东王集乡 | 栽植成片林500亩 | 5月底 | 50 |  |
| 20 | 孟兴庄大和谢屋基东 | 栽植成片林800亩 | 6月底 | 800 |  |
| 21 | 孟兴庄头庄村 | 栽植成片林734亩 | 6月底 | 700 |  |
| 22 | 李集大杨村境内 | 栽植成片林350亩 | 6月底 | 350 |  |
| 23 | 堆沟港镇园区 | 发展常绿树500亩 | 6月底 | 400 |  |
| 24 | 墩尚沭河堤河口至东关段 | 栽植桃、李500亩 | 5月底 | 100 | 赣榆区政府 |
| 25 | 金山前石堰岭西电管站北 | 栽植黄金桃307亩 | 5月底 | 60 |  |
| 26 | 石桥西拱齐村西 | 栽植黄桃450亩 | 5月底 | 90 |  |
| 27 | 班庄陈接双山周围 | 栽植樱桃500亩 | 5月底 | 100 |  |
| 28 | 班庄前集河东东山 | 栽植苹果400亩 | 5月底 | 80 |  |
| 29 | 班庄黄班村西大田 | 栽植白蜡470亩 | 5月底 | 80 |  |
| 30 | 塔山大庄村 | 栽植猕猴桃900亩 | 5月底 | 180 |  |
| 31 | 塔山刘岭村西 | 栽植黄桃、苹果500亩 | 5月底 | 100 |  |
| 32 | 塔山陡沟村南 | 栽植山核桃650亩 | 5月底 | 130 |  |
| 33 | 沙河徐屯327国道西窑厂南 | 栽植蓝莓等300亩 | 5月底 | 60 |  |
| 34 | 海州区云台农场烧香河堆 | 栽植梨、桃、樱桃等果树500亩 | 6月底 | 50 | 海州区政府 |
| 35 | 南城街道九岭社区 | 新栽成片林300亩 | 4月底 | 12 | 高新区管委会 |
| 36 | 朝阳林场林相改造工程 | 营造生态景观林300亩 | 6月底 | 200 | 景区管委会 |

附件4

2016年山体绿化建设目标任务计划表

| 序号 | 项目名称 | 建设内容及规模 | 完成时限 | 计划投资 （万元） | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 羽山山体绿化 | 栽植马尾松、核桃等120亩 | 4月底 | 15 | 东海县政府 |
| 2 | 同兴镇伊芦山景观林带 | 栽植成片林300亩 | 5月底 | 90 | 灌云县政府 |
| 3 | 伊山镇大伊山景观林带 | 栽植成片林300亩 | 5月底 | 100 |  |
| 4 | 赣榆区山体绿化 | 石桥龟山、芦山补植黑松及班庄廖山、刘山、双山等栽植杂果等1000亩 | 12月底 | 350 | 赣榆区政府 |
| 5 | 锦屏山体绿化 | 锦屏山绿化2000亩（张果老洞135亩、桃花涧185亩、马耳峰290亩、九龙口210亩、九龙口长城东260亩、白鸽涧390亩、炸药库西270亩、二涧水库西北260亩），主要栽植侧柏、国外松、黄芦、桃 等 | 12月底 | 200 | 海州区政府 |
| 6 | 南云台山体绿化 | 南云台山场、新县居委会大爪崖绿化500亩 | 6月底 | 30 | 开发区管委会 |
| 7 | 南城街道山体造林 | 点种黑松500亩 | 4月底 | 10 | 高新区管委会 |
| 8 | 朝阳林场林相改造工程 | 营造生态景观林300亩 | 6月底 | 200 | 景区管委会 |

附件5

2016年沿海防护林建设目标任务计划表

| 序号 | 项目名称 | 建设内容及规模 | 完成时限 | 计划投资 （万元） | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 东海县沿海防护林工程 | 海防区人造乔木林3000亩（桃林镇核桃1730亩，洪庄镇200亩，白塔150亩，牛山镇120亩，李埝林场黑松、乌桕800亩） | 4月底 | 180 | 东海县政府 |
| 2 | 灌云县沿海防护林工程 | 在下车、同兴、五图河等乡镇新建5000亩沿海防护林 | 10月底 | 300 | 灌云县政府 |
| 3 | 赣榆区沿海防护林工程 | 青口、宋庄、金山、柘汪等营造杨树、女贞等防护林3000亩 | 12月底 | 180 | 赣榆区政府 |
| 4 | 海州区沿海防护林工程 | 海防区人造乔木林3000亩（岗 埠农场杨树550亩，宁海办事处200亩、浦南镇500亩、水管所400亩、板浦镇350亩、锦屏镇350亩、新坝镇150亩、开发区500亩） | 10月底 | 180 | 海州区政府 |

附件6

2016年特色林果产业重点项目任务计划表

| 序号 | 项目名称 | 建设内容及规模 | 完成时限 | 计划投资 （万元） | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 东海县桃林核桃基地 | 栽植薄壳山核桃1000亩 | 4月底 | 200 | 东海县政府 |
| 2 | 南岗乡陡沟村猕猴桃葡萄基地 | 栽植猕猴桃、葡萄1060亩 | 6月底 | 500 | 灌云县政府 |
| 3 | 南岗乡东园村油牡丹等经济林基地 | 栽植油牡丹等经济林1200亩 | 6月底 | 600 |  |
| 4 | 小伊乡果林场村优质桃基地 | 栽植优质桃500亩 | 6月底 | 150 |  |
| 5 | 龙苴镇杨范村油牡丹基地 | 栽植油牡丹500亩 | 6月底 | 300 |  |
| 6 | 塔山桑行村西黄桃基地 | 栽植黄桃1200亩 | 12月底 | 240 | 赣榆区政府 |
| 7 | 塔山刘岭村西水果基地 | 栽植黄桃、苹果500亩 | 12月底 | 100 |  |
| 8 | 塔山后岭村北猕猴桃基地 | 栽植猕猴桃1300亩 | 12月底 | 650 |  |
| 9 | 塔山大庄村北猕猴桃基地 | 栽植猕猴桃900亩 | 12月底 | 450 |  |
| 序号 | 项目名称 | 建设内容及规模 | 完成时限 | 计划投资 （万元） | 责任单位 |
| 10 | 黑林西石沟村水果基地 | 栽植栽植苹果、猕猴桃1100亩 | 12月底 | 350 | 赣榆区政府 |
| 11 | 塔山陡沟村南山核桃基地 | 栽植山核桃650亩 | 12月底 | 130 |  |
| 12 | 墩尚沭河堤河口至东关段水果基地 | 栽植桃、李500亩 | 12月底 | 100 |  |
| 13 | 班庄陈接双山周围樱桃基地 | 栽植樱桃500亩 | 12月底 | 100 |  |
| 14 | 云台农场烧香河堆 | 新发展梨、桃、葡萄、樱桃等500亩 | 12月底 | 50 | 海州区政府 |
| 15 | 墟沟林场薄壳山核桃套种油牡丹 | 套种油牡丹100亩 | 6月底 | 100 | 连云区政府 |
| 16 | 云台农场生态采摘园果树栽植工程 | 栽植各种果树500亩，约2万余株 | 4月底 | 350 | 高新区管委会 |
| 17 | 凤凰生态水果观光采摘园 | 新建观光采摘休闲示范园区350亩 | 12月底 | 1200 | 景区管委会 |

附件7

2016年苗木花卉产业重点项目任务计划表

| 序号 | 项目名称 | 建设内容及规模 | 完成时限 | 计划投资 （万元） | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 李埝乡花卉种植基地 | 新发展小丽花、百合等新品种250亩，开展种球国产化繁殖 | 12月底 | 5000 | 东海县政府 |
| 2 | 小伊乡张葛村苗木基地 | 新建苗木基地300亩 | 5月底 | 90 | 灌云县政府 |
| 3 | 孟兴庄镇大和村苗木基地 | 新建绿化苗木1534亩 | 6月底 | 1500 | 灌南县政府 |
| 4 | 李集大杨村苗木基地 | 新建绿化苗木350亩 | 6月底 | 350 |  |
| 5 | 赣马黑坡村东苗木基地 | 新栽植红叶石楠100亩 | 12月底 | 20 | 赣榆区政府 |
| 6 | 班庄黄班村西大田苗木基地 | 新栽植白蜡470亩 | 12月底 | 80 |  |
| 7 | 班庄石门二村大田苗木基地 | 新栽植杂阔180亩 | 12月底 | 36 |  |
| 8 | 浦南镇新湾村苗木基地 | 新发展苗木2000亩 | 6月底 | 1200 | 海州区政府 |
| 9 | 云台农场水生花卉园 | 新发展苗木花卉350亩 | 6月底 | 200 |  |
| 10 | 板桥街道张跳村苗圃基地 | 栽植高杆红叶石楠、女贞等苗木100亩 | 6月底 | 200 | 连云区政府 |
| 11 | 云台水生花卉园 | 栽植各类苗木花卉350亩，4.5万株 | 8月底 | 200 | 高新区管委会 |
| 12 | 香河现代农业示范园基地 | 香河村香河路以西新建苗木基地200亩 | 6月底 | 150 | 徐圩新区管委会 |

附件8

2016年连云港市水利绿化目标任务计划表

| 序号 | 项目位置 | 项目概况 | 项目性质 | 投资 (万元) | 完成日期 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、绿色河堤河塘建设 |
| 1 | 东海县 | 0.12万亩6万株 | 新造 | 60 | 2016年4月 | 东海县水务局 |
| 2 | 灌云县 | 0.8万亩20万株 | 新造 | 230 | 2016年4月 | 灌云县水利局 |
| 3 | 灌南县 | 0.12万亩8万株 | 新造 | 80 | 2016年4月 | 灌南县水利局 |
| 4 | 赣榆区 | 0.15万亩7万株 | 新造 | 80 | 2016年4月 | 赣榆区水利局 |
| 5 | 海州区 | 0.1万亩6万株 | 新造 | 60 | 2016年4月 | 海州区水利局 |
| 6 | 连云区 | 0.01万亩0.5万株 | 新造 | 5 | 2016年4月 | 连云区农水局 |
| 7 | 开发区 | 0.01万亩0.1万株 | 新造 | 1 | 2016年4月 | 开发区社会事业局 |
| 8 | 徐圩新区 | 0.01万亩0.1万株 | 新造 | 30 | 2016年4月 | 徐圩新区水利 工程处 |
| 9 | 云台山景区 | 0.01万亩0.2万株 | 新造 | 3 | 2016年4月 | 景区社会事业局 |
| 二、市属管理区域绿化 |
| 10 | 西盐河绿化 | 东岸玉带河闸北段、狮树闸管理区绿化改造 | 补植 | 45 | 2016年10月 | 各市直工程管理处 |
| 11 | 东盐河绿化 | 东盐河猴嘴闸管理区绿化 | 补植 | 10 | 2016年5月 |  |
| 12 | 电厂闸管理区绿化 | 蔷薇河电厂闸管理区绿化工程 | 补植 | 10 | 2016年10月 |  |
| 13 | 大村水库管理区绿化 | 大村水库大坝背水坡绿化工程 | 补植 | 100 | 2016年11月 | 各市直工程管理处 |
| 14 | 市临洪管理处管理区绿化 | 临洪东片区栽植紫薇、樱花、海棠、红枫等计2157株，草皮9000m2，栽植色块龙柏、红叶石楠、金边黄杨5400m2等64.65亩。 | 新造 | 80 | 2016年11月 |  |
| 15 | 善北套闸管理所绿化 | 在善北套闸管理区范围内种植杨树、垂柳等苗木3.15亩。 | 新造 | 90 | 2016年8月 |  |
| 16 | 市石梁河水库管理区绿化 | 南泄洪闸闸溢洪道南侧上下游栽植大叶女贞约400株，管理处院内进门道路两侧栽培色块400m2，北干渠上游护坡栽植连翘500m2，8.1亩。 | 新造 | 12 | 2016年10月 |  |

附件9

2016年全市园林绿化建设目标任务计划表

| 序号 | 项目名称 | 建设性质 | 项目概况 | 年度形象进度 | 建设规模 (公顷) | 项目投资 （万元） | 起止时间 | 责任主体 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 建设 绿地 | 2016年 新增绿地 | 总投资 | 2016年 完成投资 |  |  |
|  | 总计 |  | 共86项 |  | 397.0 | 300.6 | 129889 | 72020 |  |  |
| 一 | 公园广场 |  |  |  | 123.0 | 64.6 | 74445 | 31990 |  |  |
| 1 | 玉带河两侧景观生态廊道建设 | 新建 | 西起蔷薇河，东至瀛洲路，长度为7200米（北侧绿地宽度约30米，南侧绿地宽度约100米），建设面积105公顷，其中绿化建设投资5.25亿元（不含征地补偿等费用）。由于该项目涉及责任主体较多，正在制定专项实施方案报市政府研究，明确各责任主体任务分工。 | 完成项目立项、方案设计，启动土地征用、拆违拆建，争取具备条件地块开工建设。 | 5 | 5 | 5.25 | 3400 | 2016.1 -2020.12 | 海州区、市城建集团、市建设局、市农发集团、市水利局、市城管局、市农委、市农科院、市国土局、市规划局 |
| 2 | 老城区街头游园建设 | 新建改建 | 在海州区、连云区新建和改造街旁绿地或街头游园10个。 | 完成 | 5 | 3 | 2000 | 2000 | 2016.1 -2016.12 | 市建设局、 海州区、 连云区 |
| 3 | 道路绿化补植 工程 | 改建 | 对巨龙北路（陇海东路-海连东路）等道路绿化进行补植。 | 完成 | 1 | 0 | 200 | 200 | 2016.1 -2016.12 | 市建设局 |
| 4 | 全民健身中心 公园 | 新建 | 位于秦东门大街与孔望山路交叉口西南地块，公园建设以体育健身为主题，总面积为171亩，绿化面积占72%，二期建设占地103亩。 | 完成 | 18 | 11 | 15000 | 7000 | 2016.1 -2016.12 | 市城建集团 海州区 |
| 5 | 海州公园（原青年公园） | 续建 | 对原青年公园的改造，提升规模2公顷。 | 完成 | 2 | 0 | 900 | 550 | 2016.1 -2016.12 | 海州区 |
| 6 | 月牙岛湿地公园 | 新建 | 计划建设绿地67公顷，2016年新增绿地33.5公顷 | 完成 | 67 | 30 | 2000 | 2000 | 2016.1 -2016.12 | 海州区 |
| 7 | 浦南新镇体育 公园 | 续建 | 原公园提升改造，改造规模8公顷。 | 完成 | 8 | 0 | 300 | 300 | 2016.1 -2016.12 | 海州区 |
| 8 | 朐阳广场 | 新建 | 海州政府南侧，建设公园广场2公顷 | 完成 | 2 | 2 | 1000 | 1000 | 2016.1 -2016.12 | 市城建集团 海州区 |
| 9 | 东风西路街旁 绿地 | 新建 | 建设街头游园，新增绿地0.2公顷 | 完成 | 0.2 | 0.2 | 10 | 10 | 2016.1 -2016.12 | 海州区 |
| 10 | 平山交叉口 小游园 | 新建 | 平山广场交叉口绿化，面积11000平方米 | 完成 | 1.1 | 1.1 | 400 | 400 | 2016.3 -2016.12 | 连云区 |
| 11 | 中华广场 | 新建 | 改建面积800平方米 | 完成 | 0.08 | 0 | 30 | 30 | 2016.3 -2016.12 | 连云区 |
| 12 | 墟沟外仓三角地小游园 | 新建 | 绿化面积3000平方米 | 完成 | 0.3 | 0.3 | 400 | 400 | 2016.3 -2016.12 | 连云区 |
| 13 | 开发区创智绿园 | 续建 | 绿化面积约12万平方米 | 竣工 | 12 | 12 | 12000 | 8000 | 2015.8 -2016.12 | 开发区 |
| 14 | 西凤凰山公园 | 新建 | 西凤凰山西临瀛洲路，北临凤栖路，东临新大街，南临西山街，总用地面积约89.35公顷 | 完成部分征收工作 | 0 | 0 | 40000 | 6500 | 2016.1 -2018.12 | 高新区管委会、市城建集团 |
| 15 | 金陵路游园绿地改造工程 | 新建 | 金陵路西侧，绿化改造面积约1.34万㎡。 | 完成 | 1.34 | 0 | 200 | 200 | 2016.3 -2016.6 | 赣榆区 |
| 二 | 河滨绿化 |  |  |  | 9.8 | 5.8 | 2966 | 1566 |  |  |
| 1 | 樱花园（一期） | 续建 | 秦东门大街北侧，西盐河东岸，续建河滨绿地樱花园，建设绿地2公顷，新增绿地1.5公顷。 | 完成 | 2 | 1.5 | 1000 | 600 | 2016.1 -2016.12 | 海州区 市城管局 |
| 2 | 樱花园（二期） | 新建 | 秦东门大街南侧、西盐河东侧，素新建樱花园河滨绿化。 | 完成 | 3 | 3 | 300 | 300 | 2016.1 -2017.12 | 海州区 市城管局 |
| 3 | 玉带河北、景山秀水西段绿地 | 新建 | 新建0.1公顷，新增绿地0.1公顷 | 完成 | 0.1 | 0.1 | 15 | 15 | 2016.1 -2016.12 | 海州区 市城管局 |
| 4 | 玉带河北、通灌路交叉口东段绿地 | 新建 | 新建0.2公顷，新增绿地0.2公顷 | 完成 | 0.2 | 0.2 | 21 | 21 | 2016.1 -2016.12 | 海州区 市城管局 |
| 5 | 玉带河北岸 | 续建 | 南极路至海昌路，提升改造0.5公顷 | 完成 | 0.5 | 0 | 30 | 30 | 2016.1 -2016.12 | 海州区 |
| 6 | 运盐河景观 | 新建 | 绿化面积约4万平方米 | 开工 | 4 | 1 | 1600 | 600 | 2016.9 -2017.6 | 开发区 |
| 三 | 道路绿化 |  |  |  | 46.2 | 36.1 | 9960 | 9960 |  |  |
| 1 | 海滨大道（在海一方至会议中心）道路景观出新 | 新建 | 于北固山山脚下，结合两侧山体，栽植自衍花卉，种植面积2万平方米。另外，新建绿化面积13000平方米，回填绿化土，栽植苗木在道路重要节点放置海滨特色的景观小品 | 完成 | 3.4 | 3.4 | 300 | 300 | 2016.3 -2016.12 | 连云区 |
| 2 | 共港路绿化改造 | 新建 | 对共港路沿线及中间绿化带中近1万平方米的绿地进行恢复性补植，补植雪松、紫薇、红叶李、红叶石楠等各类乔灌草，同时对沿线疏港通道的桥墩新建种植池，立体绿化 | 完成 | 1 | 1 | 500 | 500 | 2016.3 -2016.12 | 连云区 |
| 3 | 零公里周边景观提升 | 新建 | 对零公里周边近1万平方米的绿地进行景观提升，包括花镜、景观小品的布置以及完善现有的植物组团和群落 | 完成 | 1 | 1 | 300 | 300 | 2016.3 -2016.12 | 连云区 |
| 4 | 中山西路种植池改造 | 新建 | 对中山西路沿线的近5000平方米香樟种植池进行改造 | 完成 | 0.5 | 0.5 | 200 | 200 | 2016.3 -2016.12 | 连云区 |
| 5 | 中山东路新海岸对面道路绿化 | 新建 | 长230米，绿化面积约1000平方米，道路周边栽植法青等植物进行遮挡 | 完成 | 0.1 | 0.1 | 30 | 30 | 2016.3 -2016.12 | 连云区 |
| 6 | 连岛景区车专用通道绿化 | 新建 | 长3000米，建设绿地面积1公顷 | 完成 | 1 | 1 | 500 | 500 | 2016.3 -2016.12 | 连云区 |
| 7 | 东疏港高速宿城出入口周边沿线绿化改造补植工程 | 新建 | 移植道口局部遮挡视线的绿化苗木，栽种麦冬和草花，对局部坑洼地段回填绿化土，栽植香樟等乔木，总面3000平方米 | 完成 | 0.3 | 0.3 | 60 | 60 | 2016.3 -2016.12 | 连云区 |
| 8 | 池月路绿化改造 （大浦路-南环路） | 改建 | 绿化面积约3万平方米 | 完成 | 3 | 3 | 500 | 500 | 2016.9 -2016.12 | 开发区 |
| 9 | 新医药产业园公共服务平台道路绿化 | 新建 | 绿化面积约1.7万平方米 | 完成 | 1.7 | 1.7 | 500 | 500 | 2016.9 -2016.12 | 开发区 |
| 10 | 临洪大道绿化 （银珠路-242省道） | 新建 | 绿化面积约10.5万平方米 | 完成 | 10.5 | 10.5 | 4000 | 4000 | 2016.3 -2016.7 | 开发区 |
| 11 | 银珠路绿化 （青年新路-汇晶路） | 新建 | 绿化面积约1.6万平方米 | 完成 | 1.6 | 1.6 | 500 | 500 | 2016.9 -2016.12 | 开发区 |
| 12 | 绿化零星补植工程 | 新建 | 绿化面积10万平方米 | 完成 | 10 | 10 | 1000 | 1000 | 2016.9 -2016.12 | 开发区 |
| 13 | 玉女路(花果山大道—文苑路） | 新建 | 城市支路,道路全长600米，道路宽度20米。 | 完成 | 0.07 | 0.07 | 20 | 20 | 2016.1 -2016.12 | 高新区管委会 市城建集团 |
| 14 | 文苑路（振华路—景湖路） | 新建 | 城市次干道，道路全长1000米，宽30米。 | 完成 | 0.12 | 0.12 | 40 | 40 | 2016.1 -2016.12 | 高新区管委会 市城建 集团 |
| 15 | 文苑路（凌洲路-苍梧路） | 新建 | 城市次干道，道路全长930米，宽30米。 | 完成 | 0.11 | 0.11 | 30 | 30 | 2016.1 -2016.12 | 高新区管委会 市城建 集团 |
| 16 | 银杏路（青峰路-玉女路） | 新建 | 城市支路，道路全长600米，宽30米 | 完成 | 0.2 | 0.2 | 55 | 55 | 2016.1 -2016.12 | 高新区管委会 市城建 集团 |
| 17 | 文化路（杏坛路-花果山大道） | 新建 | 城市支路，道路全长710米，宽20米。 | 完成 | 0.07 | 0.07 | 20 | 20 | 2016.1 -2016.12 | 高新区管委会 市城建 集团 |
| 18 | 凤凰新城路网 完善 | 新建 | 凤鸣路东延：学院路至朝凤路；海宁东路东延：学院路至朝凤路，合计全长约690米 | 完成部分道路工程 | 0.1 | 0.06 | 20 | 20 | 2016.1 -2017.12 | 高新区管委会、市城建集团 |
| 19 | 科苑路（振华路-人民医院北） | 新建 | 侧分带及树池行道树栽植，绿化面积约0.4公顷 | 完成 | 0.4 | 0.4 | 80 | 80 | 2016.1 -2016.12 | 市城建 集团 |
| 20 | 孔望山新城路网绿化配套 | 新建 | 沿河路（新孔路—青河路）道路工程全长500米，计划2016年年内完成配套绿化，完成投资30万元。 | 完成 | 0.12 | 0.12 | 30 | 30 | 2016.1 -2016.12 | 市城建 集团 |
| 21 | 振华路头 | 新建 | 栽植柳树等乔木 | 完成 | 0.7 | 0.7 | 5 | 5 | 2016.1 -2016.12 | 高新区管委会 |
| 22 | G15(镇海西路)赣榆出入口改造工程 | 新建 | 204国道至G15高速公路，长约1600米，红线宽80米，绿化改造面积约7.48万㎡。 | 完成 | 7.48 | 0 | 900 | 900 | 2016.3 -2016.12 | 赣榆区 |
| 23 | 祝其路绿化整治 | 新建 | 黄海路至镇海西路，长约1600米，绿化改造面积约2.5万㎡。 | 完成 | 2.5 | 0 | 250 | 250 | 2016.3 -2016.12 | 赣榆区 |
| 24 | 文化东路中段、西关南路等新建道路 | 新建 | 文化东路中段、西关南路等新建道路，栽植行道树 | 完成 | 0.18 | 0.18 | 120 | 120 | 2016.3 -2016.12 | 赣榆区 |
| 四 | 社会绿化（单位、企业和居住小区） |  |  |  | 81.5 | 67.2 | 23418 | 17904 |  |  |
| 1 | 科创城二期景观绿化工程 | 新建 | 位于花果山大道以西，南至苍梧桥，北至九龙路，景观绿化总面积约12公顷 | 完成80% | 5.5 | 4.4 | 2200 | 1760 | 2016.1 -2018.12 | 市城建 集团 |
| 2 | 科技馆景观绿化工程 | 新建 | 位于花果山大道以西，南至九龙路，北至文化路，景观绿化总面积约12公顷 | 完成80% | 6 | 4.8 | 4000 | 3200 | 2016.1 -2018.12 | 市城建 集团 |
| 3 | 康达学院景观绿化四标段 | 新建 | 位于科苑路以西，春晖路以北，景观绿化总面积约0.6公顷 | 完成 | 0.4 | 0.4 | 100 | 100 | 2016.1 -2018.12 | 市城建 集团 |
| 4 | 人民医院新区医院景观绿化 | 新建 | 位于科苑路以西，振华路以北，景观绿化总面积约9公顷 | 完成80% | 6.35 | 5 | 2000 | 1600 | 2016.1 -2018.12 | 市城建 集团 |
| 5 | 海州高级中学 | 新建 | 位于海州开发区纬一路北、经二路西，占地约10公顷，建筑总面积为71720平方米，景观绿化面积30000平方米。 | 完成室外景观 绿化 | 3 | 3 | 500 | 469 | 2016.1 -2016.12 | 市城建 集团 |
| 6 | 凤祥铭居 | 新建 | 项目总投资约13.5亿，总占地面积约10.35公顷，总建筑面积约31万平方米，景观绿化面积32000平方米。 | 完成室外景观施工50% | 3.2 | 1.6 | 1987 | 993.5 | 2016.1 -2016.12 | 市城建 集团 |
| 7 | 凤凰光辉岁月商务花园 | 新建 | 凤凰·光辉岁月商务花园位于瀛洲路东，新大街北，总用地面积53997平方米，总建筑面积99979.1平方米，景观绿化面积37930平方米。 | 完成室外景观施工30% | 3.8 | 1.14 | 1500 | 450 | 2016.1 -2016.12 | 市城建集团 |
| 8 | 瑞安花园 | 新建 | 高层住宅，建筑面积19.97万平方米，规划用地10.87公顷 | 绿化完成50% | 4.7 | 2.4 | 500 | 250 | 2016.1 -2016.12 | 市城建集团 |
| 9 | 景山秀水解放路小学分校 | 新建 | 景山秀水旁位于海宁路北，郁洲路东，滨河路和规划路南建筑面积1.54万平方米。 | 完成 | 0.5 | 0.5 | 70 | 70 | 2016.1 -2016.12 | 市城建集团 |
| 10 | 苍梧新华苑小区绿化 | 新建 | 水景、步道、铺装、园艺、景观、绿化等 | 完成 | 9.7 | 9.7 | 2000 | 2000 | 2016.1 -2016.12 | 市城建集团 |
| 11 | 师专兴业花园 | 新建 | 1. 住宅楼8栋18F及幼儿园3F一栋、物业楼2F一栋、变电所一栋，以及地下人防工程及地下停车场。 2. 地上建筑面积65764㎡，地下总建筑面积22121㎡（包括住宅楼地下一层）。 3.绿化面积1.7万平方米。 | 完成 | 1.7 | 1.7 | 340 | 340 | 2016.1 -2016.12 | 高新区管委会 |
| 12 | 连云港市人才公寓 | 新建 | 人才公寓总建筑面积为40130.54平方米（包括地上及地下），共有720间单身公寓（单身公寓面积略有区别，同一层内大的有45.51平方米，小的有42.85平方米，其余基本上是44平方米左右），其中7#为17层，建筑高度为65.9米，4-17层为单身公寓，共计305户。9#楼为22层，建筑高度为83.9米，4-22层为单身公寓，共计415户。绿化面积约5000平方米。 | 完成 | 0.5 | 0.5 | 100 | 100 | 2016.1 -2016.12 | 高新区管委会 |
| 13 | 凤舞铭居小区 | 新建 | 凤舞铭居住宅小区位于凤凰新城学院路以东，凤舞路以北，总占地面积3.7万平方米，总建筑面积13.1万平方米，绿化面积约1.3万平方米。 | 完成 | 1.3 | 1.3 | 260 | 260 | 2016.1 -2016.12 | 高新区管委会、市城建集团 |
| 14 | 花果山社区服务中心 | 新建 | 总占地面积约19347.8平方米，总建筑面积30489.3平方米，绿地面积约6000平方米。 | 完成 | 0.6 | 0.6 | 90 | 90 | 2016.1 -2016.12 | 高新区管委会、市城建集团 |
| 15 | 连云港市城建大厦 | 新建 | 位于朝阳东路南侧，学院路西侧，革命历史纪念馆东侧。总占地面积9741平方米，总建筑面积约为5.2万平方米，项目包括两层地下室、五层裙楼及二十一层塔楼，绿地面积约2000平方米。 | 完成 | 0.2 | 0.2 | 50 | 50 | 2016.1 -2016.12 | 高新区管委会、市城建集团 |
| 16 | 大村小学周边、新村西小庄、大浦社区绿化 | 新建 | 花坛、村庄道路周边补植栽植部分地被、花灌木等。 | 完成 | 0.2 | 0.2 | 5 | 5 | 2016.1 -2016.12 | 高新区管委会 |
| 17 | 眼科医院 | 新建 | 新增绿地1.5公顷 | 完成 | 1.5 | 1.5 | 150 | 150 | 2016.1 -2016.12 | 海州区 |
| 18 | 解放小校浦南 分校 | 新建 | 新增绿地0.78公顷 | 完成 | 0.78 | 0.78 | 78 | 78 | 2016.1 -2016.12 | 海州区 |
| 19 | 樱花小区 | 新建 | 新增绿地3公顷 | 完成 | 3 | 3 | 300 | 300 | 2016.1 -2016.12 | 海州区 |
| 20 | 永安新村 | 新建 | 新增绿地3.67公顷 | 完成 | 3.67 | 3.67 | 400 | 400 | 2016.1 -2016.12 | 海州区 |
| 21 | 佳富-书香壹号 | 新建 | 新增绿地3.52公顷 | 完成 | 3.52 | 3.52 | 700 | 700 | 2016.1 -2016.12 | 海州区 |
| 22 | 云林职工住宅小区绿化 | 新建 | 居民区道路绿化1300米，小游园景观林12亩。 | 完成 | 1.3 | 1.3 | 18 | 18 | 2016.2 -2016.10 | 云台山 景区 |
| 23 | 大村小学门口 新村西小庄 大浦社区 | 新建 |  | 完成 | 0.2 | 0.2 | 120 | 120 | 2016.1 -2016.12 | 云台山 景区 |
| 24 | 熙墅湾小区绿化 | 新建 | 实施内容：园路、小品、绿化土回填，栽植桂花、樱花、香樟等植物，营造层次丰富小区景观 | 完成 | 2 | 2 | 800 | 800 | 2016.3 -2016.12 | 连云区 |
| 25 | 平山花园绿化 | 续建 | 实施内容：绿化土回填，栽植石楠球、冬青球、松柏、香樟树等植物 | 完成 | 2.6 | 2.6 | 150 | 150 | 2016.3 -2016.12 | 连云区 |
| 26 | 碱厂生活区 | 续建 | 补栽绿化 | 完成 | 3 | 3 | 200 | 200 | 2016.3 -2016.12 | 连云区 |
| 27 | 四季花城A2区 | 新建 | 绿化面积12000平方米，回填绿化土，栽植苗木 | 完成 | 1.2 | 1.2 | 500 | 500 | 2016.3 -2016.12 | 连云区 |
| 28 | 帝豪大厦 | 新建 | 绿化土回填，栽植绿化苗木 | 完成 | 0.3 | 0.15 | 100 | 50 | 2016.6 -2017.6 | 连云区 |
| 29 | 港逸花园小区 绿化 | 新建 | 绿化面积7万平方米 | 完成 | 7 | 3 | 3000 | 1500 | 2016.9 -2017.6 | 开发区 |
| 30 | 云湖社区邻里中心一期绿化 | 新建 | 项目总建筑面积28.9万平米，其中一期面积12万平米，绿化面积3.8万平米 | 完成 | 3.8 | 3.8 | 1200 | 1200 | 2016.1 -2016.12 | 徐圩新区 |
| 五 | 景区及其他绿化 |  |  |  | 136.5 | 126.9 | 19100 | 10600 |  |  |
| 1 | 连云港临洪河口海岸线整治工程 | 新建 | 新建海岸生态护坡南起临洪河右岸老海堤弯点，北至金海大道，全长1936m。具体实施内容包括（1）护坡建设：堆载预压加固地基，填土压实护坡，顶宽20m，顶标高7.05m，外坡1:2；（2）纳潮排淡箱涵24m长 ，4m宽，2孔；（3）护坡堤顶绿化31984平方米；（4）海岸景观步道（兼抢险通道）6776平方米。 | 完成 | 3.12 | 3.12 | 600 | 600 | 2016.1 -2016.12 | 市城建 集团 |
| 2 | 蔷薇湖水土保持与绿化工程 | 续建 | 1、综合绿地，包括地形、景观、苗木栽植531亩。 2、水库、周边防风林及水土保持苗木栽植。 | 完成 | 35.4 | 35.4 | 1000 | 900 | 2016.1 -2016.12 | 市农发 集团 |
| 3 | 大润发周边绿化 | 新建 | 对大润发周边1200平方米的道路和附属绿化进行改造栽植，计划栽植香樟、紫薇等乔灌木 | 完成 | 0.2 | 0.2 | 100 | 100 | 2016.3 -2016.12 | 连云区 |
| 4 | 连云街道云台路西山坡绿化 | 续建 | 实施内容：进行边坡绿化，栽植黑松等植物 | 完成 | 1.2 | 1.2 | 10 | 10 | 2016.3 -2016.12 | 连云区 |
| 5 | 中云台生态观 光园 | 新建 | 建设约2万平方米 | 完成 | 2 | 2 | 200 | 200 | 2016.3 -2016.7 | 开发区 |
| 6 | 飞泉停车场 | 新建 | 停车场周边绿化，栽植红叶石楠等花灌木 | 完成 | 0.3 | 0.3 | 30 | 30 | 2016.1 -2016.12 | 高新区管委会 |
| 7 | 朱蓬口国家海洋公园景观改造 工程 | 续建 | 主要内容：完善道路系统，恢复停车场、绿化带改造、新建公厕、垃圾收集、烧烤场地、冲淋设施、绿化补植、环境整治，新增标识系统及建设配套商业建筑建设。 | 完成 | 3.3 | 3.3 | 1000 | 900 | 2015.6 -2016.12 | 赣榆区 |
| 8 | 韩口渔港榆人 码头 | 续建 | 主要内容：海洋公园绿化景观、广场硬化、码头驳岸、停车场、烧烤场地、海堤道路、韩口大桥整体亮化、标识系统。渔港环境整治、区内道路、停车场、加油站、餐饮街、标识系统、广场绿化。重建观海阁。 | 完成 | 2 | 2 | 600 | 500 | 2015.6 -2016.12 | 赣榆区 |
| 9 | 秦山岛保护及景区建设后续工程 | 续建 | 延伸八大工程建设，继续完善绿化、山体防护、旅游配套设施、旅游产品建设。 | 完成 | 12 | 2.4 | 13000 | 4800 | 2016.1 -2016.12 | 赣榆区 |
| 10 | 江苏北大门景观环境改造及沿线整治 | 新建 | 占地面积20公顷，沿线长8公里 | 完成 | 12 | 12 | 1200 | 1200 | 2016.3 -2016.12 | 赣榆区 |
| 11 | 琴岛天籁绿化苗木种植 | 新建 | 已回填片区面积约150万平方米，主要内容苗木栽植、供水管道铺设（约3800米）。 | 完成 | 65 | 65 | 1360 | 1360 | 2016.3 -2016.12 | 赣榆区 |