附件1

2016年全市城市建设项目计划（汇总表）

| 单位：亿元 |
| --- |
| 实施主体 | 项目总数 | 年内竣工项目数 | 项目总投资 | 2016年计划 完成投资 |
|  |  | 其中新建 | 其中续建 |  |  |  |
| 全市合计 | 1398 | 1030 | 368 | 968 | 2428 | 746 |
| 其中 | 市区合计 | 776 | 588 | 188 | 523 | 2010 | 534 |
|  | 三县合计 | 622 | 442 | 180 | 445 | 418 | 212 |
|  | 其中 | 东海县 | 352 | 271 | 81 | 272 | 130 | 74 |
|  |  | 灌云县 | 169 | 96 | 73 | 96 | 148 | 66 |
|  |  | 灌南县 | 101 | 75 | 26 | 77 | 140 | 72 |

附件2

2016年市区城市建设项目替换表

| 序号 | 项目名称 | 建设 性质 | 建设规模 | 项目投资（万元） | 2016年建设进度目标任务 | 是否年内 竣工项目 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 总投资 | 年内完 成投资 |  |  |  |
| 1 | 原项目 | 267省道赣榆段路面改善 工程 | 新建 | 赣榆区金山镇、塔山镇、城头镇、城西镇、沙河镇及墩尚镇，路线全长43.05公里，二级公路标准，路面宽9米，利用县道金赣线、海厉线及厉墩线进行路面改善工程。 | 32176 | 21670 | 2016年5月开工，2016年12月完成塔山以南段24公里 | 否 | 赣榆区政府 |
|  | 替换项目 | 旅游道路环线工程 | 新建 | 1、夹谷山影视基地连接线:全线按5.5米宽四级公路标准建设，沥青砼路面，里程长度3.16公里。2、242省道大修工程:工程为242省道黑林至厉庄段老路18公里的大修工程。3、黑班公路黑林镇区至响石村段大修工程:全长约11公里，二级公路标准，路面宽9米，沥青混凝土路面。 | 22000 | 22000 | 建成通车 | 是 | 赣榆区政府 |
| 2 | 原项目 | 友谊路（东方大道-黄海大道) | 改建 | 改建道路0.55公里，红线宽30米 | 500 | 500 | 完工 | 是 | 开发区 |
|  | 替换项目 | 云池路（金桥路-花果山大道） | 新建 | 新建道路0.8公里，红线宽度40米 | 2000 | 600 | 开工建设 | 否 | 开发区 |
| 3 | 原项目 | 金桥路（池月路-昌圩湖路）供水工程 | 新建 | 新建供水管道2.5公里，管径DN200。 | 200 | 200 | 完工 | 是 | 开发区 |
|  | 替换项目 | 汇晶路（东方大道-黄海大道）供水工程 | 新建 | 新建管网2.7公里 | 260 | 200 | 开工 | 否 | 开发区 |
| 4 | 原项目 | 金桥路（池月路-昌圩路）预埋电缆管线工程 | 新建 | 新建12孔电力管线约2.4公里 | 1500 | 1500 | 完工 | 是 | 开发区 |
|  | 替换项目 | 云池路（金桥路-花果山大道）预埋电力管线工程 | 新建 | 新建6*DN200电缆管线约1公里 | 300 | 300 | 完工 | 是 | 开发区 |
|  | 替换项目 | 中德园二期10kV供电工程 | 新建 | 新建315kVA变电所7座 | 780 | 780 | 完工 | 是 | 开发区 |
|  | 替换项目 | 汇晶路10kV线路迁移改造工程 | 新建 | 迁改10kV线路约3.1公里 | 420 | 420 | 完工 | 是 | 开发区 |
| 5 | 原项目 | 金桥路改建段及新建段绿化 | 新改建 | 绿化面积约15万平方米 | 3000 | 3000 | 完工 | 是 | 开发区 |
|  | 替换项目 | 创智街 | 新建 | 新建道路0.8公里，红线宽度20米 | 1000 | 1000 | 竣工 | 是 | 开发区 |
|  | 替换项目 | 盐坨西路（玉竹路-跃湖路） | 新建 | 新建道路0.8公里，红线宽度40米 | 2000 | 2000 | 竣工 | 是 | 开发区 |
| 6 | 原项目 | 池月路（大浦路-南环路）绿化改造 | 改建 | 绿化面积约3万平方米 | 500 | 500 | 完工 | 是 | 开发区 |
|  | 替换项目 | 云池路（金桥路-花果山大道）绿化 | 新建 | 绿化面积约1万平方米 | 340 | 340 | 竣工 | 是 | 开发区 |
|  | 替换项目 | 汇银路（大浦路-临洪路）绿化 | 新建 | 绿化面积约0.3万平方米 | 100 | 100 | 竣工 | 是 | 开发区 |
| 7 | 原项目 | 地下综合管廊试点工程建设 | 新建 | 开工建设10公里地下综合管廊。 | 150000 | 50000 | 开工建设15公里地下综合管廊。 | 否 | 市城建控股集团 |
|  | 替换项目 | 地下综合管廊试点工程建设 | 新建 | 开工建设25公里地下综合管廊。 | 300000 | 50000 | 开工建设15公里地下综合管廊。 | 否 | 徐圩新区 |
| 8 | 原项目 | 东辛社区（棚户区改造东辛农场安置） | 新建 | 总建筑面积约为23.9万平方米。其中一期工程建设面积约7.2万平方米，总投资1.25亿。 | 55000 | 500 | 12月底完成部分前期工作 | 否 | 徐圩新区 |
|  | 替换项目 | 公租房（三期） | 新建 | 占地16.5公顷、总建筑面积28.6万平方米。三期12.8万平方米。 | 31900 | 3000 | 完成部分主体工程。 | 否 | 徐圩新区 |
| 9 | 原项目 | 南城街道养老服务中心 | 新建 | 面积4000平方米，实施地上2层 | 600 | 600 | 完工 | 是 | 高新区管委会 |
|  | 替换项目 | 花果山大道南延续建工程 | 新建 | 长约350米，宽60米，城市主干道。 | 600 | 600 | 完工 | 是 | 高新区管委会、市城建控股集团 |
| 10 | 原项目 | 圣湖路西延至港城大道 | 新建 | 实施圣湖路西延至港城大道，全长约450米。 | 2000 | 1500 | 完成道路主体建设 | 否 | 高新区管委会 |
|  | 替换项目 | 新建东路（科苑路～学院路） | 新建 | 长约950米，宽50米，城市主干道。 | 2500 | 1500 | 开工建设 | 否 | 高新区管委会、市城建控股集团 |
| 11 | 原项目 | 政法810强基工程（南城派出所） | 新建 | 面积2500平方米，实施地上2层 | 300 | 300 | 完工 | 是 | 高新区管委会 |
|  | 替换项目 | 宋跳片区道路维修工程 | 新建 | 对宋跳工业园区振华路、振兴路、昌意路等共计20000平方米破损道路进行维修。 | 1200 | 500 | 完成振华路、振兴路改造 | 否 | 高新区管委会 |
| 12 | 原项目 | 花果山景区唐王坝服务区 | 新建 | 用地约68亩，规划建筑面积约2.8万平方米，建设花果山景区出口路段的旅游购物、餐饮、住宿的综合服务项目。 | 24000 | 10000 | 完成房屋征收补偿，形成净地；完成部分用地的农转用 手续。 | 否 | 云台山景区管委会 |
|  | 替换项目 | 大花果山景区车行游览路建设工程 | 新建 | 在现有防火通道基础上，清理道路两侧空间，进行场地平整和道路改造建设工作，建设以牯牛蛋为核心，辐射渔湾、东磊、孔雀沟和连接花果山主景区的游览道路，合计约21.7公里（16.5万平方米）。 | 20000 | 6000 | 完成牯牛蛋至渔湾6.6公里道路建设工作，合计道路面积约5万平方米，推进其余路段设计和前期工作。 | 否 | 云台山景区管委会 |
| 13 | 原项目 | 上合组织（连云港）国际物流园S226两侧道路工程 | 续建 | 连云港市连云区上合物流园东北片区内，长约1519米，占地约32.42亩 | 1991 | 1291 | 项目完工 | 是 | 上合组织物流园管委会、市港口控股集团 |
|  | 替换项目 | 上合组织（连云港）国际物流园S226两侧道路及绿化配套工程 | 续建 | 连云港市连云区上合物流园东北片区内，长约1519米，占地约32.42亩，绿化设计面积为2.3万平方米 | 2554 | 1854 | 道路、绿化项目完工 | 是 | 上合组织物流园管委会、市港口控股集团 |
| 14 | 原项目 | 金港路原经二十四路（S226—云宿路）段提升工程 | 新建 | 连云港市连云区上合物流园东北片区内，长约622.84米，占地约16亩 | 3600 | 3600 | 工程完工 | 是 | 上合组织物流园管委会、市港口控股集团 |
|  | 替换项目 | 中云台区域性国际物流园区经二十四路（省道226~云宿路段）提升工程 | 新建 | 连云港市连云区上合物流园东北片区内，长约622.84米，占地约42.94亩 | 3600 | 3600 | 如与部队关于土地征收进展顺利，年底完工 | 是 | 上合组织物流园管委会、市港口控股集团 |
| 15 | 原项目 | 苍梧南路垃圾中转站 | 新建 | 项目位于苍梧南，郁林路交叉口南，占地面积2565平方米，建筑面积440平方米，含双机组垃圾处理用房、公厕及办公用房等。 | 430 | 40 | 完成征收补偿 工作 | 否 | 高新区管委会、市城建控股集团 |
|  | 替换项目 | 公共停车场 | 新建 | 市区新增地下地面公共停车场。 | 440 | 440 | 建成并具备使用条件。 | 是 | 高新区管委会、市城建控股集团 |
| 16 | 原项目 | 凤凰湖公园 | 新建 | 凤凰公园路位于新建东路北，金凤路东，总用地面积约135亩。 | 方案设计后确定 | 100 | 殡仪馆搬迁完成后，开展前期设计工作。 | 否 | 市城建控股集团 |
|  | 替换项目 | 新丝路零点 公园 | 新建 | 占地150亩，位于连霍高速和大港路交界处东南。 | 4000 | 3000 | 完成铺装 | 否 | 市城建控股集团 |
| 17 | 原项目 | 高新区核心区路网完善工程 | 新建 | 城市支路，道路全长3840米，包括：玉女路(花果山大道—文苑路）、文苑路（振华路—景湖路）、文苑路（凌洲路-玉兰路）、银杏路（青峰路-玉女路）、文化路（杏坛路-花果山大道）。 | 4080 | 4080 | 完成道路施工 | 是 | 市城建控股集团 |
|  | 替换项目 | 高新区核心区路网完善工程 | 新建 | 城市支路，道路全长3840米，包括：玉女路(花果山大道—文苑路）、文苑路（振华路—景湖路）、文苑路（凌洲路-金融商务中心南）、银杏路（青峰路-玉女路）、金辉路（科苑路~学院路）。 | 4080 | 4080 | 完成道路施工 | 是 | 市城建控股集团 |
| 18 | 原项目 | 科苑路（振华路-人民医院北） | 新建 | 城市支路，道路长380米，道路宽40米。 | 750 | 750 | 完成征收补偿 工作。 | 否 | 市城建控股集团 |
|  | 替换项目 | 花果山大道贯通工程 | 新建 | 长300米，宽30米（东幅快车道），双向六车道，实施内容主要有道路、绿化、雨污水、城市家俱等 | 300 | 300 | 完工 | 是 | 市城建控股集团 |
| 19 | 原项目 | 规划支路（玉兰路-袖海路） | 新建 | 城市支路，道路长2300米，道路宽20米。 | 2000 | 800 | 完成征收补偿 工作。 | 否 | 市城建控股集团 |
|  | 替换项目 | 高速公路两侧绿化工程（苍梧高速出口） | 新建 | 新增绿化面积约5万平方米 | 700 | 700 | 完工 | 是 | 市城建控股集团 |
| 20 | 原项目 | 科技创业城 | 续建 | 建设5栋研发办公楼、科技公共服务中心、市云计算中心、市科技馆、3栋商务办公楼、2栋人才公寓和6栋人才住宅，占地约530亩，建筑面积约68万平方米。 | 450000 | 30032 | 完成4、5#楼内外装，基本完成室外配套工程，并投入使用；完成6、7#楼外装工程，完成科技馆球幕影院外装工程，基本完成室外配套。 | 否 | 市城建控股集团 |
|  | 替换项目 | 科技创业城 | 续建 | 建设5栋研发办公楼、科技公共服务中心、市云计算中心、市科技馆、3栋商务办公楼、2栋人才公寓和6栋人才住宅，占地约530亩，建筑面积约68万平方米。 | 450000 | 30032 | 完成4、5#楼外装，基本完成室外配套工程；完成6、7#楼外装工程，完成科技馆球幕影院外装工程，基本完成室外配套。 | 否 | 市城建控股集团 |
| 21 | 原项目 | 花果名苑一期 | 新建 | 位于文苑路东、春晖路北。占地64.46亩，建筑面积8.85万平方米，包含5栋18层住宅、5栋6层住宅、幼儿园、社区卫生服务中心和社区行政办公。 | 45000 | 5000 | 开工建设。 | 否 | 市城建控股集团 |
|  | 替换项目 | 花果名苑一期 | 新建 | 位于文苑路东、春晖路北。占地64.46亩，建筑面积8.85万平方米，包含5栋18层住宅、5栋6层住宅、幼儿园、社区卫生服务中心和社区行政办公。 | 45000 | 3000 | 开工建设。 | 否 | 市城建控股集团 |
| 22 | 原项目 | 花果山社区服务中心 | 续建 | 总占地面积约19347.8平方米，总建筑面积30489.3平方米。 | 15747 | 1200 | 项目竣工。 | 是 | 市城建控股集团 |
|  | 替换项目 | 花果山社区服务中心 | 续建 | 总占地面积约19347.8平方米，总建筑面积30489.3平方米。 | 15747 | 4780 | 项目竣工。 | 是 | 市城建控股集团 |
| 23 | 原项目 | 郁林路、振华东路垃圾 中转站 | 新建 | 占地面积5100平方米，建筑面积880平方米，含双机组垃圾处理用房、公厕及办公用房等。 | 430 | 40 | 完成征收补偿 工作 | 否 | 高新区管委会、市城建控股集团 |
|  | 替换项目 | 南城街道自来水管道改建 工程 | 新建 | 新建改建南城街道现状破损、不达标自来水管道，并对凤凰、青春、宁海、九岭社区部分排水不畅道路进行改造，共计改造官网30公里，采用DN100-300铸铁管及PE管。 | 500 | 80 | 启动部分管道 改建 | 否 | 高新区管委会 |
| 24 | 原项目 | 海绵城市示范区工程建设 | 新建 | 启动实施15平方公里海绵城市试点建设。 | 150000 | 1000 | 开工建设，完成投资额。 | 否 | 市城建控股集团 |
|  | 替换项目 | 海绵城市建设 | 新建 | 实施龙尾河雨水改造、开发区创智绿园、赣榆区火车站广场基础设施配套、郁洲公园改造等海绵城市项目 | 80000 | 8000 | 开工建设，完成投资额。 | 否 | 市建设局 城建控股 徐圩新区 开发区 赣榆区 海州区 连云区 |
| 25 | 原项目 | 玉带河两侧景观生态廊道 建设 | 新建 | 西起蔷薇河，东至瀛洲路，长度为7200米（北侧绿地宽度约30米，南侧绿地宽度约100米），建设面积105公顷，其中绿化建设投资5.25亿元（按照每平米500元绿化建设费估算，不含征地补偿等费用）。由于该项目涉及责任主体较多，由市建设局制定专项实施方案报市政府研究，明确各责任主体任务分工。 | 55000 | 6400 | 上半年完成项目立项、用地红线划定、方案设计及征迁摸底工作，下半年启动土地征用、拆违拆建，争取具备条件地块开工建设。 | 否 | 市建设局、市农发集团、市城建控股集团、市水利局、海州区政府、市城管局、市农科院 |
|  | 替换项目 | 玉带河两侧景观生态廊道 建设 | 新建 | 实施玉带河两侧河滨绿化及道路提升等工程 | 55000 | 2000 | 推进工程建设 | 否 | 市建设局、市农发集团、市城建控股集团、市水利局、海州区政府、市城管局、市农科院 |

附件3

2016年市区新增城市建设项目表

| 序号 | 项目名称 | 建设 性质 | 建设规模 | 项目投资（万元） | 2016年建设进度目标任务 | 是否年内竣工项目 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 总投资 | 年内完 成投资 |  |  |  |
| 合计 | 新增投资合计 | 1691353 | 312702 |  |  |  |
| 1 | 海滨康复医院 | 新建 | 位于健康产业园，用地94亩，总建筑面积13万平方米 | 120000 | 10000 | 2017年12月底竣工 | 否 | 市城建控股 集团 |
| 2 | 瀛洲路农贸市场改造 | 改建 | 用地100亩，建筑面积6.5万平方米，其中一期4万平方米，建设农副产品批发和零售市场，二期2.5万平方米，建设冷链物流和保鲜市场 | 20000 | 10000 | 2017年8月竣工开业 | 否 | 市农发集团 |
| 3 | 242省道朝阳互通 | 新建 | 全长3.85公里，新建6条匝道 | 41100 | 5000 | 2017年12月底竣工 | 否 | 市交通控股 集团 |
| 4 | 临洪大道 | 新建 | G310至原204段，规划为城市快速路，长约7.5公里，宽60米 | 100000 | 1000 | 开工 | 否 | 市城建控股集团 市交通控股集团 市交通局 市建设局 相关县区政府 |
| 5 | 垃圾转运站、收集点、果皮箱 | 新建 | 海州区垃圾转运站建设：新改建垃圾转运站4座，维修4座 | 1104 | 1104 | 完工 | 是 | 海州区政府 |
| 6 | 老旧小区改造 | 新建 | 192个老旧小区硬件设施改造提升 | 8026 | 8026 | 项目完工 | 是 | 海州区政府 市建设局 |
| 7 | 东关南路（镇海路至宁海路）改造 工程 | 新建 | 长约600米，红线宽40米，路面改造，配套污水等 | 500 | 500 | 完工 | 是 | 赣榆区政府 |
| 8 | 宁海路（204国道至东关路）路面改造 | 新建 | 长约2200米，路面宽18米，实施路面改造 | 1100 | 1100 | 完工 | 是 | 赣榆区政府 |
| 9 | 后宫路（西关路至华中路）路面改造 | 新建 | 长约390米，路面宽10米，路面、人行道改造 | 150 | 150 | 完工 | 是 | 赣榆区政府 |
| 10 | 华中路（金海路至青口河）人行道改造 | 新建 | 长约1700米，道路两侧人行道、路沿石、树池石改造 | 680 | 680 | 完工 | 是 | 赣榆区政府 |
| 11 | 东关路（金海路至青口河）人行道 改造 | 新建 | 长约2000米，道路两侧人行道、路沿石、树池石改造 | 750 | 750 | 完工 | 是 | 赣榆区政府 |
| 12 | 文昌北路（金海路至沙汪河） | 新建 | 长约280米，红线宽20米，道路、雨污水等 | 310 | 310 | 完工 | 是 | 赣榆区政府 |
| 13 | 黄海东路东段改造工程 | 新建 | 242省道至海堤，长约600米，红线宽90米，道路、雨污水等 | 1500 | 1500 | 完工 | 是 | 赣榆区政府 |
| 14 | 道路护栏更换 | 新建 | 更换金海路、华中路、东关路护栏约9300米 | 370 | 370 | 完工 | 是 | 赣榆区政府 |
| 15 | 路灯安装工程 | 新建 | 后宫路、文化路、镇海西路、东关路安装路灯262套 | 296 | 296 | 实现竣工 | 是 | 赣榆区政府 |
| 16 | 和安湖升级改造 | 新建 | 亮化、标牌等设施修补、管理用房改造、绿化补植 | 600 | 600 | 完工 | 是 | 赣榆区政府 |
| 17 | 青口河两岸植树 | 新建 | 青口河两岸，东关路桥至青年路桥段，苗木栽植面积约5.7万平方米 | 300 | 300 | 完工 | 是 | 赣榆区政府 |
| 18 | 四处游园绿地建设 | 新建 | 红旗路于青年路的交汇处，设计面积0.4万㎡；镇海路南侧，赣榆县晨翔塑料厂东侧，设计面积0.39万㎡；怀仁路与金海东路的交汇处，设计面积0.8万㎡；黄海路与怀仁路交汇处，设计面积0.16万㎡。四处游园绿地合计1.75万㎡ | 530 | 530 | 完工 | 是 | 赣榆区政府 |
| 19 | 四季金辉 | 续建 | 一期：连云港市新浦区学林路东、学院路西、屏竹路北，占地53225平方米，总建筑面积143616平方米，共建6栋住宅楼；二期：新浦区学林路6号，占地78185平方米，总建筑面积278403平方米，共建11栋住宅楼及2栋商业；三期：屏竹路北，学院路东，占地91634平方米，总建筑面积344443平方米，共建13栋住宅及1栋商业用房 | 376046 | 86000 | 二期土建主体施工，三期全部封顶。 | 否 | 高新区管委会 |
| 20 | 恒大名都 | 续建 | 位于凌州东路18号，项目总用地面积169亩，总建筑面积43万平方米，容积率3.0，绿化率36%，项目总投资16亿元，13幢高层住宅楼组成 | 160000 | 600 | 项目完工。 | 是 | 高新区管委会 |
| 21 | 金鹰花园 | 续建 | 苍梧路南，宁连高速东，占地11万平方米，建筑面积35.2万平方，共建12幢高层住宅及18幢连体别墅 | 130000 | 2600 | 4、5、6、7、8、12号楼完成土建主体及设备安装。 | 否 | 高新区管委会 |
| 22 | 秀逸苏杭 | 续建 | 凌州路南 科苑路东，占地153606平方米，总建筑面积538227平方米，共建33栋住宅楼及2栋商业办公楼 | 160000 | 13000 | 年底交付使用。 | 否 | 高新区管委会 |
| 23 | 港利锦绣江南 | 续建 | 青峰路南，科苑北路东，学林路西，占地75074平方米，总建筑面积216847平方米，共建设17栋商业住宅。 | 49890 | 6000 | 5、6、7、8号楼主体结束，基本完成二次结构。 | 否 | 高新区管委会 |
| 24 | 港城一品 | 续建 | 杏坛路东、迎曙路北，占地108965平方米，总建筑面积405790平方米，共建设13幢商业住宅及1所幼儿园和1栋社区用房。 | 160000 | 5400 | 一期完成是工程完成室外管网施工，二期1、5、6、11、12、15号楼封顶。 | 否 | 高新区管委会 |
| 25 | 秀逸苏杭东苑 | 续建 | 学院路东、凌州路南，占地73538平方米，总建筑面积284546平方米，共建10幢商业住宅 | 123315 | 26000 | 一期1.2.3.5号4栋楼交付，二期4栋6.8.9.10 号抹灰基本完成，11.12号楼主体完成。 | 否 | 高新区管委会 |
| 26 | 云台山第 | 新建 | 总建筑面积26.88万平方米，其中计容积率建筑面积20.62万平方米（住宅18.20万平方米、幼儿园2100平方米、酒店2.42万平方米、商业综合楼含社区服务中心及物管等1.13万平方米），不计容积率建筑面积6.26万平方米。容积率1.84，绿地率40.0%，小区共建设25栋楼，住宅单体类型高层17栋17层，多层8栋6+1层，居住户数1322户 | 120000 | 35000 | 一期B1-B6,C1-C3号楼土建封顶，进行二次结构施工。 | 否 | 高新区管委会 |
| 27 | 美麟常青藤 | 新建 | 项目位于青峰路南、银杏路西，总投资90000万元，其中环保投资863万元。总占地面积68965.4m2，总建筑面积198580.7m2，绿地率30.2% |  |  | 3-6号楼外墙装饰基本完成，2号、7号主体封顶，外墙涂料基本结束，1号、8号楼土建完成地上9层。 | 否 | 高新区管委会 |
| 28 | 上合组织(连云港)国际物流园区苗圃工程 | 新建 | 连云港市连云区上合组织（连云港）国际物流园东北片区公共服务区内管委会南侧绿地，设计面积3.3万平方米，其中水体面积5000平方 | 300 | 300 | 完工 | 是 | 上合组织物流园管委会、市港口控股集团 |
| 29 | 中云台区域性国际物流园区经二十四路（省道226~云宿路段）绿化提升工程 | 新建 | 经二十四路（226省道——云宿路），全长620米。在道路中分带两边各设置4米绿化带，道路红线外侧各增加10米绿化带，绿化面积为17000平方米 | 505 | 505 | 如与部队关于土地征收进展顺利，拓宽段工程能够顺利开工，绿化工程与拓宽段工程同步启动，年底 完工 | 是 | 上合组织物流园管委会、市港口控股集团 |
| 30 | 园区防洪排涝工程方案研究 | 新建 | 对园区现有河道施工进行方案研究 | 100 | 100 | 形成研究报告 | 是 | 上合组织物流园管委会 |
| 31 | 东盐河绿道慢行系统（海宁路-朝阳路段） | 新建 | （海宁路-朝阳路）海宁路至建设路东岸新建绿道约480米，西岸新建绿道约447米。建设路至朝阳路东岸新建绿道157米，西岸新建绿道约496米 | 128 | 128 | 项目完工。 | 是 | 市城建控股集团 |
| 32 | 华联广场周边 道路 | 新建 | 龙西北路、龙东北路、龙西南路修建7米单向混合车道+2m人行道，建联路现状6m车道路面整治，通建路、通建路跨龙尾河桥修建10m混合车道+两侧2.5m人行道，扁担河路修建12m混合车道+两侧3m人行道，苏宁通道跨龙尾河桥修建12m混合车道+两侧2.5m人行道，绿园路跨龙尾河桥修建15m机动车道+两侧3m非机动车道+2.5m人行道 | 5000 | 5000 | 项目完工。 | 是 | 市城建控股 集团 |
| 33 | 城市道路亮化 改造 | 新建 | 朝阳路、朝阳路（高新区段）、花果山大道、科苑路、振华路、海连路、郁州路、瀛洲路、苍梧路等九条道路亮化改造 | 6000 | 6000 | 项目完工。 | 是 | 市城建控股 集团 |
| 34 | 凤凰新城农贸 市场 | 新建 | 2300平方米 | 3500 | 3500 | 试营业 | 是 | 市城建控股 集团 |
| 35 | 高新区农贸市场 | 新建 | 位于新区学林路西、福利中心北，占地约18亩，规划总建筑面积21900平方米，其中地上建筑面积19200平方米，地下建筑面积2700平方米，建设内容包括农贸市场、社区服务中心、街政管理中心、派出所、社区配套商业等，一期将先启动农贸市场建设 | 10000 | 100 | 高新区完成征地工作，取得土地前提下，开工建设 | 否 | 高新区 城建控股 |
| 36 | 解放路、绿园路道路出新 | 新建 | 实施解放路、绿园路道路整治出新，全长5公里。 | 4000 | 3000 | 完成建设。 | 是 | 市城建控股 集团 |
| 37 | 连云港检验检疫局综合实验楼 | 续建 | 地下室二层，地上部分为二十一层，建筑高度为98.30米，总建筑面积38477.00平方米 | 20700 | 12700 | 外装及安装工程完工。 | 否 | 市城建控股 集团 |
| 38 | 城建展示中心 | 新建 | 建筑面积约1200平方米城建展示馆 | 1200 | 1200 | 建成运营 | 是 | 市城建控股 集团 |
| 39 | 北、西出入口改造 | 改建 | 解放东路：机动车道、非机动车道、人行道、排水设施、绿化工程、城市家具、征地拆迁等；蔷薇河桥-八中队：道路修补、人行道板、路缘石、波形护栏、挡墙、绿化、排水设施、油漆亮化等。共计2.5公里城市主干道改造 | 8500 | 8500 | 项目完工。 | 是 | 市交通控股 集团 |
| 40 | 11条交通道路创卫改造 | 新建 | 瀛洲路、204国道八中队段、新海路、江化路、苍梧路、巨龙路、解放东路、310国道如意段、港城大道等11条道路整治出新 | 1000 | 1000 | 完工 | 是 | 市交通局 市交通控股 集团 |
| 41 | 虎山、沙集道口平改立工程 | 新建 | 虎山道口新建3m宽、2.5m高的立交涵，虎山和沙集之间新建12m宽、4.5m高的立交涵，沙集向西车辆段西侧新建5m宽、4.5米高的立交涵 | 7000 | 7000 | 开工建设 | 否 | 上海铁路局、市交通控股 集团 |
| 42 | 城市道路及园林绿化提升工程（创卫工程） | 新建 | 1、海州区土路改造，投资3500万元；2、市区黑臭水体整治工程，投资1000万元；3、24条主次干道路红线外至沿街围墙之间维修整治，投资800万元；4、10条主次干道大中修工程，投资2720万元；5、绿化隔离护栏安装工程，投资230万元；6、24条主次干道沉降破损雨水井盖提升整治工程，投资90万元；7、24条主次干道树池维修，投资500万元；8、24条主次干道及游园受冻香樟、栾树等苗木进行更换，投资2200万元；9、24条主次干道无主绿地及红线外至墙边黄土露天整治工程，投资600万元 | 11640 | 11640 | 完工 | 是 | 市建设局 |
| 43 | 连云港市轨道交通规划编制 | 新编 | 实施连云港市轨道交通规划编制 | 260 | 260 | 完成 | 是 | 市建设局 |
| 44 | 连云港市绿地系统规划修编 | 新编 | 实施连云港市绿地系统规划修编 | 200 | 200 | 完成 | 是 | 市建设局 |
| 45 | 物管小区整治 改造 | 新建 | 80个有物管小区整治改造 | 2400 | 2400 | 完工 | 是 | 市住房局 各区政府 |
| 46 | 公厕建设改造 | 新建、 维修 | 共改建741座公厕，其中新增72座，提档改造426座，旱厕所改造151座，维修92座 | 20258 | 20258 | 2016年9月25日前完成 | 是 | 市城管局、各区政府 |
| 47 | 转运站建设维修 | 新建、 维修 | 共改建22座转运站，其中新建7座，维修15座 | 2769 | 2769 | 2016年9月25日前完成 | 是 | 市城管局、各区政府 |
| 48 | 垃圾桶、果皮箱 设置 | 新建 | 共增设7359只。其中垃圾桶2627只，果皮箱4732只 | 596 | 596 | 2016年9月25日前完成 | 是 | 市城管局、各区政府 |
| 49 | 市容市貌整治 | 新建 | 户外宣传、整治出新、市容管理 | 4046 | 4046 | 完工 | 是 | 市城管局 |
| 50 | 菜市场维修改造 | 新建 | 菜市场维修完善、翻建改造 | 684 | 684 | 完工 | 是 | 市商务局 各区政府 |
| 51 | 城乡结合部整治 | 维修 | 对城乡结合部、棚户区、城中村基础设施改造 | 4000 | 4000 | 完工 | 是 | 各区政府 |