附件

2016年全市旧城改造房屋征收（拆迁）计划

| 单位 | 计划征收 地块 | 计划征收户数 | 计划征收面积 （万㎡） | 完成征收面积 （万㎡） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 总户数 | 其中居民 | 其中企业 |  |  |
| 海州区 | 55 | 18099 | 17919 | 180 | 270.36 | 150 |
| 连云区 | 10 | 820 | 786 | 34 | 20 | 20 |
| 市开发区 | 4 | 655 | 630 | 25 | 15 | 15 |
| 高新区 | 12 | 520 | 513 | 7 | 20.17 | 20 |
| 市区小计 | 81 | 20094 | 19848 | 246 | 325.53 | 205（确保完成200） |
| 东海县 | 19 | 3444 | 3431 | 13 | 76.8 | 75 |
| 灌云县 | 17 | 2863 | 2847 | 16 | 75 | 75 |
| 灌南县 | 15 | 2990 | 2980 | 10 | 75.32 | 75 |
| 赣榆区 | 18 | 1940 | 1710 | 230 | 75.2 | 75 |
| 三县一区小计 | 69 | 11237 | 10968 | 269 | 302.32 | 300 |
| 合计 | 150 | 31331 | 30816 | 515 | 627.85 | 500 |

海州区2016年旧城改造房屋征收（拆迁）计划明细表

| 地块类型 | 序号 | 地块名称 | 征收（拆迁） 主体 | 投融资主体 | 征收（拆迁）面积（万㎡） | 征收（拆迁）户数 | 责任人 | 完成时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 居民 | 企业 |  |  |
| 征收结转地块 | 1 | 财经学校A西地块 | 海州区政府 | 市国土储备中心 | 0.042 | 2 | 0 | 陈周德 | 2016.12 |
|  | 2 | 车管所地块旧城改造项目 | 海州区政府 | 市国土储备中心 | 0.28 | 0 | 1 | 徐雪峰 | 2016.12 |
|  | 3 | 天然居周边地块改造项目 | 海州区政府 | 市国土储备中心 | 0.008 | 1 | 0 | 徐雪峰 | 2016.12 |
|  | 4 | 中盛康城地块 | 海州区政府 | 中盛置业公司 | 0.054 | 2 | 0 | 徐风良 | 2016.12 |
|  | 5 | 东上渔场地块旧城改造项目 | 海州区政府 | 金海公司 | 0.533 | 25 | 0 | 徐雪峰 | 2016.12 |
|  | 6 | 黄海度假村旧城改造项目 | 海州区政府 | 市城建控股集团 | 1.5497 | 10 | 6 | 单晓敏 刘振华 | 2016.12 |
|  | 7 | 原飞雁毛毯厂及周边地块旧城区改造项目 | 海州区政府 | 鹰游公司 | 0.1646 | 15 | 0 | 徐雪峰 | 2016.12 |
|  | 8 | 财经学校B一期项目 | 海州区政府 | 市国土储备中心 | 0.34 | 17 | 3 | 陈周德 | 2016.12 |
|  | 9 | 万山城市花园地块 | 海州区政府 | 万山房地产 | 2.5 | 207 | 3 | 郑 斌 | 2016.12 |
|  | 10 | 东圣变压器厂地块 | 海州区政府 | 万锦房地产 | 0.05 | 4 | 0 | 张景友 | 2016.12 |
|  | 11 | 滨河新城规划十六路以北地块 | 海州区政府 | 市国土储备中心 | 0.16 | 0 | 1 | 袁丽霞 | 2016.12 |

| 地块类型 | 序号 | 地块名称 | 征收（拆迁） 主体 | 投融资主体 | 征收（拆迁）面积（万㎡） | 征收（拆迁）户数 | 责任人 | 完成时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 居民 | 企业 |  |  |
| 征收结转地块 | 12 | 民主路棚户区改造二期项目 | 海州区政府 | 海州区政府 | 0.0553 | 5 | 0 | 房忠涛 | 2016.12 |
|  | 13 | 木材厂地块 | 海州区政府 | 市城建控股集团 | 0.73 | 30 | 4 | 于 卉 | 2016.12 |
|  | 14 | 烟草巷地块 | 海州区政府 | 市国土储备中心 | 3.5727 | 70 | 19 | 郑 斌 | 2016.12 |
|  | 15 | 人民西路8号地块 | 海州区政府 | 市国土储备中心 | 10.1832 | 124 | 15 | 陈周德 | 2016.12 |
|  | 16 | 孔望山路地块 | 海州区政府 | 市城建控股集团 | 1.2215 | 22 | 3 | 颜景华 | 2016.12 |
|  | 17 | 人民东路（郁洲北路-解放东路）改建项目 | 海州区政府 | 市城建控股集团 | 0.2 | 1 | 1 | 顾建华 | 2016.12 |
|  | 18 | 连云港市沈圩路、福利巷、临洪西路、江化路下穿陇海铁路及新建连盐铁路立交桥工程及周边地块旧城改造项目（引道部分） | 海州区政府 | 市城建控股集团 | 1.7574 | 29 | 5 | 徐雪峰 | 2016.12 |
|  | 19 | 康缘药厂及北侧棚户区地块 | 海州区政府 | 市城建控股集团 | 1.4672 | 11 | 3 | 卢 平 | 2016.12 |
|  | 20 | 孔望新城磨盘山地块（一期） | 海州区政府 | 市城建控股集团 | 0.056 | 7 | 0 | 卢 平 | 2016.12 |
|  | 21 | 铸造厂地块 | 海州区政府 | 市城建控股集团 | 7.85 | 219 | 8 | 刘海林 | 2016.12 |
|  | 22 | 新海路东地块 | 海州区政府 | 市城建控股集团 | 3 | 0 | 10 | 江锦峰 | 2016.12 |
| 新征收 地块 | 23 | 东堡集团B地块 | 海州区政府 | 城建房地产 | 4.28 | 350 | 4 | 于 卉 | 2016.12 |
|  | 24 | 华阳地块 | 海州区政府 | 市国土储备中心 | 2 | 167 | 6 | 王宏新 | 2016.12 |
|  | 25 | 铁路新村地块 | 海州区政府 | 市国土储备中心 | 1.8 | 252 | 0 | 李 萌 | 2016.12 |
|  | 26 | 财经学校B二期项目 | 海州区政府 | 市城建控股集团 | 3 | 240 | 3 | 陈周德 | 2016.12 |
|  | 27 | 外仓街（无线电十厂）地块 | 海州区政府 | 市建设局 市城建控股集团 | 2 | 80 | 1 | 毛志峰 | 2016.12 |
|  | 28 | 白虎山批发市场地块 | 海州区政府 | 白虎山小商品市场开发有限公司 | 11.3 | 2500 | 4 | 单晓敏 颜景华 徐雪峰 | 2016.12 |
|  | 29 | 原市纺织厂宿舍区地块 | 海州区政府 | 海州区政府 | 3 | 329 | 4 | 于振强 | 2016.12 |
|  | 30 | 孔望新城磨盘山地块（二期） | 海州区政府 | 市城建控股集团 | 11 | 385 | 0 | 卢 平 | 2016.12 |
|  | 31 | 南广场地块旧城区改造项目 | 海州区政府 | 市体育局 | 4 | 302 | 12 | 汤成元 | 2016.12 |
|  | 32 | 新海玻璃厂地块 | 海州区政府 | 市城建控股集团 | 4.5 | 356 | 1 | 杨中云 | 2016.12 |
|  | 33 | 同和片区改造地块 | 海州区政府 | 国大房地产 | 2 | 120 | 0 | 顾建华 | 2016.12 |
|  | 34 | 利玛地块 | 海州区政府 | 利玛置业 | 3.5 | 420 | 6 | 房忠涛 | 2016.12 |

| 地块类型 | 序号 | 地块名称 | 征收（拆迁） 主体 | 投融资主体 | 征收（拆迁）面积（万㎡） | 征收（拆迁）户数 | 责任人 | 完成时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 新征收 地块 | 35 | 润邦地块 | 海州区政府 | 润邦房地产 | 4 | 480 | 6 | 汤成元 | 2016.12 |
|  | 36 | 文昌路及北侧地块旧城区改造项目 | 海州区政府 | 市城建控股集团 | 4 | 143 | 1 | 刘振华 | 2016.12 |
|  | 37 | 原海云大厦地块 | 海州区政府 | 市城建控股集团 | 6.5 | 550 | 8 | 汤成元 | 2016.12 |
|  | 38 | 滨河新城片区改造项目 | 海州区政府 | 海州区政府 | 3.9 | 310 | 0 | 袁丽霞 | 2016.12 |
|  | 39 | 海州古城棚户区改造项目 | 海州区政府 | 海州区政府 | 2 | 50 | 0 | 顾建华 | 2016.12 |
|  | 40 | 新浦磷矿宿舍区改造项目 | 海州区政府 | 海州区政府 | 9.6 | 1600 | 0 | 张华陆 | 2016.12 |
|  | 41 | 东天池地块 | 海州区政府 | 市城建控股集团 | 8.1 | 588 | 6 | 江锦峰 | 2016.12 |
|  | 42 | 市交通局周边地块 | 海州区政府 | 市城建控股集团 | 9.36 | 1065 | 14 | 王建明 | 2016.12 |
|  | 43 | 南小区建康社区地块（眼科医院） | 海州区政府 | 市城建控股集团 | 10.2 | 1688 | 0 | 王建明 | 2016.12 |
|  | 44 | 人民路二期(5、6号）地块旧城区改造项目 | 海州区政府 | 市城建控股集团 | 13 | 520 | 0 | 刘建春 | 2016.12 |
|  | 45 | 玉龙社区地块 | 海州区政府 | 市城建控股集团 | 3.5 | 130 | 10 | 徐 冰 | 2016.12 |
|  | 46 | 葵花街棚户区改造项目 | 海州区政府 | 市城建控股集团 | 3.2 | 995 | 0 | 王兰芳 | 2016.12 |

| 地块类型 | 序号 | 地块名称 | 征收（拆迁） 主体 | 投融资主体 | 征收（拆迁）面积（万㎡） | 征收（拆迁）户数 | 责任人 | 完成时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 新征收 地块 | 47 | 连淮扬镇铁路 | 海州区政府 | 苏北铁路公司 | 2.4 | 140 | 0 | 徐雪峰 | 2016.12 |
|  | 48 | 连盐铁路锦屏支线 | 海州区政府 | 市铁路办 | 1.1 | 24 | 0 | 徐雪峰 | 2016.12 |
|  | 49 | 市东小学周边地块 | 海州区政府 | 市城建控股集团 | 3.2 | 164 | 2 | 苗永梅 | 2016.12 |
|  | 50 | 徐连客专 | 海州区政府 |  |  |  |  | 徐雪峰 | 2016.12 |
|  | 51 | 海州高级中学地块 | 海州区政府 | 海州开发区 | 6 | 50 | 0 | 徐风良 | 2016.12 |
|  | 52 | 临洪片区地块 | 海州区政府 | 市城建控股集团 | 87.6 | 2900 | 0 | 徐雪峰 | 2016.12 |
| 计划收购项目 | 53 | 通灌南路南延 | 海州区政府 | 海州开发区 | 2.3 | 83 | 0 | 徐风良 | 2016.12 |
|  | 54 | 经二路南延 | 海州区政府 | 海州开发区 | 1.4 | 137 | 0 | 李永涛 | 2016.12 |
|  | 55 | 蔷薇湖扫尾工程 | 海州区政府 | 振兴集团 | 0.85 | 0 | 10 | 徐 冰 | 2016.12 |
| 合计 | 270.3646 | 17919 | 180 |  |  |

连云区2016年旧城改造房屋征收（拆迁）计划明细表

| 地块 类型 | 序号 | 地块名称 | 征收（拆迁） 主体 | 投融资主体 | 征收（拆迁）面积（万㎡） | 征收(拆迁)户数 | 责任人 | 完成时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 居民 | 企业 |  |  |
| 拆迁结转地块 | 1 3 | 翔龙湾地块 | 连云港瑞丰房地产开发有限公司 | 连云港瑞丰房地产开发有限公司 | 0.04 | 2 | 0 | 焦旺运 | 2016.12.31 |
| 征收结 转地块 | 2 | 海滨大道（中山东路）南侧墟沟运输公司（B1)和墟沟设备厂（B2a）地块旧城区改建 | 连云区政府 | 国土储备 | 2.53 | 90 | 3 | 焦旺运 | 2016.12.31 |
|  | 3 | 云山中小企业园地块旧城区改建 | 连云区政府 | 自筹 | 3.68 | 0 | 10 | 焦旺运 | 2016.12.31 |
| 新征收 地块 | 4 | 金运花园（原外运车队及周边地块）旧城区改建 | 连云区政府 | 连云港金运房地产开发有限公司 | 1.8 | 75 | 0 | 焦旺运 | 2016.12.31 |
|  | 5 | 中央商务区1#、2#地块旧城区改建 | 连云区政府 | 连云港东方城市建设投资有限公司 | 2.87 | 197 | 3 | 焦旺运 | 2016.12.31 |
|  | 6 | 栖霞路沿线改造(海关宿舍楼地块） | 连云区政府 | 港口集团 | 0.73 | 48 | 0 | 焦旺运 | 2016.12.31 |
|  | 7 | 开发区、板桥街道旧城区改建 （一期） | 连云区政府 | 连云开发区 | 2.11 | 211 | 10 | 夏信喜 | 2016.12.31 |
|  | 8 | 程圩社区旧城区改建 | 连云区政府 | 连云开发区 | 1.4 | 128 | 0 | 夏信喜 | 2016.12.31 |
|  | 9 | 云山中小企业园B地块旧城区改建 | 连云区政府 | 自筹 | 3.8 | 0 | 3 | 焦旺运 | 2016.12.31 |
|  | 10 | 中华西路西延工程旧城区改建项目 | 连云区政府 | 自筹 | 1.05 | 35 | 5 | 焦旺运 | 2016.12.31 |
| 合 计 | 20.01 | 786 | 34 |  |  |

市开发区2016年旧城改造房屋征收（拆迁）计划明细表

| 地块 类型 | 序号 | 地块名称 | 征收（拆迁） 主体 | 投融资主体 | 征收（拆迁）面积（万㎡） | 征收(拆迁)户数 | 责任人 | 完成时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 居民 | 企业 |  |  |
| 新征收地块 | 1 | 猴嘴旧城改造三期（花果山大道以东片区） | 开发区管委会 | 江苏新海连发展集团有限公司 | 9 | 400 | 20 | 曹洪秋 | 2016.9 |
|  | 2 | 242省道项目 | 开发区管委会 | 江苏新海连发展集团有限公司 | 2.6 | 110 | 0 | 曹洪秋 | 2016.6 |
|  | 3 | 虎山开采项目 | 开发区管委会 | 江苏新海连发展集团有限公司 | 3.4 | 120 | 5 | 曹洪秋 | 2016.8 |
| 备注拟增项目 | 1 | 碱厂搬迁 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 | 15 | 630 | 25 |  |  |

高新区2016年旧城改造房屋征收（拆迁）计划明细表

| 地块 类型 | 序号 | 地块名称 | 征收（拆迁） 主体 | 投融资主体 | 征收（拆迁）面积（万㎡） | 征收(拆迁)户数 | 责任人 | 完成时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 居民 | 企业 |  |  |
| 拆迁结转地块 | 1 | 新华社区地块 | 金鹰集团 | 金鹰集团 | 1.80 | 43 | 1 | 江希路 | 2016.12 |
| 征收结 转地块 | 2 | 南城新大街东侧（四号地块）棚户区改造征收 | 海州区 | 城建控股集团 | 1.55 | 36 | 2 | 江希路 | 2016.12 |
|  | 3 | 新滩地块旧城区改造征收 | 高新区 | 城建控股集团 | 1.1 | 38 | 0 | 江希路 | 2016.12 |
|  | 4 | 东河渔场 | 海州区 | 城建控股集团 | 0.11 | 3 | 0 | 江希路 | 2016.12 |
|  | 5 | 苍梧东路延伸 | 海州区 | 城建控股集团 | 0.15 | 0 | 1 | 江希路 | 2016.12 |
|  | 6 | 圣湖路扩宽 | 海州区 | 城建控股集团 | 0.26 | 2 | 2 | 江希路 | 2016.12 |
| 新征收 地块 | 7 | 新华社区3号地块（兰江置业）棚户区改造征收 | 高新区 | 兰江置业有限公司 | 3.5 | 83 | 0 | 江希路 | 2016.12 |
|  | 8 | 体育中心南侧棚户区（谢圩地块）改造征收 | 高新区 | 城建控股集团 | 4.6 | 98 | 1 | 江希路 | 2016.12 |
|  | 9 | 春晖路北侧棚户区（大村北地块一期）改造项目 | 高新区 | 城建控股集团 | 2.8 | 70 | 0 | 江希路 | 2016.12 |
|  | 10 | 玉兰路南侧棚户区（下小庄地块）改造项目 | 高新区 | 城建控股集团 | 3.1 | 70 | 0 | 江希路 | 2016.12 |
|  | 11 | 匡井路及老城门周边地块棚户区改造征收 | 高新区 | 城建控股集团 | 0.8 | 50 | 0 | 江希路 | 2016.12 |
|  | 12 | 城隍庙广场及东大街地块改造征收 | 高新区 | 城建控股集团 | 0.4 | 20 | 0 | 江希路 | 2016.12 |
| 合 计 | 20.17 | 513 | 7 |  | 2016.12 |

东海县2016年旧城改造房屋征收（拆迁）计划明细表

| 地块 类型 | 序号 | 地块名称 | 征收（拆迁） 主体 | 投融资主体 | 征收（拆迁）面积（万㎡） | 征收(拆迁)户数 | 责任人 | 完成时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 居民 | 企业 |  |  |
| 拆迁结转地块 | 1 | 原西建材城地块誉满城洗浴中心 | 东海县房屋征收局 | 县政府 | 0.5 |  | 1 | 黄喜秀 | 2016.06 |
| 新征收 地块 | 2 | 利民东路中央广场地块 | 牛山街道办 | 县政府 | 8.5 | 220 |  | 陈 芳 | 2016.12 |
|  | 3 | 徐连客专工程及铁南片区改造 | 牛山街道办 县房屋征收局 | 县政府 | 15 | 400 |  | 陈 芳 黄喜秀 | 2016.12 |
|  | 4 | 徐连客专工程曲阳段房屋征迁 | 张湾乡政府 | 县政府 | 1.2 | 3 | 1 | 常振华 | 2016.12 |
|  | 5 | 徐连客专工程白塔段房屋征迁 | 白塔埠镇政府 | 县政府 | 1.5 | 20 | 1 | 孙振强 | 2016.12 |
|  | 6 | 徐连客专工程石湖段房屋征迁 | 石湖乡政府 | 县政府 | 2 | 30 |  | 张 锐 | 2016.12 |
|  | 7 | 石榴街道245省道工程房屋征迁 | 石榴街道办 | 石榴街道办 | 0.4 | 18 |  | 马向群 | 2016.12 |
|  | 8 | 平明镇267省道工程房屋征迁 | 平明镇政府 | 县政府 | 0.8 | 30 |  | 袁清华 | 2016.12 |
|  | 9 | 钢铁西路改造房屋征迁 | 东海县住建局 | 县政府 | 3.5 | 130 |  | 程 龙 | 2016.12 |
| 协议收购地块 | 10 | 科教园区地块房屋征迁 | 牛山街道办 | 县政府 | 0.8 | 16 |  | 陈 芳 | 2016.12 |
|  | 11 | 牛山街道小贯庄改造房屋征迁 | 牛山街道办 | 县政府 | 0.5 | 5 |  | 陈 芳 | 2016.12 |
|  | 12 | 石榴街道峰泉路房屋征迁 | 石榴街道办 | 石榴街道办 | 0.6 | 10 |  | 马向群 | 2016.12 |
|  | 13 | 石榴街道学前路改造房屋征迁 | 石榴街道办 | 石榴街道办 | 0.6 |  | 1 | 马向群 | 2016.12 |
|  | 14 | 桃林粮管所项目房屋征迁 | 粮食局 | 粮食局 | 2.4 | 14 | 1 | 尹道云 | 2016.01 |
|  | 15 | 曲阳乡北环路新农村二期房屋征迁 | 曲阳乡政府 | 曲阳乡政府 | 0.9 | 55 |  | 常振华 | 2016.12 |
|  | 16 | 平明面粉厂项目 | 平明镇政府 | 平明镇政府 | 0.3 |  | 1 | 袁清华 | 2016.02 |
|  | 17 | 洪庄牛桃路南侧工业园区房屋征迁 | 洪庄镇政府 | 洪庄镇政府 | 3 | 68 |  | 邵平军 | 2016.02 |
|  | 18 | 曲阳乡北环路新农村二期房屋征迁 | 曲阳乡政府 | 曲阳乡政府 | 0.9 | 55 |  | 常振华 | 2016.12 |
|  | 19 | 村镇建设项目 | 各乡镇人民政府 | 各乡镇人民政府 | 33.4 | 2357 | 7 | 各乡镇长 | 2016.12 |
| 合计 | 76.8 | 3431 | 13 |  |  |

灌云县2016年旧城改造房屋征收（拆迁）计划明细表

| 地块 类型 | 序号 | 地块名称 | 征收（拆迁） 主体 | 投融资主体 | 征收（拆迁）面积（万㎡） | 征收(拆迁)户数 | 责任人 | 完成时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 居民 | 企业 |  |  |
| 拆迁结转地块 | 1 | 燕尾港镇区搬迁 | 燕尾港镇人民政府 | 燕尾港镇人民政府 | 6 | 300 |  | 高宏伟 | 2016.12 |
| 征收结 转地块 | 2 | 公安局地块 | 灌云县人民政府 | 灌云县人民政府 | 1 |  | 1 | 曹德松 | 2016.7 |
| 新征收地块 | 3 | 原县医院家属区地块旧城改造 | 灌云县人民政府 | 灌云县人民政府 | 4.56 | 225 |  | 王安线 | 2016.8 |
|  | 4 | 东城区城中村改造 | 灌云县人民政府 | 灌云县人民政府 | 15.6 | 500 |  | 郑奋翔 | 2016.12 |
|  | 5 | 教育中心西南角及城西分校东侧地块 | 灌云县人民政府 | 灌云县人民政府 | 2.6 | 50 |  | 徐鹤春 | 2016.10 |
|  | 6 | 织布厂地块片区改造 | 灌云县人民政府 | 灌云县人民政府 | 1.92 | 73 |  | 胡可军 | 2016.5 |
|  | 7 | 锦绣华城西侧地块棚户区改造 | 灌云县人民政府 | 灌云县人民政府 | 5.4 | 350 | 3 | 胡可军 | 2016.5 |
| 计划收购项目 | 8 | 侍庄裕丰地块 | 侍庄乡人民政府 | 侍庄乡人民政府 | 1.2 | 59 |  | 高杭举 | 2016.3 |
|  | 9 | 连镇铁路 | 铁路办 | 铁路办 | 11.22 | 365 | 4 | 沿线各乡镇长 | 2016.2 |
|  | 10 | 县经济开发区厂房搬迁 | 开发区管委会 | 开发区管委会 | 4 |  | 4 | 张国华 | 2016.12 |
|  | 11 | 东王集民营企业园 | 东城区指挥部 | 东城区指挥部 | 0.6 |  | 2 | 胡可军 | 2016.12 |
|  | 12 | 县城应急水源工程 | 东城区指挥部 | 东城区指挥部 | 4.5 | 213 |  | 郑奋翔 | 2016.12 |
|  | 13 | 云台大道北延 | 东城区指挥部 | 东城区指挥部 | 0.5 | 5 | 2 | 郑奋翔 | 2016.12 |
| 计划收购项目 | 14 | 东方大道北延 | 东城区指挥部 | 东城区指挥部 | 0.4 | 11 |  | 郑奋翔 | 2016.12 |
|  | 15 | 东王集公路 | 东城区指挥部 | 东城区指挥部 | 1.2 | 46 |  | 郑奋翔 | 2016.12 |
|  | 16 | 连云港国际机场迁建场址整体搬迁 | 小伊乡人民政府 | 交通局 | 7.9 | 400 |  | 武卫东 | 2016.12 |
|  | 17 | 村镇建设项目 | 各乡镇人民政府 | 各乡镇人民政府 | 6.4 | 250 |  | 各乡镇长 | 2016.12 |
| 合 计 | 75 | 2847 | 16 |  |  |

灌南县2016年旧城改造房屋征收（拆迁）计划明细表

| 地块 类型 | 序号 | 地块名称 | 征收（拆迁） 主体 | 投融资主体 | 征收（拆迁）面积（万㎡） | 征收(拆迁)户数 | 责任人 | 完成时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 居民 | 企业 |  |  |
| 征收结 转地块 | 1 | 南大院东侧地块项目 | 县房屋征收局 | 县财政 | 1.37 | 52 |  | 王刚 | 2016.12 |
|  | 2 | 苏州南路东侧、鹏程路南侧 | 县房屋征收局 | 县财政 | 1.46 | 20 | 1 | 孙建武 | 2016.12 |
|  | 3 | 邮政局地块 | 县房屋征收局 | 县财政 | 0.32 | 5 |  | 王永坚 | 2016.12 |
| 新征收地块 | 4 | 苏州北路东侧、新港大道南侧地块(化肥厂周边片区) | 县房屋征收局 | 县财政 | 13.86 | 689 |  | 王君华 | 2016.12 |
|  | 5 | 苏州北路西侧、盐河路南侧地块(润天都汇东侧) | 县房屋征收局 | 县财政 | 4.33 | 155 |  | 苗进 | 2016.12 |
|  | 6 | 苏州北路西、沂河路南侧地块（二实小周边） | 县房屋征收局 | 县财政 | 7.92 | 241 |  | 洪礼伟 | 2016.12 |
|  | 7 | 鹏程西路北侧、新城一号西侧地块 | 县房屋征收局 | 县财政 | 5.68 | 161 |  | 王刚 | 2016.12 |
|  | 8 | 鹏程西路南侧、扬州南路东侧地块(御龙庭南侧) | 县房屋征收局 | 县财政 | 3.03 | 117 |  | 王君华 | 2016.12 |
|  | 9 | 民生桥东侧木材公司项目 | 县房屋征收局 | 县财政 | 0.79 | 72 |  | 孙建武 | 2016.12 |
|  | 10 | 上城国际小区东侧旧城改造项目 | 县房屋征收局 | 县财政 | 3.6 | 162 |  | 董达 | 2016.12 |
|  | 11 | 香悦四季南侧地块 | 县房屋征收局 | 县财政 | 1.13 | 46 |  | 王君华 | 2016.12 |
|  | 12 | 绩效宾馆东侧片区项目 | 县房屋征收局 | 县财政 | 1.95 | 72 |  | 李振环 | 2016.12 |
|  | 13 | 二实小东侧地块项目 | 县房屋征收局 | 县财政 | 1.38 | 88 |  | 王永坚 | 2016.12 |
|  | 14 | 连镇铁路灌南段（二期、三期） | 县房屋征收局 | 县财政 | 12 | 315 | 9 | 王君华 | 2016.12 |
|  | 15 | 连云港化工园区安全防护距离项目 | 县房屋征收局 | 县财政 | 16.5 | 785 |  | 董达 | 2016.12 |
| 合 计 | 75.32 | 2980 | 10 |  |  |

赣榆区2016年旧城改造房屋征收（拆迁）计划明细表

| 地块 类型 | 序号 | 地块名称 | 征收（拆迁） 主体 | 投融资主体 | 征收（拆迁）面积（万㎡） | 征收(拆迁)户数 | 责任人 | 完成时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 居民 | 企业 |  |  |
| 拆迁结转地块 | 1 | 黄海路与海城路交叉口西北角地块 | 苏海集团 | 苏海公司 | 0.8 | 3 | 4 | 李安 | 2016.6 |
|  | 2 | 原外贸公司地块改造项目 | 创联公司 | 创联公司 | 0.4 | 5 | 1 | 李安 | 2016.6 |
|  | 3 | 原海洋局地块拆迁改造项目 | 苏海集团 | 苏海集团 | 0.9 | 12 | 6 | 李安 | 2016.7 |
| 征收结 转地块 | 4 | 南环城水系景观工程项目 | 区政府 | 苏海集团 | 2.6 | 50 | 6 | 李安 | 2016.7 |
| 新征收地块 | 5 | 王庄社区地块建设改造项目 | 区政府 | 苏海集团 | 1.8 | 20 | 6 | 李安 | 2016.7 |
|  | 6 | 原工商局及区医院片区改造项目 | 区政府 | 苏海集团 | 11.6 | 45 | 3 | 李安 | 2016.8 |
|  | 7 | 原金山化工北侧地块改造项目 | 区政府 | 苏海集团 | 1.6 | 20 | 6 | 李安 | 2016.8 |
|  | 8 | 时代路与青年路交叉口西北角地块改造项目 | 区政府 | 苏海集团 | 1.5 | 18 | 8 | 李安 | 2016.8 |
|  | 9 | 赣榆老街北侧地块改造项目 | 区政府 | 苏海集团 | 1.8 | 15 | 12 | 李安 | 2016.9 |
|  | 10 | 孙沙社区片区改造项目 | 区政府 | 苏海集团 | 5.4 | 150 | 10 | 李安 | 2016.9 |
|  | 11 | 青连铁路建设项目 | 铁路办 | 铁路办 | 3.8 | 120 | 15 | 黄兵叶 | 2016.10 |
|  | 12 | 连盐铁路建设项目 | 铁路办 | 铁路办 | 5.2 | 186 | 18 | 黄兵叶 | 2016.10 |
| 计划收购项目 | 13 | 五里墅批发市场改造项目 | 区政府 | 苏海集团 | 1.4 | 26 | 12 | 李安 | 2016.10 |
|  | 14 | 柘汪临港产业区 | 柘汪镇政府 | 柘汪镇政府 | 5.2 | 210 | 20 | 庞博 | 2016.11 |
|  | 15 | 海州湾生物科技园区 | 海头镇政府 | 海头镇政府 | 5 | 120 | 10 | 张军 | 2016.11 |
|  | 16 | 赣榆海洋经济开发区 | 海洋经济开发区 | 海洋经济开发区 | 5 | 90 | 15 | 于维兵 | 2016.11 |
|  | 17 | 赣榆经济开发区 | 赣榆经济开发区 | 赣榆经济开发区 | 5.2 | 120 | 18 | 刘希聪 | 2016.11 |
|  | 18 | 柘汪、塔山、宋庄等12个镇区改造及村庄搬迁 | 柘汪等镇政府 | 各镇政府 | 16 | 500 | 60 |  | 2016.11 |
| 合 计 | 75.2 | 1710 | 230 |  |  |