《政府工作报告》150项重点目标任务前三季度进展情况表

| 序号 | 目 标 任 务 | 完 成 情 况 | 责任单位 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 牵头单位 | 共同责任单位 |
| 一、综合指标（按市委市政府确定的考核指标进行分解） |  |  |  |  |
| 1 | 地区生产总值增长7%。 | 增长6.1%，低于目标0.9个百分点。 | 市发改委 |  |
| 2 | 一般公共预算收入增长15%。 | 完成一般公共预算收入186.3亿元，增幅3.9%。 | 市财政局 | 市税务局 |
| 3 | 固定资产投资增长9%。 | 增长6%，低于目标3个百分点。 | 市发改委 |  |
| 4 | 工业投资增长15%、工业技改投资增长14%。 | 工业投资增长14.6%，低于目标0.4个百分点，工业技改投资增长14.4%。 | 市工信局 |  |
| 5 | 高新技术产业投资增长12%。 | 1-9月增长14.7%。 | 市科技局 |  |
| 6 | 社会消费品零售总额增长8.5%。 | 增长6.7%。 | 市商务局 |  |
| 7 | 实际利用外资7亿美元。 | 前三季度实际到资3.73亿美元，完成年度目标的53.3%，低于预期目标21.7个百分点。 | 市商务局 | 市台办、市外办、市贸促会 |
| 8 | 外贸进出口总额增长7%。 | 预计下降8%。 | 市商务局 | 市贸促会 |
| 9 | 服务贸易额增长6%。 | 研究制定服务贸易工作计划，将全市服务贸易进出口企业名单反馈各县区。因计算方法未确定，服务贸易统计数据尚未反馈。 | 市商务局 | 市文广旅局、市贸促会、人行市中心支行、连云港海关，港口控股集团 |
| 10 | 港口吞吐量增长3%，集装箱运量增长0.4%。 | 港口吞吐量完成1.83亿吨，同比增长3.45%，集装箱运量完成362.83万标箱，同比增长1.29%。 | 港口控股集团 |  |
| 11 | 城镇居民人均可支配收入增长8.5%。 | 预计增长8.2%，低于目标0.3个百分点。 | 市发改委 | 市民政局、市人社局 |
| 12 | 农民人均可支配收入增长8.8% | 上半年增长8.6%，预计前三季度增长低于预期目标。 | 市农业农村局 | 市发改委、市民政局、市人社局 |
| 13 | 全社会研发投入占GDP比重达到2%。 | 全市企业研发投入统计值超过50亿元，占GDP比重达到2.02%。 | 市科技局 |  |
| 14 | 居民消费价格指数保持在省控线以下。 | 居民消费价格涨幅 2.7%，保持在省控线3%以下。 | 市发改委 |  |
| 15 | 能耗总量和强度“双控”目标完成省下达任务。 | 预计单位GDP能耗同比下降1.5 %，完成省下达任务。 | 市工信局 | 市发改委、市机关管理局 |
| 16 | 减排指标完成省下达任务，污染排放强度和总量实现“双下降”。 | 完成2018年污染物减排年度考核。按省统一部署，根据总量与财政资金挂钩要求测算相应的资金数量。 | 市生态环境局 | 各县区 |
| 二、重点工作 |  |  |  |  |
| 17 | 完善国际贸易“单一窗口”功能。推广跨境电商“两平台、六体系”做法，推进货物贸易和服务贸易快速发展。 | 完成场站一站式拆装系统和船公司口岸结算系统建设。围绕“两平台、六体系”赴青岛、郑州调研，推动市开发区、连云区跨境电商发展。推进国家级跨境电商综合试验区建设，向商务部报送跨境电商申报方案。组织企业参加京交会、上海技术进出口交易会等省级贸促活动。 | 市商务局 | 连云港海事局、连云港海关 |
| 18 | 综合保税区封关运作。 | 连云港综保区于8月20日通过国家验收。入区项目指导目录编制尚未完成。 | 市商务局 | 连云港海关，市开发区、徐圩新区 |
| 19 | 申报自由贸易试验区。 | 8月2日国务院批复同意设立中国（江苏）自由贸易试验区并印发《中国(江苏)自由贸易试验区总体方案》，其中连云港片区20.27平方公里。目前自贸试验区建设各项工作正有序推进。 | 市商务局 | 市发改委、连云港海关，连云区、上合组织物流园，港口控股集团 |
| 20 | 加强专业招商队伍建设，开展产业链招商、精准招商、以商引商，加快招引基地型、龙头型、标志性重大项目。 | 国际医药技术大会、连博会、农洽会等招商会展活动成功举办，为浙江、北京等连云港异地商会挂牌招商代表处，持续推进以商引商。前三季度全市重点在谈、签约招商引资在库项目583个，总投资5578亿元，较年初增加270个，其中投资10亿元以上项目155个，总投资4669亿元。 | 市商务局 | 市台办、市发改委、市科技局、市工信局、市外办，各县区 |
| 21 | 全面整合展会资源，精心组织“连云港博览会”系列活动，打造“一带一路”交流合作高端平台。 | 落实主办承办机构、资金、主场运营招标等事宜，制订落实连博会配套活动方案，做好展会筹备工作。9月10日-12日展会成功举办，经贸推介会、6个专业论坛、5个配套活动顺利进行，共接待嘉宾823人，来自34个国家和地区的487家企业参展。 | 市商务局 | 市台办、市公安局、市财政局、市交通局、市农业农村局、市外办、市科协 |
| 22 | 实施130个补短板项目，完成年度投资550亿元。 | 连云港机场迁建、“841”隧道整治工程等补短板项目有序实施，前三季度全市补短板项目完成投资426亿元。 | 市发改委 |  |
| 23 | 推行公平竞争审查，畅通经济循环。 | 根据省市场监管局最新确定的公平竞争审查联席会议成员情况，向市政府提出变更我市公平竞争审查联席会议成员单位申请。 | 市市场监管局 | 市发改委、市司法局、市商务局 |
| 24 | 稳步推进机构改革，构建系统完备、科学规范、运行高效的机构职能体系。 | 省委编办对我市机构改革工作进行检查评估，我市位列全省第一方阵，排名与常州市并列第一。 | 市委编办 | 市委组织部、市财政局、市机关管理局 |
| 25 | 推进市级行政事业单位与所办企业、各类协会商会脱钩。 | 全市19家单位89户企业脱钩方案审批完成率100%，其中71户企业完成脱钩，剩余18户企业脱钩正在推进。全市280家行业协会商会，正式脱钩208家，已撤销、注销27家，失联拟撤销20家，拟注销11家，暂缓脱钩14家。 | 市国资委、市民政局 | 市发改委、市财政局、市审计局、市机关管理局 |
| 26 | 深化交通、城管、文化等综合执法改革。 | 交通运输综合执法改革事业机构编制调整方案制订，待提交市编委研究。《连云港市城市管理综合行政执法办法》制订，加快推进城市管理领域执法改革。市旅游质量监督所与海州区、连云区旅游质量监督所整合，划入市文化市场综合执法支队，完成支队机构编制调整。 | 市司法局 | 市委编办、市城管局、市交通局、市文广旅局，各县区 |
| 27 | 抓好财税、金融、价格体制改革。 | 严格比对相关法律法规及省对应部门“三定”规定，做到对应职责有出处、有依据，确保依法行政。区分省市职责边界、厘清部门职责，对划入划出职责、职责交叉部门进一步进行梳理，合理划分事权、合理界定分工，确保关系理顺。 | 市委编办 | 市发改委、市财政局、市人社局、市地方金融监管局、市税务局 |
| 28 | 稳步推进事业单位分类改革。 | 完成市本级改革任务，并将灌云县、赣榆区28家事业单位列入改革范畴，指导制订《从事生产经营活动事业单位改革实施方案》，并跟踪落实。目前已完成涉改事业单位生产经营职能剥离、机构撤并优化整合、人员资产划转等工作。 | 市委编办 | 市财政局、市人社局、市国资委、市机关管理局 |
| 29 | 全面推行“双随机、一公开”监管模式，建立以信用承诺为基础的新型监管机制。 | 市依法行政办下发《关于拟定召开“双随机、一公开”联合抽查工作会议的通知》，计划10月上旬完成跨部门联合抽查任务。 | 市司法局 | 市审改办、市发改委、市市场监管局、市政务办 |
| 30 | 推进政务服务标准化建设，实现“马上办、网上办、就近办、不见面办”，全面提升“一网通办”水平。 | 推行 “一窗受理”，基本完成市政务服务大厅跨部门业务整合和窗口设置调整。推进“互联网+政务服务”向镇村延伸，加强为民（便民）服务中心标准化建设。海州区率先实现区、镇、村三级政务服务“网上办”“就近办”全覆盖。电子证照共享平台试运行，实现与省电子证照库、网上办事大厅、政务服务管理平台等对接。“我的连云港”APP注册人数近14万，日均活跃人数超2万。 | 市政务办 | 市审改办、市发改委、市市场监管局、市12345公共服务中心 |
| 31 | 加强国资国企改革，健全现代企业制度，提高管理水平，理顺体制，压缩层级，做强主业。 | 完成连云港国际石化港务有限公司、连云港国际石化仓储有限公司等5户企业混改工作，金桥制盐公司、碱业公司等混改项目持续推进。通过股权转让等方式完成18户企业压减，通过清算注销等方式完成11户企业清理。 | 市国资委 | 市审计局 |
| 32 | 推行PPP等模式，加快公共服务领域市场化改革。 | 开展PPP项目申报征集，完成部分省试点项目答辩及备案。举行全市政府和社会资本合作模式（PPP）业务培训班。做好徐圩新区达标尾水排海工程项目投资额变更、赣榆区生活垃圾焚烧发电工程项目招投标保障工作。对全市PPP模式推广进行调研，对标找差，提出工作建议。加强对市区PPP项目财政监督。 | 市财政局 | 市发改委、市地方金融监管局 |
| 33 | 基本完成农村集体产权制度改革。 | 截至三季度末，全市共完成1483个村集体产权制度改革，完成率99%，剩余12个村未完成。 | 市农业农村局 | 各县区 |
| 34 | 开展农业水价综合改革。 | 督促各县区开展灌溉用水总量控制，实行定额管理，完成农业水价综合改革实施面积245万亩。 | 市水利局 | 市发改委、市财政局，各县区 |
| 35 | 推进农业保险和信贷担保体系建设。 | 前三季度全市农业保险累计实现保费收入1.95亿元，累计提供风险保障49.46亿元。 | 市地方金融监管局 | 市财政局、市农业农村局、人行市中心支行、连云港银保监分局，各县区 |
| 36 | 推进中科院大科学装置项目，规划燃气轮机产业园。 | 9月28日高效低碳燃气轮机试验装置国家重大科技基础设施项目举行开工仪式。省财政支持的1000万元专项经费已下达，近日再获省级资金补助3.3亿元。 | 市科技局 | 市发改委、市财政局、市商务局，市开发区 |
| 37 | 增强企业创新能力，新增国家级高新技术企业30家。 | 完成三批次高新技术企业申报共255家，申报省级高新技术企业培育入库159家。 | 市科技局 | 市财政局、市税务局 |
| 38 | 新建企业研发机构20个以上，大中型工业企业和规上高新技术企业85%以上建有研发机构。 | 征求新建市级以上工程技术研究中心单位40余家；申报省院士工作站1个，省级工程技术研究中心7个，市级工程技术研究中心55个；正大天晴、中复连众省级实验室通过验收。全市大中型与规上高新技术企业研发机构建有率超90%。 | 市科技局 | 市发改委、市工信局、市财政局、市科协 |
| 39 | 开展“三千”技改行动，实施重点项目328个，建设智能制造项目65个，新认定中小型科技企业100家。 | 跟踪入库项目，逐月督查通报，前三季度已累计实施技改重点项目245个，智能制造项目47个。 | 市工信局 | 市科技局 |
| 40 | 落实企业研发扶助政策，强化知识产权保护运用，推动众创空间发展。 | 省、市级众创空间申报工作正在组织推进。建立知识产权保护联络员制度，加强日常知识产权保护法规政策宣传，做好组织维权保障工作。 | 市科技局 | 市财政局、市人社局、市市场监管局 |
| 41 | 万人发明专利拥有量7件。 | 预计前三季度万人发明专利拥有量为7.09件。 | 市市场监管局 | 市科技局 |
| 42 | 引导更多资本投向新兴产业和初创企业，发放“苏科贷”2亿元。 | 前三季度金融机构向45家企业发放“苏科贷”1.72亿元。 | 市科技局 | 市财政局、市地方金融监管局、人行市中心支行、连云港银保监分局 |
| 43 | 新增省级以上两化融合贯标试点企业2家。 | 完成省级两化融合贯标试点企业的申报推荐工作。 | 市工信局 | 市科技局 |
| 44 | 引进培养高层次人才3000人、高技能人才4000人。 | 引进高层次人才1100人，培养高技能人才3976人。 | 市人社局 | 市科技局、团市委 |
| 45 | 产业投资力争完成1300亿元。 | 全市383个重点产业项目完成投资610.9亿元，完成年度计划的46.5%。 | 市发改委 | 市科技局、市工信局、市商务局、市农业农村局，各县区 |
| 46 | 高水平建设石化产业基地，重点抓好盛虹炼化、东华能源、中化国际、卫星石化等重大项目建设。 | 盛虹炼化一体化项目地基真空预压完成全部工程量的95%，正式启动主装置区桩基施工。卫星石化低温罐区一期项目完成3个16万立方米罐体工程，主厂区正在基础施工。中化国际瑞恒新材料项目完成主体工程土建施工，开展设备安装。 | 市发改委 | 市科技局、市工信局、市资源局、市生态环境局、市交通局、市水利局，赣榆区、连云区、徐圩新区 |
| 47 | 加快国家海洋经济发展示范区建设，积极培育海洋生物医药、海洋可再生能源、海洋高端装备等战略性新兴产业。 | 《连云港市海洋经济发展示范区建设总体方案》已报省自然资源厅、省发改委，将于近期报省政府审批；研究制定《金融支持连云港海洋经济发展示范区建设的实施方案（征求意见稿）》；完成2018年海洋经济数据统计报送，做好2019年度海洋经济月报、季报工作。 | 市发改委 | 市科技局、市工信局、市资源局、市农业农村局，港口控股集团 |
| 48 | 推进恒瑞、天晴、康缘、豪森等重点项目，规划建设生物医药产业园，全力打造“中华药港”。 | 编制生物医药产业园规划，中华药港核心区项目完成招标并启动建设。制订全年医药产业招商方案，并与沈阳药科大学、京东数字科技进行医药产业招商活动对接。成功举办第三届中国（连云港）国际医药技术大会。 | 市工信局 | 市发改委、市科技局、市生态环境局、市资源局、市商务局，海州区、市开发区 |
| 49 | 建设省级现代中药制造业创新中心，申报国家医药创新中心，争创国家原料药生产基地。 | 赴省工信厅对接省级原创化学药创新中心项目申报，督促原创化学药创新中心制定计划任务书。加强与工信部消费品司医药处负责人汇报沟通，初步确定在灌云县临港产业区布局建设国家原料药基地，待国家原料药基地指导意见出台后，开展具体申报工作。 | 市工信局 | 市发改委、市科技局，灌云县、市开发区 |
| 50 | 发展壮大东海硅材料产业基地，加快建设中复神鹰第二基地，美景荣生物基材料建成投产，推动联瑞新材料等企业上市，争创新材料国家技术创新中心。 | 新开工过亿元硅工业项目10个，新竣工过亿元硅工业项目8个，完成硅工业技改项目4个。美景荣生物基材料因规划原因重新选址，已完成项目手续报批，进度总体滞后。联瑞新材料上市相关申请通过上交所审核，拟报证监会注册。 | 市工信局 | 市科技局、市市场监管局、市地方金融监管局，东海县、市开发区，工业投资集团 |
| 51 | 推动核电5、6号机组扩建，延伸核电、风电、光伏发电产业链，加快发展新能源产业。 | 开展核电5、6号机组扩建项目用地准备和计划编制。5号机组主管道焊接、主控室安装调试，反应堆装堆完成；6号机组核岛压力容器、稳压器吊装任务和主管道冷热段焊接完成。华电赣榆燃机热电项目可研报告通过国家电力规划总院审查。华能灌云海上风电场（300MW)项目完成海上试桩及成果报告，海上升压站建造完成80％；灌云洋桥200MWp渔光一体光伏发电、南岗98MW农光互补光伏发电、连云港金水岭150MW平价上网光伏发电项目等有序推进。 | 市发改委 | 市工信局、市资源局，连云区，江苏核电公司、连云港供电公司 |
| 52 | 培育发展信息产业，高新区创建省级软件园。 | 省工信厅已批准连云港高新区为省软件与信息服务产业园。 | 高新区 | 市科技局、市工信局 |
| 53 | 推动与陆桥沿线物流节点数据交换，建设连云新城“一带一路”交汇点大数据产业园。 | 与三大电信运营商及华为、腾讯、阿里巴巴、中电、普天等大数据龙头企业洽谈对接项目40余个，签订协议10家。金海商务广场5栋商务楼中，B1#、B2#、B3#、A5#栋装修基本完成。大数据产业园申报省级高新区暂不具备条件。 | 连云区 | 市发改委、市工信局、市外办，上合组织物流园 |
| 54 | 建设国家旅游改革创新先行区和全域旅游示范区。 | 制订《2019年连云港市国家级旅游业改革创新先行区工作方案》，召开全市第二次旅游工作领导小组会议，对具体任务量化分解。连云区做好第二批示范区创建验收准备；东海县金沙银海等生态旅游项目落地，特色小镇等重点项目序时推进。 | 市文广旅局 | 各县区 |
| 55 | 深度整合旅游资源，打造大花果山景区，开展连岛、东海水晶城5A景区创建。 | 大花果山景区完成万年山和西游大道游步道等花海种植项目，延福观修缮，建成清风顶停车场，360影院投入运营，正推进智慧景区二期工程建设。连岛景区5A创建迈出实质步伐，作为全省唯一被推荐单位报文旅部。东海县正在完善水晶文化旅游区策划方案。 | 市文广旅局 | 东海县、连云区、云台山景区 |
| 56 | 加大民营企业和小微企业的支持力度，建立健全中小企业服务平台。 | 完成上半年民营经济运行情况分析和省级“专精特新”小巨人申报工作，做好市级“专精特新”产品认定工作准备。认定2019年度市级中小企业公共服务平台6家，已下发小微企业双创基地申报通知，10月份组织专家评审。 | 市工信局 | 市台办、市科技局、市人社局、市审计局、市地方金融监管局 |
| 57 | 设立中小企业发展资金，放大政府性投资基金效应，组织各类投融资对接活动，提高金融服务可及性，切实解决融资难融资贵问题。 | 发放“苏微贷”贷款4.03亿元、投放企业111户，全市“苏微贷”业务入库企业达445户，贷款余额4.8亿元。“小微贷”在贷余额8.84亿元、在贷企业727户。 | 市财政局 | 市科技局、市工信局、市地方金融监管局、人行市中心支行、连云港银保监分局，金融控股集团、工业投资集团 |
| 58 | 30万吨级航道二期建成连云港区段，启动徐圩港区段。 | 前三季度完成投资8.1亿元，累计疏浚9050万方，建成连云港区航道、推荐航线和锚地。因国家围填海政策收紧，市级进行部署安排，市交通局牵头开展30万吨级航道二期工程徐圩港区航道设计方案变更研究，市发改委、资源局对接争取，力争将徐圩港区3区、4区项目用海作为新增国家重大战略项目围填海报批。 | 30万吨级航道建设指挥部 | 市发改委、市资源局、市交通局，港口控股集团 |
| 59 | 推进铁路多式联运中心建设。 | 上合专用铁路：隧道贯通；东辛特大桥完成铺轨施工；烧香河特大桥主体完工；物流园站和山南站完成站房主体施工。铁路装卸场站：完成功能优化调整后初步设计编制工作。 | 港口控股集团 | 市交通局，连云区、云台山景区、上合组织物流园 |
| 60 | 加快建设盛虹炼化30万吨级码头和卫星石化等配套码头。 | 盛虹炼化配套港储项目码头工程推进桩基施工及码头构件预制。徐圩港区四港池43#—45#（卫星石化）液体散货泊位工程水工主体完成67%；46#—47#（东华能源）液体散货泊位推进设计审批相关工作。 | 市交通局 | 市资源局，徐圩新区 |
| 61 | 完成赣榆港区LNG码头前期工作。 | 项目用海请示已报国务院，自然资源部安排专家现场踏勘。组织项目围填海和码头工程可研深化工作招标，开展了项目公司投资方商谈。 | 赣榆区 | 市发改委、市资源局、市交通局，港口控股集团 |
| 62 | 推进液体散货区管廊及公共配套工程。 | 预制构件安装完工，面层累计浇筑2900米，完成80%；陆域部分筏板基础累计浇筑6264米，完成81%；钢结构累计安装7200吨，完成48%。 | 港口控股集团 | 市交通局 |
| 63 | “两翼”港口铁路专用线加快前期工作。 | 工可报告报上海铁路局并完成技术审查和接轨批复。 | 市交通局 | 港口控股集团 |
| 64 | 优化航线布局，新辟集装箱航线5条以上，港口吞吐量继续保持增长。 | 前三季度新开集装箱航线9条。 | 港口控股集团 | 市交通局 |
| 65 | 中哈物流基地集装箱进出量突破30万标箱。 | 前三季度完成集装箱进出场量13万标箱，低于目标8.5万标箱。 | 港口控股集团 |  |
| 66 | 深化与哈国铁、中远海运合作，继续推进东门无水港建设，力争完成换装量15万标箱。 | 前三季度东门无水港集装箱换装量完成11万标箱、同比增长10%。 | 港口控股集团 | 市外办 |
| 67 | 与沿线国家口岸建立合作机制，共建装卸场站、分拨中心、海外仓等载体，打通全程物流通道。 | 哈国铁、中远海运、港口控股集团三方共签项目合作备忘录，拟建合资企业，提高铁路集装箱运能和效率。成立宽体车板项目组，委托北京交大深度研究。 | 港口控股集团 | 市交通局、市商务局、市外办、连云港海关，上合组织物流园 |
| 68 | 上合物流园加快专用铁路等项目建设，物流量突破1500万吨。 | 上合物流园专用铁路同步加快剩余二衬及隧道附属工程施工。公路港获批省第二批道路货运无车承运人试点企业，进一步完善汽车市场后方服务。推动新加坡丰树项目建设，用地手续获省政府批复，矿石精选中心项目土建工程基本完工。园区前三季度预计物流量达1500万吨。 | 上合组织物流园 | 市交通局、连云港海关，港口控股集团 |
| 69 | 强化国际班列品牌，加强西向货物开发，稳定中亚东向货源，实现班列重去重回。 | 推动乌兹别克斯坦通用汽车项目西行国际中转出口，吸引东方港、青岛港等口岸中转出口货源转至连云港口岸发运，组织阿塞拜疆、格鲁吉亚、土耳其班列货源，通过差异化竞争巩固连云港国际班列品牌。 | 港口控股集团 | 市财政局、市交通局、市商务局 |
| 70 | 开通连淮铁路，加快建设连徐高铁，推进综合客运枢纽二期工程。开展沿海高铁、连临高铁前期工作。 | 连淮扬镇铁路连淮段完成附属工程，灌云站、灌南站站房完成主体工程。连徐高铁桥梁完成90%，蔷薇河大桥合龙。推进综合客运枢纽二期、沿海高铁、连临高铁前期工作，沿海高铁连云港至盐城段2个项目已报国家发改委，争取列入《长三角地区交通一体化规划》。 | 市交通局 | 市发改委、市资源局，各县区，城建控股集团 |
| 71 | 加快连宿、连淮高速新扩建，实施311、242等国省干线改造。 | 连宿高速基本完成工可报告编制，已开展工可审查和前置手续办理。连淮高速扩建项目工可报告通过省发改委审查和交通部行业审查，各项前置手续正同步办理，连淮高速新机场互通工程全面开工。311国道东海改线段工程完成路面底层施工和大桥部分上部构造。242省道市区段二期路面工程完成第二次交通半封闭段路面、交安、路缘石施工；完成第三次交通半封闭（左幅14公里）和水稳底层施工，前三季度累计投资2.2亿元。 | 市交通局 | 市资源局，各县区 |
| 72 | 连宿徐航道启动建设。 | 徐宿连航道（徐圩疏港航道段）基本完成工可报告编制，报省交通厅审查。 | 市交通局 | 市水利局，海州区、徐圩新区 |
| 73 | 新机场土建工程基本完工。 | 完成飞行区地基处理约50%工作量，完成航站楼、航站区旅客过夜用房等各单体基础工程。 | 市机场办 | 市资源局、市交通局，灌云县 |
| 74 | 力争开通大阪、仁川等国际航线，全年旅客吞吐量突破200万人次。 | 连云港至日本大阪、静冈及韩国济州航班预计10月底开通。前三季度旅客吞吐量140.75万人次。 | 机场公司 | 市外办 |
| 75 | 连云新城加快建设城市新中心，打造“一带一路”交汇点“外滩”。 | 连云新城战略规划国际招标有序进行，5家投标单位正进行概念规划编制；出台招商引资优惠政策，重点项目加快推进，蓝色海湾东西堤同步抛填，海滨康复医院外幕墙施工完成，苏州外国语学校连云港校区土地挂牌结束，恒大养生谷项目土地即将挂牌，原中交片区广州路工程正在建设。 | 连云区 | 市资源局、市住建局、市水利局，城建控股集团 |
| 76 | 加快老港区退港还城，做美滨海“客厅”。 | 《连云港连云新城总体概念规划和重点地区城市设计国际方案》招标已进入方案设计阶段，完成与设计单位中期成果交流。 | 市资源局 | 市交通局，连云区，港口控股集团 |
| 77 | 推进各区之间、高铁枢纽至新机场等快速通道建设。 | 赣榆至海州快速通道（怀仁路）正在推进赣榆城区南段建设；协调推进剩余路段土地、水利等问题；盐河路南延至新机场项目前期工作加快推进，已完成工可报告并通过省发改委审查，启动审批前置手续办理。 | 市交通局 | 市财政局、市资源局、市住建局，灌云县、海州区、连云区、市开发区、高新区 |
| 78 | 开通市郊列车。 | 连云港站和连云港东站正在内装，猴嘴站、墟沟站、连云站完成站房主体工程，维保基地完成约80%工程量。代建单位完成线路电气化改造、机务折返段建设及存车场检修所建设，准备开展联调联试。 | 市交通局 | 市发改委、市财政局、市资源局、市住建局，交通控股集团 |
| 79 | 深入开展国家森林城市创建。 | 全市完成国土绿化30.4万亩，超额完成年度目标任务。市区新增园林绿化173公顷，完成水利绿化和绿色通道建设各1.6万亩，连盐铁路、连淮扬镇铁路、连徐高速、徐新公路绿化提升改造和其他重点交通节点改造有序推进。 | 市资源局 | 市住建局、市交通局、市水利局 |
| 80 | 加强城市公园建设，推进园博园等重大项目，开工建设刘志洲山体育公园、河滨公园等8个大型公园，临洪河口湿地公园建成开放。 | 园博园完成规划方案编制，向省政府提交总体方案。瀛洲公园建成开园，临洪河口湿地公园完成80%工程量，正在绿化种植，琴岛天籁、新丝路零点公园二期、刘志洲山体育公园、马涧山体公园等建设有序推进，8大公园完成总工程量75%以上。 | 市住建局 | 市资源局、市城管局、市水利局、市体育局，赣榆区、海州区、连云区、市开发区、高新区，城建控股集团 |
| 81 | 建设景观大道，打造蔷薇河、东盐河、玉带河等滨水生态廊道，做美城市空间。 | 蔷薇河生态廊道建设有序开展。东盐河滨水生态廊道完成可研报告编制。玉带河滨水生态廊道完成拆迁和方案设计、工程量清单拟定等工作。 | 市住建局 | 市城管局、市水利局，海州区，城建控股集团、农业发展集团 |
| 82 | 建设铁人三项等运动基地和游艇赛艇码头。 | 根据项目用海需求，协调省自然资源厅开展用海报批工作。完成抛石挤淤累计88.1万立方，预制构件累计完成4.9万立方，插打排水板累计完成229.4万延米，软体排累计完成9.7万平方米，砂被袋累计完成48.4万立方。 | 市体育局 | 市资源局、市交通局、市水利局、连云港海事局，连云区，港口控股集团、城建控股集团 |
| 83 | 高水平规划建设跨海索道，探索开发连岛至花果山直升机观光项目，建设一流的滑翔伞基地和独具特色的环云台山自行车道。 | 跨海索道项目：经与省、市环保部门沟通，尽快将上站点及支架用地调出生态红线范围。连岛至花果山直升机观光项目：花果山停机坪手续办理事宜及空军手续审批正在协商。滑翔伞基地重新选址，已进行实地调研。环云台山自行车道调整方案已完成初步设计。 | 市文广旅局 | 市资源局、市体育局，海州区、连云区、市开发区、云台山景区，港口控股集团、机场公司 |
| 84 | 完善“10分钟体育健身圈”，增加健身站点，积极开展全民健身活动，常年参加体育锻炼人口达38%。 | 对健身站点全面考察调研，确定新建健身点50个，已完成器材招标。举办2019连云港首届户外嘉年华、2019环湖半程马拉松赛等比赛活动251项。 | 市体育局 | 市资源局、市住建局，各区 |
| 85 | 举办徐圩国际马拉松、花果山国际越野挑战赛、首届“一带一路”国际铁人三项等体育赛事。 | 徐圩国际马拉松、花果山国际越野挑战赛正在筹备，将分别于10月、12月举办。 | 市体育局 | 市外办，徐圩新区、云台山景区 |
| 86 | 实施华联广场、解放东路片区等27个棚改项目。 | 全市完成棚户区改造新开工16927套、基本建成16927套，分别完成任务数的148%、118%，开工率暂列全省第一。市区完成棚户区改造新开工9895套、基本建成9895套，分别完成任务数的198%、110%。全市完成房屋征收面积257.9万㎡，完成年度目标任务的51.8%。 | 市住建局 | 市资源局，各区，城建控股集团 |
| 87 | 推进沿街亮化、立面整治，全面消除城市无灯区。 | 迎宾大道建设：人民路提升工程海州区完成1栋单体楼立面改造，5栋单体楼正在施工，其他沿街建筑正在协调推进。连云区完成中山路、云和路、海棠路亮化建设项目；赣榆区完成黄海路沿街载体亮化维修，碧桂园、嘉汇城、吾悦广场亮化建设正在收尾。市区背街小巷照明工程开工建设。 | 市城管局 | 市住建局，各区 |
| 88 | 推进多层住宅加装电梯，提高市民生活舒适度。 | 苍梧小区7#楼3单元加装电梯试点完工投入使用，目前27#楼1单元正在施工，40#楼1单元、5#楼1单元等正在办理相关手续。玉带新村小区采取“无偿建设、有偿使用”商业模式，与企业合作增梯，相关手续正在办理。 | 市住建局 | 市城管局、市市场监管局，各区 |
| 89 | 实施53项市政项目，扎实推进海绵城市、地下管廊等建设。 | 海绵城市：徐圩新区17个项目完工10个，其余7个已开工；玉带河片区玉带路正在进行雨污水管道施工，为民路签订土地补偿协议；瀛洲公园项目完工，新妇幼保健院、苍梧春晓完成主体施工。地下管廊：徐圩新区地下综合管廊主体结构约13公里，完成80%。市政工程：前三季度新开工复工项目47个，已竣工9个。 | 市住建局 | 市资源局、市水利局、市农业农村局，各区，城建控股集团、交通控股集团、农业发展集团 |
| 90 | 加快打通“断头路”，畅通城市血脉经络。 | 完成红砂路、建设西路、中环路施工图设计和施工招投标。红砂路、建设西路已开工建设，中环路施工队进场。 | 市住建局 | 各区，城建控股集团 |
| 91 | 加快5G试点部署，推进数据共享，完善城市管理信息系统。 | 全市建成35个5G试验基站。完成《市政务信息资源目录（二期）》编制，正在组织试运行。组织智慧环卫平台招标。中国移动大数据中心项目获立项批复，建设招标有序推进。 | 市工信局 | 市发改委、市住建局、市城管局、市政务办，电信连云港分公司、移动连云港分公司、联通连云港分公司、江苏广电网络连云港分公司 |
| 92 | 深入开展文明城市创建，组织实施“八大工程”，弘扬社会主义核心价值观。 | 委托第三方开展第三次双月督查，并将问题及时反馈有关县区、单位。对街道社区开展专项督查，发现问题830个，整改率72%；对各单位条线开展专项督查，发现问题550个，督促相关单位及时整改。组织开展“创建文明城”交通志愿执勤活动、“创建文明城、青年在行动”“百家社区志愿行”等系列活动。完成“文明进我家”系列活动10场。全媒体开展创卫相关报道。 | 市文明办 | 市委市级机关工委、市教育局、市公安局、市住建局、市城管局、市交通局、市文广旅局、团市委、市妇联，各区，报业传媒集团、广电传媒集团 |
| 93 | 提升市民科学文化素养，大力倡导全民阅读。 | 开展全国科普日活动，集中展示新中国成立70年来我市科技推动发展和科普厚植创新基础等方面发展历程，进一步提升公众对科技进步和科普服务获得感。 | 市科协 | 市委宣传部、市教育局、市科技局 |
| 94 | 推进农业产业化，稳定粮食生产，壮大优势产业，创建国家级农村特色产业融合示范园1个，新增市级以上产业化联合体20个、农业龙头企业40家，新增观光农业示范村（点）60个。 | 秋粮播种面积388.54万亩，预计单产564公斤。组织灌南现代农业示范区申报国家农村创新创业园区。申报省休闲观光农业精品村7处，市休闲观光农业精品村15处，省创意农园9处，市观光农业示范村（点）60处。 | 市农业农村局 | 市发改委、市资源局、市水利局、市科协 |
| 95 | 提升农业品牌化，突出优质、特色、绿色，加快结构调整，“三品一标”农产品达40%以上。 | 开展第二批次材料申报，组织第一批次材料整改，提高材料通过率。截至目前，全市共申报绿色食品82个，绿色优质农产品比重保持动态平衡，占比达45%。前三季度累计申报食品农产品商标1312件。 | 市农业农村局 | 市发改委、市资源局、市市场监管局 |
| 96 | 创建农产品质量安全市，放大“连天下”品牌效应。 | 利用21届农洽会平台和媒介持续推进“连天下”品牌宣传。“三县一区”完成省级农产品质量安全县创建，并争取纳入第三批国家农产品质量安全县（市）创建名单。与盒马鲜生签约战略合作协议，“连天下”品牌影响力逐步提升。已推荐10家企业使用“连农连天下”品牌。 | 市农业农村局 | 市资源局、市商务局、市市场监管局，各县区 |
| 97 | 农村电商销售增长50%以上。 | 开展各类电子商务职业基础培训，累计培训近2万人次。成功创建灌南县电商创业园众创空间等3个省级电子商务众创空间。前三季度全市农村电商网络销售额约143.2亿元，同比增长50%以上。 | 市农业农村局 | 市商务局、市供销社，各县区 |
| 98 | 推进国家农业对外开放合作试验区建设，农产品出口保持全省前列。 | 研究试验区项目申报指南，调研试验区重点项目开展情况。1-8月份全市农产品出口总额3.9亿美元，同比增长0.4%，全省排名第一；预计前三季度完成出口4.5亿美元，全省排名靠前。 | 市农业农村局 | 市商务局、连云港海关，各县区 |
| 99 | 促进农业科技化，强化与科研院所合作，加快成果转化，农业科技进步贡献率达66%。 | 组织申报省重点研发计划项目14项，立项省重点研发计划（农业）项目5项。完成全市农业科技进步贡献率相关数据采集及佐证材料上报。完成裕灌现代农业省成果转化项目半年报填报工作。 | 市科技局 | 市农业农村局、市农科院 |
| 100 | 推进农业基础设施现代化，推进土地整理项目，新建高标准农田21万亩，新增高效设施农业3万亩，农业机械化综合水平达84%、信息化率达59%。 | 各县区年度项目工程全部建成，相继启动工程验收和县级验收工作。召开农机化科技推广和安全监理工作会议，举办农机购置补贴和秸秆机械化还田政策培训班。今年以来全市新增高效设施农业面积2.7万亩。 | 市农业农村局 | 市发改委、市资源局、市水利局 |
| 101 | 推进重点中心镇建设，建成一批特色鲜明、独具格调的“小城”样板。 | 成功申报东海温泉、曲阳和赣榆班庄、墩尚4个省级重点及特色镇，目前基本完成建设工作。全市重点镇镇容镇貌不断提升，镇村居民生产生活环境进一步优化。 | 市住建局 | 市资源局、市农业农村局，各县区 |
| 102 | 坚持特色化培育、差异化发展，打造一批“产城文旅智”五位一体的产业特色小镇。 | 开展第三批省级特色小镇创建申报工作，严格执行特色小镇监测，建立我市特色小镇统计监测指标，督促做好省级特色小镇2019年度考核。 | 市发改委 | 市财政局、市资源局、市住建局、市文广旅局，各县区 |
| 103 | 因地制宜推进村庄搬迁撤并，试点建设47个新型社区，引导农民进城入镇，加快改善农民群众住房条件。 | 全市年内计划实施92个（新建74个、扩建18个）新型农村社区项目，计划改善18378户，已开工项目55个，完成各类农房改善12836户，分别占年度目标任务的59. 8%、69.8%。 | 市住建局 | 市民政局、市财政局、市资源局、市农业农村局，各县区 |
| 104 | 推进特色田园乡村建设，新增3个以上省级试点村庄。 | 已有8个村庄入选省级试点。赣榆黑林镇小芦山、灌南李集乡新民村2个村首批试点完成建设；班庄镇前集村等3个第二批试点和高公岛街道黄窝村等3个第三批试点村庄稳步开展建设工作。 | 市住建局 | 市资源局、市生态环境局、市水利局、市农业农村局，各县区 |
| 105 | 整治交通干线沿线环境，实施镇村道路提升行动，完成剩余650公里农村公路改造，镇村公交覆盖率90%以上。 | 全市650公里农村公路全部开工，完工489.5公里。加强交通基础设施建设，对达不到安全运行要求的农村道路进行改造。镇村公交覆盖率90%以上。 | 市交通局 | 市住建局、市农业农村局，各县区 |
| 106 | 坚持结构性去杠杆，有效防控金融风险，严厉打击非法集资、违规融资担保，推进互联网金融风险专项整治。 | 组织全市金融机构开展规范不良资产清收行动，对全市小贷行业开展专项检查，对小贷、典当等行业开展风险排查，签订承诺函，承诺依法规范经营。进一步压降我市P2P存量业务规模，“融诚贷”存量余额降至2169.36万元。 | 市地方金融监管局 | 市公安局、人行市中心支行、连云港银保监分局，各县区 |
| 107 | 完善地方金融监管体制，强化农民资金互助社运营监管，确保不发生区域性系统性风险。 | 完成全市25家农民资金互助合作社转籍并接入省监管信息系统。深入开展非法集资等非法金融活动风险排查处置、信息广告资讯排查整治、违法犯罪打击和案件处置工作，全市非法集资主要指标同比大幅下降，互联网金融风险进一步压缩。 | 市地方金融监管局 | 人行市中心支行、连云港银保监分局 |
| 108 | 加强政府债务管理，化解存量，控制增量，做到稳定、可控、有序、适度。 | 加强债务限额管理，严格控制新增债务规模；转贷和支付2019年第一、二、三批次政府债券，按月核算并归还地方政府债券本息；加强日常风险监测预警，有效管控地方债务风险。 | 市财政局 | 市国资委、市审计局、市地方金融监管局，各县区 |
| 109 | 推进产业扶贫，省定经济薄弱村全部建有富民项目。 | 举办全市扶贫项目现场观摩会，进一步落实县区扶贫责任，加大项目建设力度。年内各县区排定扶贫开发重点项目261个，总投资5.92亿元，目前已拨付各级扶贫专项资金9660.5万元，有力扶持经济薄弱村的扶贫项目建设。 | 市农业农村局 | 市水利局、市交通局、市商务局，各县区 |
| 110 | 深化行业扶贫，建立农村义务教育辍学防控机制，实施低收入人口大病专项救助，加快贫困片区道路、饮用水等设施建设。更加突出兜底保障，实现剩余贫困人口和省定薄弱村全部脱贫，确保不返贫。 | 推动“阳光扶贫”监管系统升级，开发“两不愁三保障”功能模块。截至目前，市民政低保标准提至530元/月·人，全市罹患30种重大疾病低收入群众15961人，实施专项救治1485人，减免医疗费290.8万元，贫困户住院合规部分报销额超90%。落实危房改造政策，排查出4类重点对象危房存量4347户。 | 市农业农村局 | 市教育局、市科技局、市民宗局、市民政局、市财政局、市人社局、市交通局、市水利局、市卫健委、市医保局、市残联 |
| 111 | 深入抓好中央环保督察“回头看”反馈问题整改和“263”专项整治，切实提升污染物收集、处置、清洁能源利用及环境监测监控“四个能力”。 | 中央环保督察“回头看”反馈意见及交办信访问题销号工作扎实推进，6件交办事项和381件群众信访件基本完成。环保“四个能力”提升存在突出短板。污水收集处理方面，18个项目建设严重滞后，其中东海县4，灌云县4个，灌南县2个，赣榆区6个，海州区2个。废气收集处理方面，火电机组超低排放改造和“烟气脱白”7个项目进度滞后，其中东海县1个，灌云县2个，赣榆区、市开发区、徐圩新区、高新区各1个。65吨/小时以上燃煤锅炉“烟气脱白”3个项目进度滞后，其中连云区2个、灌南县1个。固废收集处理方面，危险废物处置4个项目建设滞后，其中灌云县、灌南县各1个，赣榆区2个。生活垃圾处置设施建设3个项目滞后，其中东海县2个，灌云县1个。清洁能源保障方面，10蒸吨/小时以上锅炉整治，海州区1台、市开发区2台、高新区2台整治进度严重滞后。 | 市生态环境局 | 市发改委、市科技局、市工信局、市住建局、市城管局、市交通局、市水利局、市农业农村局，各县区 |
| 112 | 深化“蓝天”行动，坚持联防联治、综合治理，统筹推进控煤、管车、治气、降尘、禁烧等工作，空气优良率保持全省领先。 | 持续实施PM2.5浓度“周排名、旬通报、月约谈”制度。截至9月30日，全市PM2.5浓度40.5微克/立方米，同比上升0.2%，未达到同比下降2.3%的目标；空气优良率69.9%，同比下降11.4个百分点，未达到同比上升2.2个百分点的目标。 | 市生态环境局 | 市发改委、市工信局、市公安局、市住建局、市城管局、市交通局、市农业农村局、市市场监管局、市机关管理局、市气象局，各县区 |
| 113 | 完成“散乱污”企业综合整治，4家钢铁厂全部实施超低排放改造。 | 已有248家企业安装用电监控系统，其中241家企业投入使用，33家重点排污单位全部安装污染源自动监控装置。镔鑫钢铁、亚新钢铁、兴鑫钢铁、华乐合金1#、2#完成超低排放改造，兴鑫钢铁3#预计10月完成改造。 | 市生态环境局 | 市工信局，各县区 |
| 114 | 实施“碧水”行动，深化“一河一策”，国省考断面及入海河流全面消除劣Ⅴ类。 | 加密监测，及时发布水质情况，督促水质恶化河流所在县区加强管控，实施生态补水。22个国省考断面全面消除劣Ⅴ类，全市入海河流水质全面消除劣Ⅴ类。 | 市生态环境局 | 市公安局、市住建局、市水利局，各县区 |
| 115 | 城区黑臭水体全面消除，49个工业集聚区污水全部实现集中处理达标排放。 | 启动大浦河、大浦副河、烧香河、妇联河、排淡河、沙汪河整治效果评估，完成6次水质监测工作。将黑臭水体整治任务列入年度水污染防治计划并推进，每月开展黑臭水体监测并通报水质情况。 | 市住建局 | 市生态环境局、市水利局，各县区 |
| 116 | 加快镇村污水处理设施建设，规模化畜禽养殖场治理率达95%以上。 | 全市新建污水管网约60公里，大浦方涵0.2万吨/日应急扩建工程建成运行、赣榆6.5万吨/日新城污水处理厂通水调试、南城污水处理厂2万吨/日设备安装基本完成。全市非禁养区规模养殖场清单共1743家，截止目前已全部完成治理，畜禽规模养殖场污染治理率达100%。 | 市农业农村局 | 市住建局、市生态环境局，各县区 |
| 117 | 开展“净土”行动，对530家重点行业企业土壤污染状况进行调查，稳步推进德邦原址等地块土壤治理。 | 对489家企业地块风险筛查结果进行初步纠偏，完成筛查纠偏报告，确定我市地块初步采样调查清单。德邦化工原址土壤治理修复方案通过专家评审，地下水治理修复方案尚未评审。 | 市生态环境局 | 市公安局、市资源局，各县区 |
| 118 | 固危废规范化管理达标率80%以上。 | 光大公司3万方和中节能徐圩固废处置中心3万方刚性填埋项目已经建设完成，已取得危废经营许可，正式投运。 | 市生态环境局 |  |
| 119 | 化工园区整治通过省级验收。 | 加大整治工作力度，做好省级考核验收准备工作。灌云临港产业区化工集中区共排查问题57个，40个已完成或基本完成；连云港化工产业园区共排查问题54个，37个已完成或基本完成；赣榆柘汪临港产业区共排查问题53个，15个已完成或基本完成；连云港石化产业基地共排查问题35项，30个已完成或基本完成。 | 市工信局 | 市发改委、市资源局、市生态环境局、市住建局、市交通局、市应急局、市消防支队，连云港海事局，灌云县、灌南县、赣榆区、徐圩新区 |
| 120 | 加强山体绿化、宕口修复，加大湿地、林地保护力度，严控各类开发活动，严守生态保护红线。 | 山体绿化8.2万亩，超额完成目标任务。全市湿地修复面积总计1938亩，完成全年任务的97%。开展市级湿地、林地保护名录认定工作，启动县区级重要湿地、林地名录认定工作。南城东凤凰山等6个废弃采石宕口设计方案、招投标工作完成，已进场施工。（目标：力争总体工程量完成过半） | 市资源局 | 市生态环境局、市水利局，各县区 |
| 121 | 新增城镇就业6万人，城镇失业人员再就业1.6万人，新增转移农村劳动力2.5万人，城镇零就业家庭、农村零转移家庭动态清零。 | 城镇新增就业4.63万人，城镇失业人员再就业1.68万人，新增转移农村劳动力2.33万人。城镇零就业家庭、农村零转移家庭动态清零。 | 市人社局 | 各县区 |
| 122 | 建设一批实训见习基地，开展技能培训25万人次。 | 新建省级技能大师工作室1个，建成市级实训基地3个，完成各类职业培训21.06万人次。 | 市人社局 | 市总工会、团市委 |
| 123 | 扎实推进“创响港城”计划，落实创业政策“28条”，丰富创业形式，增加创业载体，重点扶持大学生等万人以上自主创业，带动就业4万人。 | 前三季度支持成功创业11238人，带动就业35942人。 | 市人社局 | 市台办、市教育局、市科技局、市民政局、市财政局、市总工会、市妇联、团市委、市科协，各县区 |
| 124 | 新改扩建幼儿园、中小学36所，特教学校实现搬迁。 | 新建18所幼儿园中16所开工建设，6所建成投用，剩余2所已立项。新改扩建中小学18所中15所开工建设，2所建成投用，3所尚未开工建设，分别是东海县西榴小学、灌云县实验学校小学部及白蚬中心小学。市特殊教育中心完成搬迁。 | 市教育局 | 市资源局、市机关管理局，各县区 |
| 125 | 清理整顿无证幼儿园，规范校外培训。 | 继续开展无证幼儿园清理整顿督查，关闭无证幼儿园361所，指导办证8所，转临时看护点601所。全市公布白名单机构104家，相关信息录入国家和省校外培训机构管理服务平台。 | 市教育局 | 市公安局、市人社局、市市场监管局，各县区 |
| 126 | 城区小学全面推行“弹性离校”，扩大午餐供应试点。 | 秋季学期继续指导开展并严格规范课后服务工作，市、县城区小学均实施“弹性离校”，服务学生约3万人。目前全市共有92所义务教育阶段学校实施午餐服务，惠及4万余名中小学生。 | 市教育局 | 各区 |
| 127 | 提升中高职院校办学水平，加快创建江苏海洋大学，支持康达学院改善办学条件。 | 淮海工学院成功创建江苏海洋大学，省海洋生物资源与环境重点实验室建设加速推进，7名高层次人才获安家补贴70万元，为18名博士协调解决子女入学问题。康达学院助产学、制药工程2个本科专业获批，体育馆主体建筑完工交付使用。 | 市教育局 | 市科技局、市人社局、市审计局 |
| 128 | 提高医疗服务水平，市妇幼保健中心新院区投用，加快市二院、中医院、康复医院等重点工程建设。 | 市中医院医养康复综合楼一期工程8号楼投入使用，9-12号楼改造中。市二院西院区综合楼地下室建设完成50%。市妇幼保健中心全面投入使用。 | 市卫健委 | 市民政局、市财政局，海州区、连云区、高新区 |
| 129 | 建成国家级卫生乡镇20个。 | 新建成50个国家级卫生乡镇，其中东海县16个、灌云县10个、灌南县6个、赣榆区12个、海州区3个、连云区2个、市开发区1个。 | 市卫健委 | 各县区 |
| 130 | 深化公立医院改革，推进“互联网+医疗”服务，加强全科医生培养。 | 推进“互联网+医疗”服务，完成全市127家公立医疗机构受理环境改造。市二院、市一院互联网医院建成运行，在省内第一批获得互联网医院运营牌照。东方医院正在建设“市立互联网医院”平台，预计10月底完成项目上线。年内新招全科医师规范化培训学员15人、助理全科医生培训学员17人、全科医生转岗培训学员71人，共计103人。参加省级全科带教师资培训32人、考官培训18人。 | 市卫健委 | 市发改委、市财政局、市人社局、市医保局 |
| 131 | 深入推进“健康宝贝工程”。 | 全面实施“健康宝贝工程”，发放服务卷78395张，为53126人次提供产前筛查及新生儿疾病筛查，产前筛查率92.95%、新生儿遗传代谢性疾病筛查率99.85%。开展先天性结构异常救助项目，为13例结构异常患儿提供一次性补助13000元，及时救助率100%。 | 市卫健委 | 市财政局、市医保局、市妇儿工委办、市残联 |
| 132 | 实施文脉整理工程，推进历史文化名城申建，推出淮海戏《孤岛夫妻哨》等精品力作，组织万场电影千场戏展映展演。 | 完成徐新路、秀逸苏杭路段申名主题墙绘和《连云港历史文化保护规划》二轮修善，编制形成名城申报文本初稿。组织《孤岛夫妻哨》《辣妈犟爸》等优秀剧目送戏下乡活动，完成送戏下乡936场次。 | 市文广旅局 | 市委宣传部、市民宗局、市资源局、市地方志办公室，广电传媒集团、城建控股集团 |
| 133 | 创新举办载体，办好连云港之夏、西游记文化节、首届“一带一路”国际音乐节。 | 成功举办2019连云港之夏旅游节开幕式，西游记文化节暨文化旅游产品博览会和“一带一路”音乐节将分别于10月18日和10月29日举办。 | 市文广旅局 | 市台办、市商务局、市外办、市体育局、市机关管理局，各县区，报业传媒集团、广电传媒集团 |
| 134 | 实施全民参保计划，提升城乡居民基本医疗保险报销比例，提高养老保险基础养老金，对因病致贫对象实施医疗救助，对就业困难人员灵活就业发放社会保险补贴。 | 实施全民参保计划，城乡居民养老保险参保率稳定在99%以上。市区企业职工五项社保费总收入达431030万元，增长22475万元，增幅5.5%；市区企业职工五险参保总人数达183.84万人，较去年同期增长5.54%。完成2019年度城乡居民医保参保缴费工作。 | 市人社局 | 市财政局、市医保局，各县区 |
| 135 | 完善社会救助、社会福利、慈善事业等制度，健全城乡居民低保、农村“五保”、城市“三无老人”和孤儿供养标准自然增长机制，关爱困境儿童、留守儿童。做好残疾人康复、托养服务。 | 全市临时救助10610人次，支出救助金1310万元。全市“五保”、“三无”人员平均供养标准分别提高至每人每年8523元、18400元，60年代精简退职老职工生活补贴提高至每人每月1584元。市区机构、分散供养孤儿保障标准调整至2031元、1320元。全面深化推进残疾人康复托养工作，共为2604名0-14岁残疾儿童开展免费康复训练，预计近40名残疾人将入托。 | 市民政局 | 市财政局、市人社局、市卫健委、市医保局、市妇联、团市委、市残联，各县区 |
| 136 | 新建标准化居家养老服务中心30个，护理型床位占比45%以上。 | 新建成24个标准化居家养老服务中心，另有20个标准化居家养老服务中心动工建设。全市现有机构养老床位16659张，其中护理型床位8102张，占比48.63%。 | 市民政局 | 市卫健委 |
| 137 | 推动住房公积金归集扩面，分配各类保障性住房不低于1000套，住房租赁补贴惠及更多城镇困难家庭。 | 新增住房公积金50亿元，扩大住房公积金覆盖面3万人，覆盖面达到72%。截至目前已分配各类保障房807套。 | 市住建局 | 市发改委、市财政局、市公积金中心，各县区 |
| 138 | 加强退役军人和优抚对象服务保障，促进军民融合发展，争创全国双拥模范城“八连冠”。 | 市四套班子领导走访慰问驻连部队20家，发放慰问金245万元。推进全市创建“全国双拥模范城”“八连冠”工作，开展清明祭英烈系列活动，做好双拥创建及氛围营造。对675名企业退休两参人员发放专项慰问金270万元，安排6期240人次疗养，争取中央和省优抚资金1.44亿元。向国家发改委报送优抚医院建设项目，争取中央补助资金504万元。开展2019年度军队转业干部安置工作。 | 市退役军人局 | 市发改委、市财政局、市人社局、市医保局 |
| 139 | 深入推进“最安全城市”创建，建立现代化社会治安防控体系。 | 实施安全感满意度双提升工作，先后完成信息化监理、跟踪审计、方案设计招标，完成项目初步设计论证。目前，项目方案设计和投资概算已经发改部门审批。完成2000路点位建设，累计整合联网8000路社会面视频监控。 | 市委政法委 | 市公安局，各县区 |
| 140 | 扎实开展“七五”普法，深化执法司法规范化建设。 | 召开市委全面依法治市委员会第一次会议，下发《关于开展扫黑除恶专项斗争法治宣传教育活动的通知》等文件。组织全系统参与开展“送宪法法律进乡村”等法治宣传活动。对浦南镇江浦村等10个全国民主法治示范村（社区）开展自查提档升级工作。在全市开展“以案释法”典型案例征集活动。 | 市司法局 | 市委政法委、市行政学院，各县区 |
| 141 | 深入推进信访矛盾化解，确保信访总量持续下降。 | 坚持“双过堂双督查”和“红黑榜”通报。先后开展联合督查、带案督查10余次。逐案过堂重点信访案件210余件，对4个乡街实施信访重点管理，对72名责任人进行了问责。 | 市信访局 | 市委政法委、市司法局，各县区 |
| 142 | 对不良房地产开发等企业实施惩戒，建立淘汰曝光机制。 | 开展市区房地产市场日常巡查、房地产中介机构专项检查工作。完成房地产市场“双随机”联合抽查准备工作，将于近日开展。 | 市住建局 | 市发改委、市资源局、市市场监管局、人行市中心支行，各县区 |
| 143 | 强化食品药品监管，保障群众舌尖上的安全。 | 组织开展了全市食品药品安全大排查暨整治“保健”市场乱象专项行动。开展疫苗质量专项排查整治、执业药师“挂证”行为整治及中药饮片专项整治行动、夏季食品安全专项督查。 | 市市场监管局 | 各县区 |
| 144 | 完善应急管理体制机制，坚决防范重特大事故发生。 | 强化安全生产责任刚性传递，向33家市安委会成员单位下达年度目标管理任务书，发布《2018年全市安全生产情况白皮书》和《2019年度全市安全生产工作要点》。深化落实安全生产“党政同责、一岗双责”，建立领导干部安全生产工作职责清单。深入开展安全生产大排查大整治专项行动，统筹推进责任体系、依法治安、源头管控、专项整治和基层基础等重点工作，全市安全生产形势总体平稳。1-8月份全市发生各类事故310起，死亡115人，同比分别下降17.8%和43.1%。 | 市应急局 | 各县区 |
| 145 | 坚持开门办民生，面向社会广泛征集意见建议，做到“百姓点菜”和“政府配餐”相结合，排定50件民生实事。 | 召开过堂推进会，组织季度督查，针对督查发现问题督促项目单位加大推进力度，确保完成年度目标任务。根据督查情况，新建镇村公厕完成目标的26.4%；农村集中居住项目完成目标的36.7%；云台山山南片区自来水通达工程暂未开工，项目推进落后序时进度。 | 市发改委 |  |
| 146 | 发挥市长信箱、12345在线平台作用，积极解决群众反映问题，对群众合理诉求绝不说“不”。 | 办理市长信箱信访件787件、人民来信183件，其中领导批办件868件，按期办结率均达100%，群众满意率99.06%。报送《“12345”舆情专报》等分析材料235期，市领导批示323次，中心一级平台受理各类诉求47万余件。问题按期结案率、群众满意率分别达93.2%、97.88%。 | 市信访局、市12345公共服务中心 | 各县区 |
| 147 | 严格执行“三重一大”决策制度，政府重大决策出台前向人大及其常委会报告，邀请人大代表、政协委员和市民代表列席政府常务会议。 | 邀请代表、委员和市民代表列席政府常务会议制度化运行。严格执行重大事项向市人大常委会报告制度，2018年度环境状况和环境保护目标完成情况、海岛保护条例（草案）及连云港市乡村清洁条例（草案）等重大事项依法及时报告。 | 市政府办 |  |
| 148 | 自觉接受人大法律监督、工作监督和政协民主监督，高度重视社会和舆论监督，高质量办理人大代表议案建议和政协提案。 | 持续跟踪督促建议提案办理工作情况，保持与政协提案委和人大人代联委的协调沟通，加强督办催办，完成建议提案办理工作总结。截至目前，217件代表建议和440件政协提案归口政府系统办理答复率100%。 | 市政府办 |  |
| 149 | 推进数字政府建设，整合发展政务新媒体，健全发布、解读、回应“三位一体”政务公开体系。 | 目前“我的连云港”APP可提供各类政务便民服务239项，累计为市民提供查询和办理服务超400余万次，新完成省考核标准清单事项40余项，进度在全省位居前列。电子证照共享平台实现与省电子证照库、网上办事大厅、政务服务管理平台、“我的连云港”APP、档案系统的对接，目前使用营业执照的395个事项，身份证718个事项, 驾驶证37个事项，行驶证26个事项，可以免收纸质证照。完成政务服务网对接部级系统4个、省级系统1个、市级系统7个。实现32类高频证照在线核验和共享。 | 市政务公开办 | 市政府新闻办、市发改委、市统计局、市政务办，报业传媒集团 |
| 150 | 加强廉洁政府建设，推进审计监督全覆盖，强化重点领域、关键环节、重要岗位硬约束。 | 完成2016至2018年度市级工业和信息产业发展、市公共自行车运营管理情况、市级就业补助专项资金审计。正在实施市第一人民医院院长经济责任审计暨信息系统审计、市中医院院长经济责任审计暨信息系统审计、市财政局原局长经济责任审计、市文联主席经济责任审计、原市经济和信息化委员会主任吕洁同志经济责任审计、扬中市委书记、市长经济责任审计、赣榆区审计局局长经济责任审计、对口支援新疆发展资金和项目跟踪审计。 | 市审计局 | 市财政局、市资源局、市国资委、市政务办 |