《政府工作报告》150项重点目标任务全年完成情况表

| 序号 | 目 标 任 务 | 完 成 情 况 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 牵头单位 | 共同责任单位 |
| **一、综合指标（按市委市政府确定的考核指标进行分解）** |
| 1 | 地区生产总值增长7%。 | **预计增长6%，低于目标1个百分点。** | 市发改委 | 　 |
| 2 | 一般公共预算收入增长15%。 | **同口径增长9.4%，低于目标5.6个百分点。** | 市财政局 | 市税务局 |
| 3 | 固定资产投资增长9%。 | **增长6.8%，低于目标2.2个百分点**。 | 市发改委 | 　 |
| 4 | 工业投资增长15%、工业技改投资增长14%。 | 预计增长15%，工业技改投资增长14%。 | 市工信局 | 　 |
| 5 | 高新技术产业投资增长12%。 | 预计增长12.5%。 | 市科技局 | 　 |
| 6 | 社会消费品零售总额增长8.5%。 | **预计增长5.2%。** | 市商务局 | 　 |
| 7 | 实际利用外资7亿美元。 | 预计到资7亿美元务。 | 市商务局 | 市台办、市外办、市贸促会 |
| 8 | 外贸进出口总额增长7%。 | **预计下降3%。** | 市商务局 | 市贸促会 |
| 9 | 服务贸易额增长6%。 | 研究制定服务贸易工作计划，将全市服务贸易进出口企业名单反馈各县区。因计算方法未确定，服务贸易统计数据尚未反馈。 | 市商务局 | 市文广旅局、市贸促会、人行市中心支行、连云港海关，港口控股集团 |
| 10 | 港口吞吐量增长3%，集装箱运量增长0.4%。 | 港口吞吐量预计完成2.44亿吨，同比增长3.72%；集装箱运量完成478.14万标箱，同比增长0.75%。 | 港口控股集团 | 　 |
| 11 | 城镇居民人均可支配收入增长8.5%。 | **预计增长8.1%，低于目标0.4个百分点。** | 市发改委 | 市民政局、市人社局 |
| 12 | 农民人均可支配收入增长8.8% | 预计增长8.8%。 | 市农业农村局 | 市发改委、市民政局、市人社局 |
| 13 | 全社会研发投入占GDP比重达到2%。 | 全市企业研发投入统计值达56亿元，占GDP比重达到2.02%。 | 市科技局 | 　 |
| 14 | 居民消费价格指数保持在省控线以下。 | 预计涨幅 3%左右。 | 市发改委 | 　 |
| 15 | 能耗总量和强度“双控”目标完成省下达任务。 | 前三季度单位GDP能耗同比下降1.59 %，预计全年能够完成省下达任务。 | 市工信局 | 市发改委、市机关管理局 |
| 16 | 减排指标完成省下达任务，污染排放强度和总量实现“双下降”。 | 正在对2019年减排完成情况进行核算，预计可实现年度减排目标。 | 市生态环境局 | 各县区 |
| 二、重点工作 |
| 17 | 完善国际贸易“单一窗口”功能。推广跨境电商“两平台、六体系”做法，推进货物贸易和服务贸易快速发展。 | 完成海事与边检运输工具申报对接标准版，继续开展与国家“单一窗口”标准版对接工作。完成船公司提重环节口岸结算系统、铁运一站式多式联运应用系统等开发与上线。跨境电商建设取得新进展，综保区跨境电商新上线，成功连接“点点通”跨境电商公共服务平台。 | 市商务局 | 连云港海事局、连云港海关 |
| 18 | 综合保税区封关运作。 | 8月20日，连云港综保区通过国家验收，实现封关运作。目前，已有江苏长久石化、江苏榆神新能源等3家企业注册入驻连云港综合保税区（徐圩片区）。 | 市商务局 | 连云港海关，市开发区、徐圩新区 |
| 19 | 申报自由贸易试验区。 | 8月2日国务院批复中国（江苏）自由贸易试验区并印发《中国(江苏)自由贸易试验区总体方案》。江苏自贸试验区实施范围119.97平方公里。其中，连云港片区20.27平方公里。 | 市商务局 | 市发改委、连云港海关，连云区、上合组织物流园，港口控股集团 |
| 20 | 加强专业招商队伍建设，开展产业链招商、精准招商、以商引商，加快招引基地型、龙头型、标志性重大项目。 | 赴上海、苏州等开展招商培训，强化招商队伍建设，提升业务水平。2019年，签约亿元以上招商项目和投资额分别增长48%、66%，其中过10亿元项目和投资额分别增长59%、80%。 | 市商务局 | 市台办、市发改委、市科技局、市工信局、市外办，各县区 |
| 21 | 全面整合展会资源，精心组织“连云港博览会”系列活动，打造“一带一路”交流合作高端平台。 | 完成第六届连博会工作总结，寄出感谢信50余份，评选先进集体59家、先进个人133名，对接省商务厅申请后续专项资金。启动第七届连博会筹备事项，已提请市政府致函省商务厅申请专项经费支持。 | 市商务局 | 市台办、市公安局、市财政局、市交通局、市农业农村局、市外办、市科协 |
| 22 | 实施130个补短板项目，完成年度投资550亿元。 | 全市130个补短板项目预计完成投资570亿元。 | 市发改委 | 　 |
| 23 | 推行公平竞争审查，畅通经济循环。 | 印发《关于开展公平竞争审查督查工作的函》，对全市相关部门和各县区公平竞争审查落实情况开展督查，推动我市公平竞争审查机制顺畅运行。 | 市市场监管局 | 市发改委、市司法局、市商务局 |
| 24 | 稳步推进机构改革，构建系统完备、科学规范、运行高效的机构职能体系。 | 省委编办对全省机构改革工作进行检查评估，我市与常州市排名并列第一。组织对各县区改革情况进行评估，对县区各部门“三定”是否按时印发等事项进行检查，提高县区机构编制工作规范化水平。 | 市委编办 | 市委组织部、市财政局、市机关管理局 |
| 25 | 推进市级行政事业单位与所办企业、各类协会商会脱钩。 | 全市19家单位89户企业脱钩方案审批完成率100%，其中84户企业完成脱钩，剩余5户正在推进。全市370家行业协会商会，其中县区级99家已全部脱钩；市本级271家，完成脱钩129家，注销12家，待撤销和注销17家，依据文件规定不再脱钩15家，剩余98家转入第四批脱钩。 | 市国资委、市民政局 | 市发改委、市财政局、市审计局、市机关管理局 |
| 26 | 深化交通、城管、文化等综合执法改革。 | 市文广旅综合执法改革已完成改革任务；城管综合执法改革已完成机构挂牌，出台“三定”方案，开展赋权和执法体制改革方案起草。市交通综合执法改革由于交通综合执法人员涉及事业编制人员改革，暂时保持原状。 | 市司法局 | 市委编办、市城管局、市交通局、市文广旅局，各县区 |
| 27 | 抓好财税、金融、价格体制改革。 | 组建市地方金融监督管理局，将市物价局定价管理职责划入发改委，将市物价局价格监督检查职责划入市场监督管理局，将市财政局市级预算执行和其他收支情况监督检查职责划入市审计局。 | 市委编办 | 市发改委、市财政局、市人社局、市地方金融监管局、市税务局 |
| 28 | 稳步推进事业单位分类改革。 | 承担行政职能事业单位，完成行政职能回归机关、人员划转工作，批复6个县区改革方案。生产经营类事业单位，指导灌云县、赣榆区将28家事业单位列入改革范畴，目前已完成涉改事业单位生产经营职能剥离进而人员资产划转等工作。 | 市委编办 | 市财政局、市人社局、市国资委、市机关管理局 |
| 29 | 全面推行“双随机、一公开”监管模式，建立以信用承诺为基础的新型监管机制。 | 印发《连云港市行政执法与刑事司法衔接工作实施细则》《关于建立行政执法与刑事司法衔接工作联席会议制度》。建立市委常委、常务副市长为召集人的市“两法衔接”联席会议制度，明确由司法行政机关牵头、人民检察院予以配合的“两法衔接”工作机制。 | 市司法局 | 市审改办、市发改委、市市场监管局、市政务办 |
| 30 | 推进政务服务标准化建设，实现“马上办、网上办、就近办、不见面办”，全面提升“一网通办”水平。 | “我的连云港”APP累计实名注册用户20万，受到群众肯定。电子证照共享平台实现与省电子证照库、网上办事大厅、“我的连云港”APP等对接，使用营业执照、身份证、驾驶证等千余条事项可免收纸质证照。完成政务服务网对接部级系统4个、省级系统1个、市级系统7个，实现32类高频证照在线核验共享。 | 市政务办 | 市审改办、市发改委、市市场监管局、市12345公共服务中心 |
| 31 | 加强国资国企改革，健全现代企业制度，提高管理水平，理顺体制，压缩层级，做强主业。 | 完成连云港国际石化港务有限公司等6户企业混改工作，金桥制盐公司、碱业公司等混改项目持续推进。通过股权转让等方式完成20户企业压减，通过清算注销等方式完成15户企业清理。 | 市国资委 | 市审计局 |
| 32 | 推行PPP等模式，加快公共服务领域市场化改革。 | 开展PPP项目申报征集，举行全市政府和社会资本合作模式（PPP）业务培训班，对全市PPP模式推广进行调研，加强对市区PPP项目财政监督。做好徐圩新区达标尾水排海工程项目投资额变更和赣榆区生活垃圾焚烧发电工程项目招投标保障工作。 | 市财政局 | 市发改委、市地方金融监管局 |
| 33 | 基本完成农村集体产权制度改革。 | 全市1495个村（涉农居委会）全部完成农村集体产权制度改革任务，完成率100%。 | 市农业农村局 | 各县区 |
| 34 | 开展农业水价综合改革。 | 督促各县区开展灌溉用水总量控制，实行定额管理，完成农业水价综合改革实施面积245万亩。 | 市水利局 | 市发改委、市财政局，各县区 |
| 35 | 推进农业保险和信贷担保体系建设。 | 全市农业保险实现保费收入2.25亿元，累计提供风险保障55.43亿元。 | 市地方金融监管局 | 市财政局、市农业农村局、人行市中心支行、连云港银保监分局，各县区 |
| 36 | 推进中科院大科学装置项目，规划燃气轮机产业园。 | 根据园区规划明确的产业方向、功能定位和招商路径等要点，开展燃气轮机产业园建设有关工作，完成省厅前期立项的预研平台建设项目验收。 | 市科技局 | 市发改委、市财政局、市商务局，市开发区 |
| 37 | 增强企业创新能力，新增国家级高新技术企业30家。 | 推荐高新技术企业申报256家，通过141家。全市高企共计346家，较去年净增61家，兑现高企培育奖励1089万元。联合县区开展2020年高企培育摸底工作。 | 市科技局 | 市财政局、市税务局 |
| 38 | 新建企业研发机构20个以上，大中型工业企业和规上高新技术企业85%以上建有研发机构。 | 新建企业研发机构超过60个，新认定省院士工作站1个，正大天晴、中复连众省级实验室通过验收。全市大中型与规上高新技术企业研发机构建有率超90%。 | 市科技局 | 市发改委、市工信局、市财政局、市科协 |
| 39 | 开展“三千”技改行动，实施重点项目328个，建设智能制造项目65个，新认定中小型科技企业100家。 | 实施技改重点项目387个，建设智能制造项目66个。新增科技型中小企业269家。 | 市工信局 | 市科技局 |
| 40 | 落实企业研发扶助政策，强化知识产权保护运用，推动众创空间发展。 | 灌云电子元器件众创社区通过省级备案。推荐碳谷环保等2家众创空间进行省级备案，完成对森空间等4家市级众创空间评审及公示工作。 | 市科技局 | 市财政局、市人社局、市市场监管局 |
| 41 | 万人发明专利拥有量7件。 | 万人发明专利拥有量为7.32件，完成全年目标。 | 市市场监管局 | 市科技局 |
| 42 | 引导更多资本投向新兴产业和初创企业，发放“苏科贷”2亿元。 | 向58家企业发放“苏科贷”2.075亿元 | 市科技局 | 市财政局、市地方金融监管局、人行市中心支行、连云港银保监分局 |
| 43 | 新增省级以上两化融合贯标试点企业2家。 | 完成省级两化融合贯标试点企业申报推荐工作，盛虹石化、苏云医疗器材、衡所华威电子等企业列为2019年江苏省两化融合贯标重点培育企业。 | 市工信局 | 市科技局 |
| 44 | 引进培养高层次人才3000人、高技能人才4000人。 | 引进高层次人才3146人，培养高技能人才4000人。 | 市人社局 | 市科技局、团市委 |
| 45 | 产业投资力争完成1300亿元。 | 预计完成年度产业投资目标任务。 | 市发改委 | 市科技局、市工信局、市商务局、市农业农村局，各县区 |
| 46 | 高水平建设石化产业基地，重点抓好盛虹炼化、东华能源、中化国际、卫星石化等重大项目建设。 | 盛虹炼化一体化项目综合办公楼及后勤保障设施主体结构施工完成，超长周期和长周期设备完成订货。中化连云港循环经济产业园项目全面启动，其中瑞恒新材料项目投产试运行，圣奥化学形成有效投入；卫星石化主装置区完成回填和真空预压排水板施工。6艘乙烷运输船已由韩国造船厂建造。 | 市发改委 | 市科技局、市工信局、市资源局、市生态环境局、市交通局、市水利局，赣榆区、连云区、徐圩新区 |
| 47 | 加快国家海洋经济发展示范区建设，积极培育海洋生物医药、海洋可再生能源、海洋高端装备等战略性新兴产业。 | 《连云港市海洋经济发展示范区建设总体方案》获得省发改委、省自然资源厅批复，32个重点项目加快实施。蓝色海湾项目1.46亿元中央财政资金已下达。加快推进涉海企业与中国海洋大学、水科院黄海所等科研教育单位合作，加快培育海洋相关产业发展。 | 市发改委 | 市科技局、市工信局、市资源局、市农业农村局，港口控股集团 |
| 48 | 推进恒瑞、天晴、康缘、豪森等重点项目，规划建设生物医药产业园，全力打造“中华药港”。 | 中华药港已制定生物医药产业园规划，展示馆布展任务顺利完成，创新研发、示范厂房等开工建设。制订全年医药产业招商方案，并与沈阳药科大学、京东数字科技进行医药产业招商活动对接。成功举办第三届中国（连云港）国际医药技术大会。 | 市工信局 | 市发改委、市科技局、市生态环境局、市资源局、市商务局，海州区、市开发区 |
| 49 | 建设省级现代中药制造业创新中心，申报国家医药创新中心，争创国家原料药生产基地。 | 现代中药创新中心列入江苏省制造业创新中心第三批培育名单。加强与工信部消费品司医药处汇报沟通，初步确定在灌云县临港产业区布局建设国家原料药基地，待国家原料药基地指导意见出台后，开展具体申报工作。 | 市工信局 | 市发改委、市科技局，灌云县、市开发区 |
| 50 | 发展壮大东海硅材料产业基地，加快建设中复神鹰第二基地，美景荣生物基材料建成投产，推动联瑞新材料等企业上市，争创新材料国家技术创新中心。 | 新开工过亿元硅工业项目19个，新竣工过亿元硅工业项目16个，完成硅工业技改项目7个。**美景荣生物基材料因规划原因重新选址，桩基前期工作完成。**联瑞新材在科创板成功上市。 | 市工信局 | 市科技局、市市场监管局、市地方金融监管局，东海县、市开发区，工业投资集团 |
| 51 | 推动核电5、6号机组扩建，延伸核电、风电、光伏发电产业链，加快发展新能源产业。 | 核电5号机组完成反应堆装堆；6号机组完成核岛安全壳预应力施工及主管道焊接任务。华能灌云海上风电陆上集控中心投入运行，海上升压站建造基本完成。灌云海上风电项目已取得海域证和施工许可。灌云洋桥200MWp渔光一体光伏发电项目前期手续已完成，南岗98MW农光互补光伏发电项目已经开工，金水岭150MW平价上网光伏发电项目完成项目可研编订。 | 市发改委 | 市工信局、市资源局，连云区，江苏核电公司、连云港供电公司 |
| 52 | 培育发展信息产业，高新区创建省级软件园。 | 省工信厅批准连云港高新区为省软件与信息服务产业园。 | 高新区 | 市科技局、市工信局 |
| 53 | 推动与陆桥沿线物流节点数据交换，建设连云新城“一带一路”交汇点大数据产业园。 | 已与三大运营商、华为、腾讯、阿里巴巴等大数据龙头企业洽谈对接项目40余个，其中已签订协议13家，完成企业注册34家，开工建设1家。 | 连云区 | 市发改委、市工信局、市外办，上合组织物流园 |
| 54 | 建设国家旅游改革创新先行区和全域旅游示范区。 | 东海县、连云区全域旅游示范区创建相关台账资料已上报省文化和旅游厅申请验收认定。 | 市文广旅局 | 各县区 |
| 55 | 深度整合旅游资源，打造大花果山景区，开展连岛、东海水晶城5A景区创建。 | 大花果山景区完成一期建设，二期方案正在优化。连岛景区通过国家文旅部5A旅游景区景观质量评审。东海县启动水晶文化旅游区5A景区创建工作，完善提升旅游标识系统、游客中心等基础设施，完成《东水晶文化旅游区规划设计》专家评审。 | 市文广旅局 | 东海县、连云区、云台山景区 |
| 56 | 加大民营企业和小微企业的支持力度，建立健全中小企业服务平台。 | 完成2019年民营经济运行情况分析工作。新增市级中小企业公共服务平台6家，市级小微企业双创基地2家。联瑞新材料获批国家科技小巨人企业，豪森药业获批国家制造业单项冠军示范产品，3家企业获批省级科技小巨人。认定19项市级小企业专精特新产品，完成年度市级科技小巨人评审认定工作。 | 市工信局 | 市台办、市科技局、市人社局、市审计局、市地方金融监管局 |
| 57 | 设立中小企业发展资金，放大政府性投资基金效应，组织各类投融资对接活动，提高金融服务可及性，切实解决融资难融资贵问题。 | 发放“苏微贷”贷款4.55亿元，全市“苏微贷”业务入库企业达451户，贷款余额4.29亿元。“小微贷”余额9.68亿元、在贷企业851户。 | 市财政局 | 市科技局、市工信局、市地方金融监管局、人行市中心支行、连云港银保监分局，金融控股集团、工业投资集团 |
| 58 | 30万吨级航道二期建成连云港区段，启动徐圩港区段。 | **完成投资10.6亿元，完成航道疏浚量3780万方，分别为年度目标的58.9%、58.2%。** | 30万吨级航道建设指挥部 | 市发改委、市资源局、市交通局，港口控股集团 |
| 59 | 推进铁路多式联运中心建设。 | 上合物流园专用铁路项目实体施工完成，上海铁路局12月18日组织线路开通验收会议。铁路装卸场站项目地基主体完成。 | 港口控股集团 | 市交通局，连云区、云台山景区、上合组织物流园 |
| 60 | 加快建设盛虹炼化30万吨级码头和卫星石化等配套码头。 | 盛虹炼化配套港储项目码头工程停泊区疏浚完成，原油泊位水工主体基本建成；液体散货泊位完成主体施工的30%。徐圩港区四港池43#-45#（卫星石化）液体散货泊位工程水工主体基本完成。 | 市交通局 | 市资源局，徐圩新区 |
| 61 | 完成赣榆港区LNG码头前期工作。 | **自然资源部会同国家发改委受理项目用海申请；完成投资方框架协议商谈。** | 赣榆区 | 市发改委、市资源局、市交通局，港口控股集团 |
| 62 | 推进液体散货区管廊及公共配套工程。 | 面层累计浇筑3.58km ，完成100%；陆域部分筏板基础累计浇筑7.8km，累计完成 100%；钢结构累计安装11000t，累计完成78%。 | 港口控股集团 | 市交通局 |
| 63 | “两翼”港口铁路专用线加快前期工作。 | 徐圩、赣榆港区铁路专用线可研报告编制已完成；赣榆港区铁路专用线一期工程初步设计已完成审查；开发区供应链专用铁路可研报告通过审查。批复徐圩铁路规划选址意见书，完成稳评、能评等报批。 | 市交通局 | 港口控股集团 |
| 64 | 优化航线布局，新辟集装箱航线5条以上，港口吞吐量继续保持增长。 | 新开集装箱航线9条。 | 港口控股集团 | 市交通局 |
| 65 | 中哈物流基地集装箱进出量突破30万标箱。 | **完成集装箱进出场量15.8万标箱，低于目标14.2万标箱。** | 港口控股集团 | 　 |
| 66 | 深化与哈国铁、中远海运合作，继续推进东门无水港建设，力争完成换装量15万标箱。 | 东门无水港集装箱换装量完成15.8万标箱，超出目标8000标箱。 | 港口控股集团 | 市外办 |
| 67 | 与沿线国家口岸建立合作机制，共建装卸场站、分拨中心、海外仓等载体，打通全程物流通道。 | 哈国铁、中远海运、港口控股集团三方共签项目合作备忘录，拟建合资企业，提高铁路集装箱运能和效率。成立宽体车板项目组，委托北京交大深度研究。 | 港口控股集团 | 市交通局、市商务局、市外办、连云港海关，上合组织物流园 |
| 68 | 上合物流园加快专用铁路等项目建设，物流量突破1500万吨。 | 上合物流园专用铁路一期完成主体工程、附属工程、“三电”工程及联调联试工作，通过上海铁路局验收。完成物流量2283.3万吨，同比增长55.93%。 | 上合组织物流园 | 市交通局、连云港海关，港口控股集团 |
| 69 | 强化国际班列品牌，加强西向货物开发，稳定中亚东向货源，实现班列重去重回。 | 推动乌兹别克斯坦通用汽车项目西行国际中转出口，吸引东方港、青岛港等口岸中转出口货源转至连云港口岸发运，组织阿塞拜疆、格鲁吉亚、土耳其班列货源，通过差异化竞争巩固连云港国际班列品牌。 | 港口控股集团 | 市财政局、市交通局、市商务局 |
| 70 | 开通连淮铁路，加快建设连徐高铁，推进综合客运枢纽二期工程。开展沿海高铁、连临高铁前期工作。 | 连淮段已全线贯通；连徐高铁连云港段箱梁架设正在全面推进；综合客运枢纽二期完成规划设计招投标。沿海高铁、连临高铁前期工作取得积极进展，沿海高铁连云港至盐城段列入《江苏省长江经济带综合立体交通运输走廊规划（2018-2035）》2021-2035新开工项目。 | 市交通局 | 市发改委、市资源局，各县区，城建控股集团 |
| 71 | 加快连宿、连淮高速新扩建，实施311、242等国省干线改造。 | 连宿高速完成工可报告编制并通过省级内审；连淮高速工可报告通过省发改委和交通运输部行业审查；新机场互通路基及桥涵结构物正在施工。311国道东海改线段、242省道市区段二期路面工程建成通车。 | 市交通局 | 市资源局，各县区 |
| 72 | 连宿徐航道启动建设。 | 徐圩疏港航道段基本完成工可报告编制，报省交通厅审查，正在开展工可审批前置手续办理。京杭运河至盐河段工可报告已通过省交通厅及省发改委审查，加快推进前置审批手续办理。 | 市交通局 | 市水利局，海州区、徐圩新区 |
| 73 | 新机场土建工程基本完工。 | 新机场完成航站楼及航站区各单体基础工程，飞行区地基处理完成90%。 | 市机场办 | 市资源局、市交通局，灌云县 |
| 74 | 力争开通大阪、仁川等国际航线，全年旅客吞吐量突破200万人次。 | 11月10日开通连云港—日本（静冈）航线，11月25日开通连云港—日本（大阪）航线。**全年旅客吞吐量192.3万人次，完成目标任务的96.2%。** | 机场公司 | 市外办 |
| 75 | 连云新城加快建设城市新中心，打造“一带一路”交汇点“外滩”。 | 完成苏外、恒大等地块挂牌，市域列车试通车，蓝色海湾超额完成计划目标。恒大养生谷一期桩机已进场施工，苏外连云港校区完成挂牌，大数据产业园快速推进，连云新城进入开发建设新阶段。 | 连云区 | 市资源局、市住建局、市水利局，城建控股集团 |
| 76 | 加快老港区退港还城，做美滨海“客厅”。 | 《连云港区规划调整方案》报市规委会审议通过。结合港口集团《连云港港连云港区功能整合战略研究报告》及国际方案征集评选成果，对《方案》进行了进一步的深化和完善，完成深化成果。 | 市资源局 | 市交通局，连云区，港口控股集团 |
| 77 | 推进各区之间、高铁枢纽至新机场等快速通道建设。 | **怀仁路赣榆城区段完成地形图测量及红线图，正在编制完善项目建议书；海州区段完成社会稳定风险评估，正在向市级有关部门报备。**盐河路南延至新机场项目加快推进前期工作。 | 市交通局 | 市财政局、市资源局、市住建局，灌云县、海州区、连云区、市开发区、高新区 |
| 78 | 开通市郊列车。 | 已于12月30日正式开通运营。 | 市交通局 | 市发改委、市财政局、市资源局、市住建局，交通控股集团 |
| 79 | 深入开展国家森林城市创建。 | 完成“创森”工作年度总结，全市共完成国土绿化30.41万亩，其中成片造林8.54万亩，超额完成年度目标任务。制定2020年“创森”工作计划并列入市重点工作。计划2月份召开2020年“创森”工作会议，并下发工作方案。 | 市资源局 | 市住建局、市交通局、市水利局 |
| 80 | 加强城市公园建设，推进园博园等重大项目，开工建设刘志洲山体育公园、河滨公园等8个大型公园，临洪河口湿地公园建成开放。 | 瀛洲公园已开园；**琴岛天籁公园基本完成土建建设；新丝路公园二期正在进行工程收尾；刘志洲公园完成部分土建施工；马涧山体公园部分施工；**园博园已向省政府提请总体方案审批。**临洪河口湿地公园已局部建成开放。** | 市住建局 | 市资源局、市城管局、市水利局、市体育局，赣榆区、海州区、连云区、市开发区、高新区，城建控股集团 |
| 81 | 建设景观大道，打造蔷薇河、东盐河、玉带河等滨水生态廊道，做美城市空间。 | 实施蔷薇河两岸（月牙岛周边）提档升级工程；完成西盐河（民主桥至新建桥）西岸滨河绿地景观提升，完成东盐河滨水生态廊道建设景观带提升工作；**玉带河滨水生态廊道完成西盐河—通灌路段海绵城市专篇设计、项目可行性研究报告编制及瀛洲路-通灌路段方案设计、工程量清单拟定工作。** | 市住建局 | 市城管局、市水利局，海州区，城建控股集团、农业发展集团 |
| 82 | 建设铁人三项等运动基地和游艇赛艇码头。 | 蓝色海湾基础工程目前完成投资约4亿元，东堤完成抛石挤淤481056立方，推进937米；西堤完成抛石挤淤570205立方，推进644米。完成预制构件31160件，插打排水板337.54万延米。临洪湿地公园完成5公里闭合赛道，比赛基础设施及相关配套已完成。 | 市体育局 | 市资源局、市交通局、市水利局、连云港海事局，连云区，港口控股集团、城建控股集团 |
| 83 | 高水平规划建设跨海索道，探索开发连岛至花果山直升机观光项目，建设一流的滑翔伞基地和独具特色的环云台山自行车道。 | **跨海索道项目完成景区控制性详细规划、索道项目可行性研究报告、国家森林公园规划编制工作，待相关规划核准后推进论证手续和立项报批事宜。**直升机项目开通环连岛观光路线和花果山至连岛观光项目。建成云龙涧滑翔伞基地，受核电高压输电线影响，拟建设备用基地。环云台山自行车道已开工建设。 | 市文广旅局 | 市资源局、市体育局，海州区、连云区、市开发区、云台山景区，港口控股集团、机场公司 |
| 84 | 完善“10分钟体育健身圈”，增加健身站点，积极开展全民健身活动，常年参加体育锻炼人口达38%。 | 新改建50个健身点。举办户外嘉年华暨长城之巅越野赛、环湖半程马拉松赛等比赛活动301项，常年参加体育锻炼人口达 38.5%。 | 市体育局 | 市资源局、市住建局，各区 |
| 85 | 举办徐圩国际马拉松、花果山国际越野挑战赛、首届“一带一路”国际铁人三项等体育赛事。 | 举行首届“一带一路”国际铁人三项赛、连云港·徐圩国际马拉松赛、连云港花果山100国际越野赛。 | 市体育局 | 市外办，徐圩新区、云台山景区 |
| 86 | 实施华联广场、解放东路片区等27个棚改项目。 | 截止2019年12月底，全市棚改新开工17863套、基本建成17771套，分别完成任务157%和123%。其中，市区棚改新开工9895套、基本建成10103套，分别完成任务198%和112%。 | 市住建局 | 市资源局，各区，城建控股集团 |
| 87 | 推进沿街亮化、立面整治，全面消除城市无灯区。 | **迎宾大道亮化工程，海州区完成单体楼改造项目4个，另20个楼体正在施工中；**高新区正在进一步美化、亮化、优化凌州东路万达广场、红星美凯龙、德惠大厦等楼体。城区背街小巷照明工程已完成安装调试。推进各区（功能板块）完成中山路、云和路、海棠路亮化项目及黄海路亮化维修。 | 市城管局 | 市住建局，各区 |
| 88 | 推进多层住宅加装电梯，提高市民生活舒适度。 | 全方位进行政策解读和宣传，推动苍梧小区7#楼3单元加装电梯试点项目顺利开展。成功加装电梯2部，开展前期工作的5部，正在施工4部。 | 市住建局 | 市城管局、市市场监管局，各区 |
| 89 | 实施53项市政项目，扎实推进海绵城市、地下管廊等建设。 | 按照年初计划季度安排，53项市政项目已全部实现开（复）工，竣工35个，完成投资12.1亿元。 | 市住建局 | 市资源局、市水利局、市农业农村局，各区，城建控股集团、交通控股集团、农业发展集团 |
| 90 | 加快打通“断头路”，畅通城市血脉经络。 | 红砂路雨污水管道完成施工，路基开挖回填完成1000米。建设西路完成雨污管道铺设及路基压实，进行水稳及沥青铺设。中环路已修建完成。 | 市住建局 | 各区，城建控股集团 |
| 91 | 加快5G试点部署，推进数据共享，完善城市管理信息系统。 | 督促加快5G基站建设，已建成试验基站35个、商用基站400个。完成智慧环卫平台建设和调试，正在推进智慧执法二期开发。中国移动大数据中心项目正在进行内部设计和基建打桩。 | 市工信局 | 市发改委、市住建局、市城管局、市政务办，电信连云港分公司、移动连云港分公司、联通连云港分公司、江苏广电网络连云港分公司 |
| 92 | 深入开展文明城市创建，组织实施“八大工程”，弘扬社会主义核心价值观。 | 委托第三方开展第三次双月督查，并将问题及时反馈。对街道社区开展专项督查，发现问题830个，整改率72%；对各单位条线开展专项督查，发现问题550个，督促相关单位及时整改。组织开展“创建文明城”交通志愿执勤活动、“创建文明城、青年在行动”“百家社区志愿行”等系列活动。完成“文明进我家”系列活动10场。全媒体开展创卫相关报道。 | 市文明办 | 市委市级机关工委、市教育局、市公安局、市住建局、市城管局、市交通局、市文广旅局、团市委、市妇联，各区，报业传媒集团、广电传媒集团 |
| 93 | 提升市民科学文化素养，大力倡导全民阅读。 | 开展第31届科普宣传周活动和全国科普日活动，并对相关单位、个人、团体进行表彰。 | 市科协 | 市委宣传部、市教育局、市科技局 |
| 94 | 推进农业产业化，稳定粮食生产，壮大优势产业，创建国家级农村特色产业融合示范园1个，新增市级以上产业化联合体20个、农业龙头企业40家，新增观光农业示范村（点）60个。 | 粮食生产基本稳定，夏粮收获面积366.03万亩，产量143.2万吨;秋粮收获面积388.54万亩，产量221.8万吨。创建国家级农村特色产业融合示范园1家，新增市级以上产业化联合体22个、农业龙头企业53家，新增观光农业示范村（点）65个。 | 市农业农村局 | 市发改委、市资源局、市水利局、市科协 |
| 95 | 提升农业品牌化，突出优质、特色、绿色，加快结构调整，“三品一标”农产品达40%以上。 | 全市绿色优质农产品比重保持动态平衡，占比达50%以上。按照尼斯分类，第29、30、31类涉及食品农产品商标全市共计2911件。 | 市农业农村局 | 市发改委、市资源局、市市场监管局 |
| 96 | 创建农产品质量安全市，放大“连天下”品牌效应。 | “三县一区”完成省级农产品质量安全县创建。积极向上汇报争取，完善申报材料，等待第三批国家农产品质量安全县（市）创建答辩。继续推进 “连天下”品牌宣传，与盒马鲜生签订战略合作协议，“连天下”品牌影响力逐步提升。新增品牌目录库产品30个。 | 市农业农村局 | 市资源局、市商务局、市市场监管局，各县区 |
| 97 | 农村电商销售增长50%以上。 | 灌云县与阿里巴巴集团签订农村电子商务合作项目，赣榆区建成15个电商产业园（街）。全市农村电商销售额约92亿元，完成全年目标。 | 市农业农村局 | 市商务局、市供销社，各县区 |
| 98 | 推进国家农业对外开放合作试验区建设，农产品出口保持全省前列。 | 农产品出口额5.23亿美元，位居全省第1位。 | 市农业农村局 | 市商务局、连云港海关，各县区 |
| 99 | 促进农业科技化，强化与科研院所合作，加快成果转化，农业科技进步贡献率达66%。 | 组织申报省重点研发计划项目25项，立项省重点研发计划项目5项。全市农业科技进步贡献率66%，苏北五市排名第三。完成裕灌现代农业省成果转化项目验收会，持续跟踪裕灌现代农业贷款贴息审核情况。 | 市科技局 | 市农业农村局、市农科院 |
| 100 | 推进农业基础设施现代化，推进土地整理项目，新建高标准农田21万亩，新增高效设施农业3万亩，农业机械化综合水平达84%、信息化率达59%。 | 全市获批农业综合开发土地整理项目建设面积21.5万亩，财政投资3.225亿元，9月通过省级抽查。新增高效设施农田3万亩，农业机械化综合水平达84%，农业信息化率达59%。 | 市农业农村局 | 市发改委、市资源局、市水利局 |
| 101 | 推进重点中心镇建设，建成一批特色鲜明、独具格调的“小城”样板。 | 成功申报东海县温泉镇、赣榆区班庄镇、东海县曲阳乡、赣榆区墩尚镇4个省级重点特色镇，目前各镇已基本完成建设工作，镇容镇貌不断提升，镇村居民生产生活环境进一步优化。 | 市住建局 | 市资源局、市农业农村局，各县区 |
| 102 | 坚持特色化培育、差异化发展，打造一批“产城文旅智”五位一体的产业特色小镇。 | 开展第三批省级特色小镇创建申报工作，推举汤沟香泉小镇和灌云衣趣小镇参加创建评审。做好2018年度省市级特色小镇考核，东海水晶小镇、花果山丝路智能小镇获江苏省优秀小镇。 | 市发改委 | 市财政局、市资源局、市住建局、市文广旅局，各县区 |
| 103 | 因地制宜推进村庄搬迁撤并，试点建设47个新型社区，引导农民进城入镇，加快改善农民群众住房条件。 | **共计改善农民群众住房条件20532户**，其中**东海县**4127户，**灌云县**5600户，**灌南县**5502户，**赣榆区**3904户，**海州区**1299户，**高新区**100户。 | 市住建局 | 市民政局、市财政局、市资源局、市农业农村局，各县区 |
| 104 | 推进特色田园乡村建设，新增3个以上省级试点村庄。 | 已有8个村庄入选省级试点，其中赣榆区黑林镇小芦山村、灌南县李集镇新民村入选省级首批试点；赣榆区班庄镇前集村、灌云县伊山镇川星村周庄、灌云县杨集镇小乔圩村刘庄入选省级第二批试点；开发区朝阳街道韩李村、连云区高公岛街道黄窝村、海州区浦南镇太平村入选省级第三批试点。 | 市住建局 | 市资源局、市生态环境局、市水利局、市农业农村局，各县区 |
| 105 | 整治交通干线沿线环境，实施镇村道路提升行动，完成剩余650公里农村公路改造，镇村公交覆盖率90%以上。 | 农村公路650公里全部完工，对达不到安全运行要求的农村道路进行改造。镇村公交覆盖率达90%以上。 | 市交通局 | 市住建局、市农业农村局，各县区 |
| 106 | 坚持结构性去杠杆，有效防控金融风险，严厉打击非法集资、违规融资担保，推进互联网金融风险专项整治。 | 开展非法放贷全面排查活动、坚决打击“套路贷”专项行动，组织全市金融从业机构开展规范不良资产清收行动，依法依规开展清收业务。进一步压降我市P2P存量业务规模，平台业务存量0.14亿元，剩余借贷笔数346笔。 | 市地方金融监管局 | 市公安局、人行市中心支行、连云港银保监分局，各县区 |
| 107 | 完善地方金融监管体制，强化农民资金互助社运营监管，确保不发生区域性系统性风险。 | 提升地方金融从业机构监管刚性，稳步推进防范金融风险攻坚战专项行动。全市新立案查处涉嫌非法集资刑事案件数、涉案金额、参与集资人数，分别下降53.57%、43.9%、76.2%。 | 市地方金融监管局 | 人行市中心支行、连云港银保监分局 |
| 108 | 加强政府债务管理，化解存量，控制增量，做到稳定、可控、有序、适度。 | 对各县区及市直单位隐性债务化解实施方案及化债情况逐一过堂，下发隐性债务化解工作建议书，细化落实化债方案。根据省下达我市新增债务限额，严格控制新增债务规模。建立运行我市地方政府隐性债务综合监管系统，加强日常风险监测预警，有效管控债务风险。 | 市财政局 | 市国资委、市审计局、市地方金融监管局，各县区 |
| 109 | 推进产业扶贫，省定经济薄弱村全部建有富民项目。 | 争取省级以上专项扶贫资金1.28亿元。各县区排定扶贫开发重点项目261个，总投资5.92亿元，目前已建成92个，其中东海县28个、灌云县13个、灌南县26个、赣榆区14个、海州区11个。 | 市农业农村局 | 市水利局、市交通局、市商务局，各县区 |
| 110 | 深化行业扶贫，建立农村义务教育辍学防控机制，实施低收入人口大病专项救助，加快贫困片区道路、饮用水等设施建设。更加突出兜底保障，实现剩余贫困人口和省定薄弱村全部脱贫，确保不返贫。 | 推动“阳光扶贫”监管系统升级，召开项目管理培训和扶贫项目建设现场推进会，督促加快项目进度。出台《连云港市精准防贫工作实施意见》，构建近贫预警、骤贫处置、脱贫保稳的精准防贫工作机制。农村低保标准提高到580元/人月；困难学生助学金春季发放7000万元；完成省下达指标4347户危房改造任务。 | 市农业农村局 | 市教育局、市科技局、市民宗局、市民政局、市财政局、市人社局、市交通局、市水利局、市卫健委、市医保局、市残联 |
| 111 | 深入抓好中央环保督察“回头看”反馈问题整改和“263”专项整治，切实提升污染物收集、处置、清洁能源利用及环境监测监控“四个能力”。 | 中央生态环境保护督察“回头看”反馈的8个重点事项，7个已经完成并申请省级销号；交办的382个信访问题中，381个已经完成并申请省级销号。通过263专项行动，全市共减煤71.14万吨，关闭化工企业50家，消除黑臭水体6条，城市建成区垃圾分类覆盖率达60%，新增造林30万亩。 | 市生态环境局 | 市发改委、市科技局、市工信局、市住建局、市城管局、市交通局、市水利局、市农业农村局，各县区 |
| 112 | 深化“蓝天”行动，坚持联防联治、综合治理，统筹推进控煤、管车、治气、降尘、禁烧等工作，空气优良率保持全省领先。 | 3-11月中，5个月PM2.5浓度达到历史最优，截至12月19日，PM2.5浓度40.9微克/立方米，同比下降3%。**空气优良率72.8%，全省排名第五。** | 市生态环境局 | 市发改委、市工信局、市公安局、市住建局、市城管局、市交通局、市农业农村局、市市场监管局、市机关管理局、市气象局，各县区 |
| 113 | 完成“散乱污”企业综合整治，4家钢铁厂全部实施超低排放改造。 | 全市共排查出“散乱污”企业721家，已关闭取缔611家、升级改造63家、整合搬迁5家。镔鑫钢铁、兴鑫钢铁等4家钢铁企业已经完成超低排放改造。 | 市生态环境局 | 市工信局，各县区 |
| 114 | 实施“碧水”行动，深化“一河一策”，国省考断面及入海河流全面消除劣Ⅴ类。 | 22个国省考断面中无劣Ⅴ类断面；入海河流水质明显改善，实现消劣目标。 | 市生态环境局 | 市公安局、市住建局、市水利局，各县区 |
| 115 | 城区黑臭水体全面消除，49个工业集聚区污水全部实现集中处理达标排放。 | 省认定的13条黑臭水体整治工程全部完成。大浦河、大浦副河、烧香河等整治效果已评估。全市49个工业集聚区中已有47个实现集中处理，剩余2个，一处为猴嘴工业园区，现已无工厂；另一处位于东海工业园区，将被取消。 | 市住建局 | 市生态环境局、市水利局，各县区 |
| 116 | 加快镇村污水处理设施建设，规模化畜禽养殖场治理率达95%以上。 | 完成578个行政村污水治理，完成率40.47%。全市非禁养区1743家规模养殖场已全部完成治理，畜禽规模养殖场污染治理率达100%。 | 市农业农村局 | 市住建局、市生态环境局，各县区 |
| 117 | 开展“净土”行动，对530家重点行业企业土壤污染状况进行调查，稳步推进德邦原址等地块土壤治理。 | 完成589个重点行业企业地块基础信息采集和风险初步筛查，编制风险筛查初步纠偏报告。德邦地块土壤治理修复方案通过专家评审，地下水治理修复方案尚未评审。 | 市生态环境局 | 市公安局、市资源局，各县区 |
| 118 | 固危废规范化管理达标率80%以上。 | 光大环保3万方危废刚性填埋项目、中节能3万方危废刚性填埋项目建成投运。落实“减存量、控风险”专项行动，“两灌”化工园区除废盐外的超期贮存危险废物已全部清零。抽查32家企业规范化管理情况，抽查合格率为94.21%。 | 市生态环境局 | 　 |
| 119 | 化工园区整治通过省级验收。 | 制定出台化工园区整治实施方案，全年累计完成投入50亿元，4个园区共排查问题237个，除个别向上争取事项外，其他问题已经基本整改完成。省今年不对化工园区进行考核验收。 | 市工信局 | 市发改委、市资源局、市生态环境局、市住建局、市交通局、市应急局、市消防支队，连云港海事局，灌云县、灌南县、赣榆区、徐圩新区 |
| 120 | 加强山体绿化、宕口修复，加大湿地、林地保护力度，严控各类开发活动，严守生态保护红线。 | 山体绿化8.2万亩，湿地修复面积总计6839亩，完成全年任务的342%。第一批市级湿地名录认定8块，湿地画册已编写完成，交付出版。南城东凤凰山等6个废弃采石宕口设计方案、招投标工作完成，部分基本完工，其余按序时推进中。 | 市资源局 | 市生态环境局、市水利局，各县区 |
| 121 | 新增城镇就业6万人，城镇失业人员再就业1.6万人，新增转移农村劳动力2.5万人，城镇零就业家庭、农村零转移家庭动态清零。 | 全年城镇新增就业6.2万人，城镇失业人员再就业3.07万人，新增转移农村劳动力2.75万人。城镇零就业家庭、农村零转移家庭动态清零。 | 市人社局 | 各县区 |
| 122 | 建设一批实训见习基地，开展技能培训25万人次。 | 新建省级技能大师工作室1个，建成3个市级实训基地。完成各类职业培训25万人次。 | 市人社局 | 市总工会、团市委 |
| 123 | 扎实推进“创响港城”计划，落实创业政策“28条”，丰富创业形式，增加创业载体，重点扶持大学生等万人以上自主创业，带动就业4万人。 | 全年支持成功创业17700人，带动就业63300人。召开返乡大学生就业创业座谈会，新增省级创业示范基地3家，市级创业示范基地10家。 | 市人社局 | 市台办、市教育局、市科技局、市民政局、市财政局、市总工会、市妇联、团市委、市科协，各县区 |
| 124 | 新改扩建幼儿园、中小学36所，特教学校实现搬迁。 | 18所幼儿园全部开工建设，7所建成投用，8所主体完工。新改扩建中小学18所，16所开工建设，2所建成投用。 | 市教育局 | 市资源局、市机关管理局，各县区 |
| 125 | 清理整顿无证幼儿园，规范校外培训。 | 开展无证幼儿园清理整顿督查，关闭无证幼儿园361所，指导办证8所，转临时看护点601所。全市公布白名单机构124家，相关信息录入国家和省校外培训机构管理服务平台。 | 市教育局 | 市公安局、市人社局、市市场监管局，各县区 |
| 126 | 城区小学全面推行“弹性离校”，扩大午餐供应试点。 | 全市174所市区和县城区学校开展课后服务，惠及学生15.6万名，其中城市小学实现全覆盖。全市97所义务教育阶段学校实施午餐服务，惠及4万余名中小学生。 | 市教育局 | 各区 |
| 127 | 提升中高职院校办学水平，加快创建江苏海洋大学，支持康达学院改善办学条件。 | 淮海工学院成功创建江苏海洋大学。康达学院助产学、制药工程等2个本科专业获批，体育馆建成交付使用。 | 市教育局 | 市科技局、市人社局、市审计局 |
| 128 | 提高医疗服务水平，市妇幼保健中心新院区投用，加快市二院、中医院、康复医院等重点工程建设。 | 市中医院项目已开工建设，8号楼学生宿舍施工改造完成投入使用，9-12号楼拆除加固完成；市妇幼保健院新建妇幼保健中心建成投入使用；市二院项目主楼已施工至三层。 | 市卫健委 | 市民政局、市财政局，海州区、连云区、高新区 |
| 129 | 建成国家级卫生乡镇20个。 | 今年全市创建国家卫生乡镇50个，数量和覆盖率均居全省前列。  | 市卫健委 | 各县区 |
| 130 | 深化公立医院改革，推进“互联网+医疗”服务，加强全科医生培养。 | 连云港市第一人民医院互联网医院、第二人民医院互联网医院、东方医院互联网医院取得执照。赣榆区医院、东海县医院、灌云县医院、灌南县一院等4家县区级医院成为省级助理全科医生培训基地。  | 市卫健委 | 市发改委、市财政局、市人社局、市医保局 |
| 131 | 深入推进“健康宝贝工程”。 | 全面实施“健康宝贝工程”，共发放“健康宝贝工程”服务卷105049 张，提供产前筛查及新生儿疾病筛查75662人次，诊断染色体异常27例、结构异常胎儿216例、新生儿遗传代谢性疾病12例、听力障碍50例。产前筛查率93.01%，新生儿遗传代谢性疾病筛查率99.75%。 | 市卫健委 | 市财政局、市医保局、市妇儿工委办、市残联 |
| 132 | 实施文脉整理工程，推进历史文化名城申建，推出淮海戏《孤岛夫妻哨》等精品力作，组织万场电影千场戏展映展演。 | 完成街区影像资料征集、文本申报、拍摄制作、主题墙绘等工作。孔望山摩崖石刻群入选海丝申遗预备名单。《连云港市历史文化保护规划》通过省专家组论证，《南城历史文化街区保护规划》完成评审。组织《孤岛夫妻哨》《辣妈犟爸》等优秀剧目送戏下乡活动，完成送戏下乡1220场次。 | 市文广旅局 | 市委宣传部、市民宗局、市资源局、市地方志办公室，广电传媒集团、城建控股集团 |
| 133 | 创新举办载体，办好连云港之夏、西游记文化节、首届“一带一路”国际音乐节。 | 西游记文化节暨文化旅游产品博览会于10月18日举行开幕式，活动持续至12月底。“一带一路”音乐节于10月29日举办丝路音乐节演出晚会，期间相继举办 “一带一路”风光展、“一带一路”乐器展、“山海相邀 乐动港城 中外丝路音乐大使” 进景区等艺术交流活动。 | 市文广旅局 | 市台办、市商务局、市外办、市体育局、市机关管理局，各县区，报业传媒集团、广电传媒集团 |
| 134 | 实施全民参保计划，提升城乡居民基本医疗保险报销比例，提高养老保险基础养老金，对因病致贫对象实施医疗救助，对就业困难人员灵活就业发放社会保险补贴。 | 实施全民参保计划，城乡居民养老保险参保率稳定在99%以上。市区企业职工五项社保费总收入达631752万元，较去年增长6294万元，其中，养老保险费较去年同期增长11.94%。市区企业职工五险参保总人数达185.63万人，较去年增长9.49万人。完成2019年度城乡居民医保参保缴费工作。 | 市人社局 | 市财政局、市医保局，各县区 |
| 135 | 完善社会救助、社会福利、慈善事业等制度，健全城乡居民低保、农村“五保”、城市“三无老人”和孤儿供养标准自然增长机制，关爱困境儿童、留守儿童。做好残疾人康复、托养服务。 | 市区城乡低保标准提高到每人每月560元、530元。“三无”人员、“五保”人员基本生活标准全部提高。全市共临时救助困难群众12975人次，共支出临时救助金1229万元。60年代精简退职老职工生活补贴提高至每人每月1584元。为2.4万余名农村留守儿童购买意外伤害保险，全市新建26个农村留守儿童和困境儿童“关爱之家”，各县区完成孤儿基本生活费的提标工作。举行“慈善一日捐”活动， 83家单位和个人共捐赠善款100多万元。 | 市民政局 | 市财政局、市人社局、市卫健委、市医保局、市妇联、团市委、市残联，各县区 |
| 136 | 新建标准化居家养老服务中心30个，护理型床位占比45%以上。 | 建成标准化居家养老服务中心47个。全市现有机构养老床位13423张，其中护理型床位7371张，占比54.91%。 | 市民政局 | 市卫健委 |
| 137 | 推动住房公积金归集扩面，分配各类保障性住房不低于1000套，住房租赁补贴惠及更多城镇困难家庭。 | 推进住房保障资格准入联动审核机制，优化服务，方便群众申请住房保障。截至目前已分配各类保障房1120套。 | 市住建局 | 市发改委、市财政局、市公积金中心，各县区 |
| 138 | 加强退役军人和优抚对象服务保障，促进军民融合发展，争创全国双拥模范城“八连冠”。 | 召开争创全国双拥模范城“八连冠”动员大会。春节、建军节期间全市累计走访慰问部队118批次，赠送慰问金（物）700多万元。对全市1.6万名优抚对象发放春节慰问金160万元。下拨市区义务兵家庭优待金、大学生入伍奖励金和现役军人立功奖励金589万元；完成退役军人和优抚对象信息采集136105人。走访慰问建国前入伍的老复员军人等优抚对象，共发放慰问金202.32万元。全年共争取中央和省优抚资金1.6亿元。完成今年安置军转干部计划。做到退役军人来访登记率100%，省市转办信访件办结率100%，退役军人合法权益维护督办率100%。 | 市退役军人局 | 市发改委、市财政局、市人社局、市医保局 |
| 139 | 深入推进“最安全城市”创建，建立现代化社会治安防控体系。 | 实施安全感满意度双提升工作，开展“雪亮工程”建设攻坚，完成信息化监理招标和项目方案设计招标，完成年内5000路点位和视频联网与共享总平台、视频图像解析系统建设，累计整合联网1万路社会面视频监控。 | 市委政法委 | 市公安局，各县区 |
| 140 | 扎实开展“七五”普法，深化执法司法规范化建设。 | 举办“新时代·法治颂”连云港市“12.4”国家宪法日暨宪法宣传周法治文艺演出。全年全市已创国家级民主法治示范村（社区）10个，省级民主法治示范村（社区）772个，创建率45.73%。 | 市司法局 | 市委政法委、市行政学院，各县区 |
| 141 | 深入推进信访矛盾化解，确保信访总量持续下降。 | 国家信访局交办件、省交办件化解率均达100%，化解率和化解时效居全省前列；市“信访矛盾化解攻坚年”交办积案化解率95%；市长批办件按期办结率100%，信访事项处理8项指标位居全省前列。 | 市信访局 | 市委政法委、市司法局，各县区 |
| 142 | 对不良房地产开发等企业实施惩戒，建立淘汰曝光机制。 | 与市市场监督管理局、市公积金中心共同发文开展房地产市场“双随机”检查活动，联合检查组成员按各自职能对38个（包括14个重点监管项目）房地产项目进行全面检查。对存在违规行为的房地产企业在网站进行曝光。 | 市住建局 | 市发改委、市资源局、市市场监管局、人行市中心支行，各县区 |
| 143 | 强化食品药品监管，保障群众舌尖上的安全。 | 在全市范围内开展药品经营使用质量“双随机一公开”检查，对110家零售药店进行实查；对全市所有疾控机构及疫苗接种点实施全覆盖检查；对全市600余家零售药店含特制剂经营情况进行检查；组织开展执业药师“挂证”行为整治、中药饮片专项整治；开展药械质量集中整治专项行动。 | 市市场监管局 | 各县区 |
| 144 | 完善应急管理体制机制，坚决防范重特大事故发生。 | 编制完成《连云港市突发事件总体应急预案》《连云港市生产安全事故应急预案》、《连云港市工矿商贸企业生产安全事故应急预案》《连云港市危险化学品事故应急预案》。深化落实安全生产“党政同责、一岗双责”，建立领导干部安全生产工作职责清单。在29个行业领域开展安全生产专项整治行动，全市安全生产形势总体平稳。全市发生各类事故466起，死亡183人，同比分别下降16.5%和30,4%。 | 市应急局 | 各县区 |
| 145 | 坚持开门办民生，面向社会广泛征集意见建议，做到“百姓点菜”和“政府配餐”相结合，排定50件民生实事。 | 公开征集2020年民生实事。对2019年50件民生实事进行年度考核。 | 市发改委 | 　 |
| 146 | 发挥市长信箱、12345在线平台作用，积极解决群众反映问题，对群众合理诉求绝不说“不”。 | 办理市长信箱信访件996件、纸质市长信308件，其中方市长批办件1239件，按期办结率均达100%，其中纳入群众满意度评价的800件初次信访件，信访事项办理群众满意率98.88%。12345中心一级平台受理各类诉求65.16万余件，总量较2018年同期增长46.03%。问题按期结案率、群众满意率分别达94.31%、97.47%。 | 市信访局、市12345公共服务中心 | 各县区 |
| 147 | 严格执行“三重一大”决策制度，政府重大决策出台前向人大及其常委会报告，邀请人大代表、政协委员和市民代表列席政府常务会议。 | 邀请代表、委员和市民代表列席政府常务会议制度化运行。完成《关于市十四届人大三次会议代表建议、批评和意见办理情况的报告》《关于市政协十三届三次会议提案办理情况的通报》并向人大常委会和政协主席会议报告。 | 市政府办 | 　 |
| 148 | 自觉接受人大法律监督、工作监督和政协民主监督，高度重视社会和舆论监督，高质量办理人大代表议案建议和政协提案。 | 完成《关于市十四届人大三次会议代表建议、批评和意见办理情况的报告》《关于市政协十三届三次会议提案办理情况的通报》并向人大常委会和政协主席会议报告。 | 市政府办 | 　 |
| 149 | 推进数字政府建设，整合发展政务新媒体，健全发布、解读、回应“三位一体”政务公开体系。 | 我的连云港”APP已接入全市40余家部门单位的政务信息资源，累计下载量超过30万次，实名注册用户超20万人，日均活跃用户超2万人，提供各类政务便民服务302项，实现1600余项政务事项可在线查询和在线申报，累计为市民提供查询和办理服务超三千万次。 | 市政务公开办 | 市政府新闻办、市发改委、市统计局、市政务办，报业传媒集团 |
| 150 | 加强廉洁政府建设，推进审计监督全覆盖，强化重点领域、关键环节、重要岗位硬约束。 | 已实施乡村振兴相关政策和资金审计，对市第一人民医院院长经济责任审计暨信息系统等10个项目开展审计。完成2018年度连云港市本级预算执行和其他财政收支审计、市纪委预算执行审计、市公安局预算执行审计、重大项目推进情况跟踪审计、全市旧城（棚户区）改造征地拆迁跟踪审计、2016至2018年度市级工业和信息产业发展专项资金审计、2016至2018年度市公共自行车运营管理情况专项审计调查、2016至2018年度市级就业补助专项资金审计、对口支援新疆发展资金和项目跟踪审计、2016至2018年度市级国有土地出让金专项审计、2018年市重要会议经费专项审计等，均已出具审计报告。 | 市审计局 | 市财政局、市资源局、市国资委、市政务办 |

送：市委常委、副市长，市政府各秘书长、主任；

发：各县区、功能板块，市各相关单位。